SMLOUVA O DÍLO

Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou (SARAP3)

Za Žižkovskou vozovnou 2716/19,130 00 Praha 3

IČ: 63831481

(dále jen ,,Objednatel“ na straně jedné)

a

Daniel Kazda

Stará Lysá 22,289 26 Stará Lysá

narozen:9.10.1978/IČO 74107933

(dále jen ,,Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: Propojovací schodiště. dále jen “Dílo" a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 330 867 Kč (slovy tři sta třicet tisíc osm set šedesát sedm korun českých) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú.: 107-1133040297/0100 vedený u Komerční banky. Podrobný rozpis prací včetně kalkulace je Přílohou č. 1 této smlouvy. Platba bude rozdělena na dvě části - zálohu a doplatek. Záloha ve výši ceny materiálu, tj. 206 187 Kč bude uhrazena před započetím díla. Doplatek ve výši 124 680 Kč bude uhrazen po  řádném dokončení a převzetí díla objednavatelem.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. 5. 2019.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 36 měsíců od předání Díla objednavateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 13. 2. 2019					Ve Staré Lysé dne 13. 2. 2019

……………………………………….			…………………………………...

Ing. Václav Bartásek, ředitel SARAP3				    Daniel Kazda

Objednatel						      Zhotovitel