##### Smlouva o dílo

Město Třeboň, se sídlem : 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II, zastoupené Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města, IČ: 002 47 618, DIČ: CZ002 47 618,plátce DPH, dále jen objednatel, na straně jedné

a

JIPAMA s.r.o., se sídlem: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň, zastoupená p. Jiřím Márovcem, jednatelem,.

IČ: 25159224,dále jen zhotovitel, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto

**s m l o u v u o d í l o**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce „TS Třeboň – rozšíření areálu – odstranění zemin“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
2. Dílo bude provedeno dle Výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ze dne 13.07.2016 a nabídky zhotovitele v rozsahu stanoveném oceněným soupisem prací. Tyto listiny tvoří přílohy a nedílné součásti této smlouvy.

**II.**

**Doba plnění**

1. Doba plnění díla je od 10.08.2016 do 10.09.2016
2. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení o přiměřené časové období v případě, že nebude moci zahájit práce nebo v nich pokračovat z důvodů na straně objednatele, nebo v případě provádění víceprací.
3. Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo před sjednanou dobou plnění, pokud se na tom s objednatelem písemně dohodne.

**III.**

**Cena**

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí 118.536,60 Kč bez DPH

143.429,29.Kč vč. DPH.

1. Smluvní cena byla určena na základě údajů sdělených zadavatelem. Sjednaná cena je nepřekročitelná. Zhotovitel má nárok na zvýšení ceny pouze v případě, že bude množství odvážené zeminy prokazatelně vyšší, než bylo množství uvedené ve výzvě.
2. V případě oprávněného požadavku na zvýšení ceny je zhotovitel povinen předložit kalkulaci ceny za použití jednotkových cen uvedených v nabídce.
3. Objednatel má nárok na snížení ceny díla pouze za následujících podmínek:
   * objednatel a zhotovitel se písemně dohodli na snížení rozsahu sjednaného předmětu díla

**IV.**

**Platební podmínky**

Úhrada smluvní ceny bude provedena na základě měsíčních výkazů provedených prací a dodávek a na základě vystavených faktur. Splatnost platebních dokladů je 30 dnů od data jejich vystavení, když doručeny objednateli musí být nejpozději do 3 dnů ode dne vystavení. Zálohové platby nebudou poskytovány.

**V.**

**Smluvní pokuty**

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, tímto sjednanou, za nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele, a to ve výši 1,0 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

**VI.**

**Podmínky provedení díla**

Odvoz zeminy z areálu TS bude probíhat v provozní době společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. Mimo tuto dobu pouze po vzájemné dohodě s Technickými službami Třeboň, s.r.o.

**VII.**

**Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude dokončeno jeho řádným provedením a jeho předáním objednateli. O předání a převzetí díla se sepíše mezi zhotovitelem a objednatelem zápis o předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je povinen za tímto účelem oznámit objednateli požadovaný termín předání díla nejméně tři pracovní dny předem a objednatel je povinen se tohoto předání zúčastnit. Dílo se považuje za řádně provedené a objednatel není oprávněn odmítnout jeho převzetí, pokud je dílo bez vad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud se zhotovitel rozhodne převzít dílo s ojedinělými drobnými vadami, které nebrání řádnému užívání díla, dohodne se v zápise lhůta k odstranění vad.

**VIII.**

**Odstoupení od smlouvy**

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákonných ustanovení, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení neplatné. Obě strany jsou povinny navzájem si vydat vzniklé bezdůvodné obohacení.

**IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva byla schválena Radou města Třeboň usnesením č. 604/2016-52 ze dne 03.08.2016.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen v písemné formě.
3. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech z nichž po jednom náleží objednateli a zhotoviteli.

V Třeboni, dne 05.08.2016

……………………………. ……………………………..

za objednatele za zhotovitele

Schváleno usnesením rady města

č. 604/2016-52 ze dne 03.08.2016