- Smlouva o dílo č. SoD7/4/2018/jor

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

DODATEK č.1

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel : 	Lesy města Brna, a.s.

Křížkovského 247, 664 34 Kuřim

společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně,odd. B, vložka 4713

Zastoupený :       RNDr. Mojmírem Vlašínem, předsedou představenstva

Pověřený k podpisu : Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Jordan

IČO:    607 133 56

- DIČ : CZ 60713356

Bankovní spojení : KB Brno-město

Číslo účtu : 102731 – 621/0100

1.2. Zhotovitel:   KWM PLUS s.r.o.

Deblín 350, 664 75

společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně,odd. C,          vložka 56167

Zastoupený:        Ing. Karel Weigel

IČ:         27745112

DIČ:      CZ27745112

Bankovní spojení:  MONETA Money bank, a.s.

Číslo účtu: 184356772/0600

čl. 3

Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

zahájení stavebních  prací :  1. 7. 2018 po podpisu smlouvy

ukončení stavebních prací :  15. 1. 2019

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v souladu s čl. 4.5. smlouvy činí :

Cena dle smlouvy bez DPH                  2.996.271 ,-    Kč

méněpráce                                       -  1.023.026,-     Kč

vícepráce                                             2.326.364,-    Kč

Cena celkem bez DPH                          4.299.609,-    Kč

DPH ve výši 21 %	                         902.917,89 Kč

Cena celkem (vč.DPH)	                    5.2202.526,89 Kč

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní realizaci zakázky v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

čl. 14

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

- 14.2. Tento dodatek ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva dodavatel.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a            s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kuřimi, dne  1. 7. 2018	V Deblíně, dne 1. 7. 2018

Za objednatele :	Za zhotovitele :