### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj technologie výroby keramických komínových vložek pro zlepšení jejich užitných vlastností a snížení výrobních nákladů

Ev.č.:	FV10151

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # Rok 2016 |  |  |  |
| 1. | Analýza příčin zmetkovitosti výroby KKV | P-D Refractories, ČVUT | # 12/2016 |
| 2. | Výzkum nového typu lisovací směsi | P-D Refractories, ČVUT | # Přechází do r. 2017 |
| # Rok 2017 |  |  |  |
| 2. | Výzkum nového typu lisovací směsi | P-D Refractories, ČVUT | # 12/2017 |
| 3. | Vývoj systému pro dělení kontinuálního pásma materiálu s minimálním silovým ovlivněním a deformací odřezávaného polotovaru | P-D Refractories, ČVUT | # Přechází do r. 2018 |
| 4. | Vývoj nové technologie výroby lisované směsi | P-D Refractories, ČVUT | # Přechází do r. 2018 |
| 5. | Vývoj systému uchopování a manipulace s odděleným polotovarem komínové tvarovky pro minimalizaci deformací polotovaru | P-D Refractories, ČVUT | # Přechází do r. 2018 |
| # Rok 2018 |  |  |  |
| 3. | Vývoj systému pro dělení kontinuálního pásma materiálu s minimálním silovým ovlivněním a deformací odřezávaného polotovaru | P-D Refractories, ČVUT | # 03/2018 |
| 4. | Vývoj nové technologie výroby lisované směsi | P-D Refractories, ČVUT | # 12/2018 |
| 5. | Vývoj systému uchopování a manipulace s odděleným polotovarem komínové tvarovky pro minimalizaci deformací polotovaru | P-D Refractories, ČVUT | # Přechází do r. 2019 |
| 6. | Vývoj technologie výroby systému pero-drážka s využitím perspektivních materiálů pro kontinuální bez odstávkovou činnost | P-D Refractories, ČVUT | # Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 5. | Vývoj systému uchopování a manipulace s odděleným polotovarem komínové tvarovky pro minimalizaci deformací polotovaru | P-D Refractories, ČVUT | # 03/2019 |
| 6. | Vývoj technologie výroby systému pero-drážka s využitím perspektivních materiálů pro kontinuální bez odstávkovou činnost | P-D Refractories, ČVUT | # 08/2019 |

Za poskytovatele                                                                   Za příjemce

___________________________                                           ___________________________