Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/08/2018; S 015 2018

Objednatel:	Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Se sídlem:	Brumovská 456, 766 01  Valašské Klobouky

Zastoupená:                	Mgr. Přemyslem Jarošem

Bankovní spojení:      	Komerční banka, a.s., č.ú.: 20735661/0100

IČO:                           	00054771

DIČ:                           	CZ00054771

a

Zhotovitel:		ALSPO ZLÍN s.r.o.

Se sídlem:	Kudlov 71, 760 01 Zlín

Zastoupená:               	p. Pavlem Šopíkem, jednatelem

Bankovní spojení:     	Oberbank AG, č.ú.: 2241110808/8040

IČ:                           	26954532

DIČ:                           	CZ26954532

Smluvní strany se dohodly na změnách ve výše uvedené smlouvě takto:

I.

1. Cena díla uvedená v článku 4., bod 4.2. Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

4.2.     Cena celkem bez DPH:    3 587 006,00 Kč

DPH 21%:		       753 271,00 Kč

Cena celkem s DPH:         4 340 277,00 Kč

Snížení ceny – viz změnový list číslo ZL č. 01

II.

1. Termín dokončení díla uvedený v článku 3., bod 3.4. Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

3.4.	Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání

a převzetí díla: 31. 12. 2018

III.

1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Ve Valašských Kloboukách dne…………………		Ve Zlíně dne …………………..

......................................................                                      ......................................................

Objednatel                                                                                Zhotovitel