Smlouva o dílo č. 2016/337

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.    Smluvní strany

1.1.	Objednatel: 		Městské služby Písek s.r.o.

Pražská 372

397 01 Písek

Zastoupený:

ve věcech smluvních a technických Josefem Hrádkem, jednatelem

Bank. spojení:     Komerční banka, a.s.

Č. účtu:                xxx

IČO:	   26016541

DIČ:	   CZ26016541

Tel.:	   xxx

Společnost Městské služby Písek s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným                          Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9188.

1.2.	Zhotovitel:	        SETERM CB a.s.

Nemanická 2765/16a

370 10 České Budějovice

Zastoupený:

ve věcech smluvních a technických Sedláčkem Pavlem, členem představenstva

##### Bank. spojení:  Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 	xxx

IČO:	26031949

DIČ:	CZ26031949

Tel./fax:	xxx, xxx

E-mail:	xxx

Firma Seterm CB a.s. zapsána do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1173, dne 31.12.2000.

1.3.      Ve vzájemném styku smluvních stran jsou oprávněni jednat:

Za objednatele: Josef Hrádek

Za zhotovitele: Pavel Sedláček

- Základní údaje o díle

  - Stavba (název):	 Písek Alšovo nám., knihovna – VN připojení kab. TS

  - číslo zakázky: 	17M0427

- číslo stavby:    1030024594

- Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek uvedených v této smlouvě pro objednatele dílo dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo v rozsahu a řešení podle předané projektové dokumentace nebo návrhu technického řešení.

  - Objednatel se zavazuje dílo dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla způsobem a v termínech níže stanovených.

- Čas plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: do 15.12.2016

Objednatel předá zhotoviteli pracoviště nejpozději den před zahájením prací. Zhotovitel nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak,

aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení.

  - Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel pozve objednatele ke kontrole jim provedených prací, které budou v dalším průběhu prací

zakryty.

Jedná se o tyto práce:

- provedení zádlažeb

Sjednává se, že prověření zakrytých prací se může rozšířit, pokud se na tom strany dohodnou ve Smlouvě o dílo nejméně 3 dny před zahájením zakrývání.

  - O předání pracoviště a stejně tak o převzetí díla, smluvní strany sepíší

zápis. Součástí plnění je předání všech dokumentů potřebných pro kolaudaci a řádné a bezpečné užívání díla (záruční listy, návody k užívání).

  - Do podepsání zápisu o předání a převzetí má zhotovitel vlastnické právo

ke zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody nebo zničení díla.

  - Dokončením díla se rozumí zejména:

- dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno

- dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo na zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

- dílo může být předáno i postupně, lze-li jednotlivé stupně díla odlišit

- převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak dříve

  - Převzetí stavby:

- Objednatel s odvoláním na ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- Současně při předání díla budou předány zhotovitelem objednateli tyto doklady:

- předání dokumentace skutečného provedení

    - prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů

    - atesty

    - protokoly o zkouškách

    - doklady o likvidaci obalového materiálu, zbytků materiálů                   	nebezpečných odpadů ohrožujících ŽP

- Smluvní cena a financování

  - Cena za dílo se sjednává pevnou částkou a činí: 140.487,50 Kč bez DPH

### Stejně tak se sjednávají jako pevné jednotkové ceny použité zhotovitelem v nabídkovém řízení.

Cena zahrnuje veškeré náklady, které musí zhotovitel vynaložit, aby

předal bezvadné dílo. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

  - Financování bude uskutečněno takto:

Konečná faktura po předání díla.

  - Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení. Pro účely této smlouvy se zaplacením rozumí termín odepsání požadované částky z účtu objednatele.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla smluvní strany sjednávají

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě změn menšího rozsahu provede taková opatření, aby byl dodržen termín dokončení díla, případně průběžná doba výstavby.

  - Zhotovitel se zavazuje, že provede potřebné vícepráce, které jsou nutné

pro provedení díla a nebyly uvedeny v PD předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla. V tomto případě strany dohodnou v písemném smluvním dodatku změny příslušných článků této smlouvy. Vícepráce, které vyplynou ze zvětšení výměr uvedených v této smlouvě budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v příloze č.1. Vícepráce, které nejsou obsaženy v žádném bodě této smlouvy, budou oceněny na základě cen vstupních materiálů včetně obstarávacích nákladů a HZS za montáž, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (ustanovení § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku).

  - Strany se dohodly, že veškeré změny provedení předmětu plnění budou evidovány ve stavebním deníku objednatele.

  - Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změnou prováděním díla.

  - Strany se dohodly,že dodávka materiálu(osvětlovací body,kabel,uzemnění,ochranné trubky) a řízené protlaky budou dodány ze strany objednavatele

- Způsob provádění díla

  - Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.

Platí uvedené podmínky v tomto pořadí:

- stavební povolení nebo ohlášení staveb. úřadu

- realizační projekt

- požadavky na jakost provedených prací a použitých materiálů daných příslušnými českými normami, předpisy, předanou projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost. Stejně toto platí i na požadavky pro BOZ, PO a ŽP

- ČSN a nařízení, které mají souvislost s prováděnými pracemi, i když

jejich závaznost mohla být ukončena k 31.12.1994

e) všechny zákony, vyhlášky a nařízení vydaná veřejnými orgány, které se týkají                 prací tohoto druhu

f) další informace podané před uzavřením smlouvy, informace v průběhu provádění

stavby, zápisy z pravidelných kontrolních dnů.

Podmínky provedení díla:

- veškeré důležité skutečnosti a odchylky od projektové dokumentace

zaznamenává zhotovitel ve stavebním deníku objednatele

  - Zhotovitel se zavazuje použít materiály, stroje a zařízení, které mají potřebné atesty pro použití v ČR.

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a bude respektovat všechny obecně platné předpisy na úseku PO a BOZ, jakož i vnitřní předpisy objednatele, s kterými bude zhotovitel seznámen při předání pracoviště.

  - Součástí plnění zhotovitele je předání dokumentace skutečného provedení dodaného díla, odzkoušení dodaných strojů a zařízení a zacvičení obsluhy uživatele.

  - Zhotovitel provede dílo svou vlastní odbornou kapacitou. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení díla třetí osobě bez souhlasu objednatele.

V případě, že zhotovitel zadá provedení díla třetí osobě bez souhlasu

objednavatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit pro podstatná

porušení smluvních povinností.

- Vady díla

  - Jakost a kvalita díla se řídí PD a touto smlouvou.  Není-li takto kvalita stanovena platí ustanovení odst. 6.1.c) Smlouvy o dílo.

  - Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání díla.

  - Zhotovitel si je vědom obecně zvýšených nároků na kvalitu díla a bude

je respektovat. Jeho pracovníci budou řádně proškoleni v prováděných

technologiích a budou je dodržovat. Pracoviště a jeho okolí ochrání tak,

aby při provádění svých prací zajistil:

- jejich kvalitní provádění

- nepoškodil či jinak nemařil práci již provedenou nebo budoucí

- umožnil provádění i jiných prací.

- Smluvní pokuta

  - V případě prodlení termínů uvedených v čl. 7 odst. 1 bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla za každý započatý týden prodlení.

  - V případě prodlení termínů s odstraňováním vad a nedodělků bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvním pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý týden prodlení, přičemž povinnost odstranit tyto vady a nedodělky je nejpozději do 3 dnů od písemného uvědomění objednatelem.

- Enviromentální politika

  - Zhotovitel se zavazuje, a to i za své subdodavatelské nebo jiné smluvní subjekty, zajišťovat dodávky služeb nebo materiálu v souladu se zákonnými normami a interními předpisy objednatele k ochraně životního prostředí, a to s vědomím, že objednatel může uplatnit náhradu škody, včetně škody uložením sankcí od orgánů státní či veřejné správy, kterou zhotovitel porušením předpisů ochrany životního prostředí během plnění dodávky prokazatelně způsobil.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrh mohou podávat obě smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří ve lhůtě nejpozději do 7 dnů.

  - Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvních termínů stejně jako průběžné neplnění HMG prací za podstatné porušení smluvní povinnosti. V případě neplnění termínů musí však objednatel dát zhotoviteli prokazatelnou šanci na nápravu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení svých prací odklidí veškerý obalový materiál, zbytkový materiál, stavební suť a vše, co souviselo s jeho činností. U materiálů ekologicky závadných bude součástí zápisu o předání a převzetí díla doklad o způsobu likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn umístit na místo díla svoji reklamu pouze se svolením objednatele, a to na místo a ve velikosti jím určené.

  - Smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může být za podmínek uvedených v zákoně zveřejněna v registru smluv a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru smluv uloží společnost Městské služby Písek s.r.o.

V Českých Budějovicích dne 30.11.2016

………………………				……………………….

Objednatel:                                                  	Zhotovitel:

Městské služby Písek s.r.o.				SETERM CB a.s.

Josef Hrádek						Pavel Sedláček		                                                                                           jednatel		                                           	člen představenstva