Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2018-414/OMI ze dne 21. 9. 2018

I.

Smluvní strany

Objednatel:		Město Nový Jičín

se sídlem:		Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:		00298212

DIČ:		CZ00298212

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:		326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    Bc. Stanislav Kopecký, starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxx, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Technoprojekt, a.s.

se sídlem:		Havlíčkovo nábř. 38, 702 00 Ostrava

IČO:		27810054

DIČ:		CZ27810054

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a. s. pobočka Ostrava

číslo účtu:		4678492/0800

osoba oprávněná jednat	     Ing. Martin, Zuštík, statutární ředitel

ve věcech smluvních: 	xxx, výkonný ředitel pro obchod

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	xxx, výkonný ředitel společnosti

# Na základě nových skutečností zjištěných při zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro vydání územního rozhodnutí na akci „PRŮMYSLOVÝ PARK NOVÝ JIČÍN – II. ETAPA – ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY“ (nutnost zpracování posouzení vlivu dopravy na okolí průmyslové zóny dle požadavku Policie České republiky - Dopravního inspektorátu Nový Jičín) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2018-414/OMI ze dne 21. 9. 2018 tohoto znění:

I.

1. V článku III. - Termíny plnění se mění znění odstavce 2, písmena b), který nově zní takto:

„b) do 4 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli:

na základě plné moci bude zajištěno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na příslušný stavební úřad včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a předání dokladů objednateli.

kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 3 paré + 1x na CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls);“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

3.  Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 10-ti dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí

V Novém Jičíně dne 15.3.2019	V Ostravě  dne 15.3.2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:

.....................................................		.........................................................

Bc. Stanislav Kopecký		Ing. Martin Zuštík

starosta města			statutární ředitel