SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

"Demolice objektu kotelny

umístěného na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou"

I.

Smluvní strany

1)   MĚSTO SUŠICE

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ :     00256129

DIČ :   CZ00256129

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. účtu : 5070462/0800

zastoupené : Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)    ING. JAN  PRÁŠEK

se sídlem:  XXXXXXXXXXX, 342 01 Sušice

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby (IP00), č. autorizace ČKAIT 0201139

IČ :     149 35 325

DIČ :   XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení : XXXXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo – projektovou   dokumentaci bouracích prací stavby „Demolice objektu kotelny umístěného na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou“ v tomto rozsahu :

- Přípravné práce, související v aktualizaci a digitalizaci stávajících podkladů, zaměření dotčených částí objektu, projednání záměru s majiteli sousedních pozemků/ správci dotčených veřejných inženýrských sítí.

- Projektovou dokumentaci bouracích prací stavby: „Demolice objektu kotelny umístěného na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou“, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela č. 405/2017, příloha č.15), v úrovni zadávací dokumentace veřejné zakázky

- Zpracování soupisu prací, obsahující výkaz výměr (jako podkladu pro zadání veřejné zakázky) a oceněný kontrolní rozpočet

- Zajištění povolení k odstranění stavby (včetně obstarání dokladové části, zpracování žádosti a komunikace se stavebním úřadem).

- Součástí díla je obstarání všech náležitostí souvisejících se stavbou a zajištění další činnosti v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, podle přílohy č.15, v rozšířené podrobnosti pro zpracování položkového výkazu výměr

3.  Dílo bude zhotovitelem vypracováno a objednateli předáno ve 4 výtiscích (paré) a jedenkrát       digitálně ve formátu *.dwg, *.pdf, *.doc.

4.     Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s potřebnou odbornou péčí v souladu s obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

III.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle přílohy II., 1a) - 1d) nejpozději ve lhůtě do 31.12.2019

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, což objednateli umožňuje dílo nepřevzít v případě, že vykazuje vady a nedodělky. Převzetí díla objednatelem je vždy s výhradou možnosti uplatnění vad, které zjistí po jeho převzetí.

- Dílo bude splněno dokončením jeho poslední části, tj. zajištění povolení k odstranění stavby.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany si ujednaly za dílo specifikované v článku II. smlouvy maximální smluvní cenu stanovenou v celkové výši 99.500,- Kč bez DPH. Slovy devadesátdevěttisícpěttset korun.

- Jednotlivé dílčí etapy plnění jsou cenově specifikovány (v Kč bez DPH) takto:

Odstavec II.1.a)     Přípravné práce 	                             		29.000,- Kč

Odstavec II.1.b)     Zpracování projektové dokumentace bouracích prací	53.000,- Kč

Odstavec II.1.c)     Výkaz výměr a kontrolní rozpočet                   		10.000,- Kč

Odstavec II.1.d)     inženýrská činnost/ zajištění povolení odstran. stavby	7.500,- Kč

- Podrobnější rozpis cen viz objednateli samostatně předaná nabídka podle jednotlivých profesí, která je přílohou této smlouvy.

- Ve smluvní ceně uvedené v předchozím odstavci tohoto článku není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH), která se připočte k odměně ve výši stanovené zákonem.

- Cena díla se stanovuje jako maximálně přípustná a obsahuje v sobě veškeré výdaje a             náklady zhotovitele, které bude mít v souvislosti s provedením díla a dále takto sjednaná cena díla obsahuje i veškeré vícenáklady nutné k tomu, aby dílo sloužilo ke stanovenému účelu.

V.

Splatnost ceny díla a způsob jejího placení

- Smluvní strany sjednávají, že smluvní cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury, vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a předání díla nebo jeho části zhotovitelem a protokolárním převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

- Faktury budou vystavovány na základě předání dílčích částí plnění předmětu díla dle bodu II.1a, b, c, d. této smlouvy.

- Vystavený daňový doklad – faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě je objednatel oprávněn jej zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti vrátit s tím, že není v prodlení s úhradou ceny díla do odstranění nedostatků.

- Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne jeho doručení objednateli.

VI.

Sankční ujednání

- V případě nedodržení některého z termínů, uvedených v článku III. odst. 1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z finančního objemu smluvní ceny díla, specifikované v článku III. odst. 1., a to za každý započatý den takového prodlení.

Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody v souvislosti s prodlením zhotovitele.

- Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s placením faktury ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení příslušného vyúčtování druhé smluvní straně.

VII.

Vlastnictví, záruční doba, autorská práva

- Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím předmětu díla či jeho částí. O předání příslušných částí projektové dokumentace bude sepsán „Protokol o předání projektové dokumentace“, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla v rozsahu, který odpovídá stupni projektové dokumentace, tj. projektu dokumentaci bouracích prací stavby „Demolice objektu kotelny umístěného na st. p. č 62, v k.ú. Sušice nad Otavou““. Jestliže objednatel nebo zhotovitel zjistí, že dokumentace je jakýmkoliv způsobem vadná, pak je zhotovitel povinen vady odstranit na vlastní náklad, nejpozději ve lhůtě deseti (10) dnů. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 5-ti let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla, nebo jeho dílčí část či údaje, zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují. V případě porušení tohoto ustanovení zhotovitelem, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, čímž není dotčeno právo uplatňovat po zhotoviteli náhradu škody.

- Zhotovitel poskytuje objednateli ke dni předání projektové dokumentace svolení užívat toto dílo neomezeně pro vlastní potřebu v rozsahu daném autorským zákonem a touto smlouvu a prohlašuje, že ve smluvní ceně za dílo podle této smlouvy je zahrnuta odměna autorů předávané projektové dokumentace podle autorského zákona za vytvoření díla a jeho užití pro obvyklé účely, které se vztahují na předmětnou investiční akci.

VIII.

Pravidla součinnosti

- Za zhotovitele jsou oprávněni s objednatelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i zhotovitelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu:

  - ve věcech technických: ing. Jan Prášek

  - ve věcech obchodních: ing. Jan Prášek

- Za objednatele jsou oprávněni s objednatelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této smlouvy, osoby, které jsou uvedeny v hlavičce této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících určité části plnění nebo činností podle této smlouvy, i objednatelem touto smlouvou pověřené osoby, a to v tomto rozsahu:

  - ve věcech technických: ing. Jan Vošalík

- Před zahájením projektových prací umožní objednatel zhotoviteli přístup k archivní dokumentaci řešených objektů.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy plynoucí ze smlouvy se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb., OZ., ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze formou písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, jelikož smluvní strany mají zájem uzavřít smlouvu i pro tento případ.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

- Smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Veškerá tato vyhotovení smlouvy, podepsaná oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

- Uzavření smlouvy schválila na svém jednání dne 12.3.2019 rada města, a to usnesením č.154.

V Sušici dne: 14.3.2019				V Sušici dne: 14.3.2019

za objednatele:	za zhotovitele:

…………………………………. 	……………………………

Bc. Petr Mottl 	Ing. Jan Prášek

starosta města Sušice