### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí /HELP/

Ev.č.:	FV10482

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| 1 | Návrh základního konceptu habitatu | Sobriety, 5M, VUT | 08/2016 |
| 2 | Úvodní materiálový, systémový a konstrukční návrh habitatu | Sobriety, 5M, VUT | Přechází do r. 2017 |
| Rok 2017 |
| 2 | Úvodní materiálový, systémový a konstrukční návrh habitatu | Sobriety, 5M, VUT | 04/2017 |
| 3 | Optimalizace systémového a konstrukčního návrhu habitatu, souběžný výzkum pokročilých materiálů a výrobních technologií | Sobriety, 5M, VUT | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |
| 3 | Optimalizace systémového a konstrukčního návrhu habitatu, souběžný výzkum pokročilých materiálů a výrobních technologií | Sobriety, 5M, VUT | 10/2018 |
| 4 | Výroba prototypu | Sobriety, 5M, VUT | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 4 | Výroba prototypu | Sobriety, 5M, VUT | 06/2019 |
| 5 | Ověření funkcí prototypu a ukončení projektu | Sobriety, 5M, VUT | 10/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________