### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Pokrokové produkty stavební a spotřební chemie

Ev.č.:	FV10090

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| 1. | - Přípravné práce a zahájení řešení - dispergace a stabilizace mikrosiliky - Zahájení výzkumu nových formulací přípravků na ochranu dřeva - zahájení výzkumu v zlepšení užitných vlastností lesklých laků - plazmatická modifikace práškových surovin - charakterizace použitých surovin a finálních produktů - řízení toxikologických rizik | STACHEMA, TECHEM, Unipetrol | 12/2016 |
| Rok 2017 |
| 2 | - Dokončení výzkumu nových formulací přípravků na ochranu dřeva - dokončení výzkumu v zlepšení užitných vlastností lesklých laků - zahájení výzkumu vodných lazur na dřevo - zahájení výzkumu ve zlepšení užitných vlastností plastifikátorů betonu - plazmatická modifikace práškových surovin - charakterizace použitých surovin a finálních produktů - posuzování vhodnosti komponent - řízení toxikologických rizik | STACHEMA, TECHEM, Unipetrol | 12/2017 |
| Rok 2018 |
| 3 | - dokončení výzkumu vodných lazur na dřevo - dokončení výzkumu ve zlepšení užitných vlastností plastifikátorů betonu - zahájení výzkumu ve využití meta-kaolinu - zlepšení užitných vlastností intumescenčních protipožárních přípravků - posuzování vhodnosti komponent - plazmatická modifikace práškových surovin - charakterizace použitých surovin a finálních produktů - řízení toxikologických rizik | STACHEMA, TECHEM, Unipetrol | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 4 | - dokončení výzkumu ve využití meta-kaolinu - zahájení výzkumu v zlepšení homogenity a stability vodných disperzí současných koncentrátů - zahájení výzkumu v přípravě stabilních pigmentových past - zlepšení separačních vlastností formových olejů a struktury povrchu výsledného betonu - posuzování vhodnosti komponent - charakterizace použitých surovin - plazmatická modifikace práškových surovin - řízení toxikologických rizik | STACHEMA, TECHEM, Unipetrol | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 5 | - dokončení výzkumu v zlepšení homogenity a stability vhodných disperzí současných koncentrátů - dokončení výzkumu v přípravě stabilních pigmentových past - posuzování vhodnosti komponent - plazmatická modifikace práškových surovin - charakterizace použitých surovin - řízení toxikologických rizik - příprava funkčních vzorků nových nebo inovovaných výrobků | STACHEMA, TECHEM, Unipetrol | 07/2020 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________