Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č.841/TA/09/16

na stavební práce pod názvem:

„Povrchová oprava místní komunikace na Václavském náměstí v Písku“

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu dodržení všech podmínek v této smlouvě sjednaných.

- Smluvní strany:

1.1.  Objednatel:		Městské služby Písek s. r. o.

IČ:				26016541

DIČ:			CZ26016541

Sídlo:			Pražská 372, 397 01 Písek

Telefon: 			xxx

Fax:

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupené:		xxx - jednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxx

v dalším nazýván jen „objednatel“

1.2.  Zhotovitel:		STRABAG a.s.

IČ:                  		608 38 744

DIČ:			CZ60838744

Sídlo:			Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5

Telefon:			xxx

Peněžní ústav:		xxx

Č. účtu:			xxx

Zastoupený:		xxx, vedoucím PJ, na základě plné moci

xxx, ekonomkou PJ, na základě plné moci

v dalším nazýván jen „ zhotovitel “

Objednatel a Zhotovitel dále také jen „smluvní strany“.

Preambule

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16.5.2016 Smlouvu o dílo č. 841/TA/09/16 na akci ,,Povrchová oprava místní komunikace na Václavském náměstí v Písku“ (dále jen „Smlouva“). Účelem tohoto dodatku je úprava podmínek plnění předmětu Smlouvy – změny ceny Díla, a to z níže uvedených důvodů.

Článek I.

- Z důvodu změny objemu prací se smluvní strany dohodly na změně ceny Díla, na základě čehož se čl. 4 bod 4.4 Smlouvy vypouští v plném rozsahu a nahrazuje se textem novým, jak následuje:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena díla bez DPH 	  				1 083 209,82 Kč

Méněpráce a vícepráce dle skutečnosti bez DPH  	-  140 754,52 Kč

Nová cena díla bez DPH činí	  			   942 455,30 Kč

(slovy: devět set čtyřicet dva tisíc čtyři sta padesát pět korun českých třicet haléřů)

bez daně z přidané hodnoty.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněné.

Článek II.

- Tento dodatek se vyhotovuje v počtu 4 originálů, z nichž dva originály obdrží

Objednatel  a dva originály Zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku řádně před jeho podpisem

přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a

vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho následující přílohy:

Příloha č.1 -  Položkový rozpočet méně a víceprací

V Písku, dne 28.7.2016				V Písku, dne 28.7.2016

za zhotovitele: STRABAG a.s.	       za objednatele:

_________________________			___________________________

xxx					                          xxx, jednatel

vedoucí PJ – na základě plné moci

_________________________

xxx

ekonomka  PJ – na základě plné moci