S m l o u v a  o  d í l o

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

součástí smlouvy o dílo je i licenční smlouva podle § 2358 občanského zákoníku

| Číslo smlouvy Objednatele: |  | Číslo smlouvy Zhotovitele: 181112/137 |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Smluvní strany

## Zhotovitel

| Firma: | COMINFO, a.s. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se sídlem ve: | Zlín, Prštné, Nábřeží 695, PSČ 760 01 |  |  | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1751 |  |
| IČ: | 63482576 | DIČ: | CZ63482576 |  |  |
| Bankovní spojení: |  | xxx |  |  |  |
| Zastoupený |  |  |  |  |  |
| ve věcech smluvních: |  | Ing. Karel Zvolský, ředitel a.s. a předseda představenstva |  |  |  |
| ve věcech obchodních: |  | xxx |  |  | xxx |
| ve věcech technických: |  | xxx |  |  | xxx |

## Objednatel

| Firma: | Centrum pro regionální rozvoj České republiky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se sídlem v: | U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice |  |  | Státní příspěvková organizace |  |
| IČ: | 04095316 | DIČ: | Není plátce |  |  |
| Bankovní spojení: |  | xxx |  |  |  |
| Zastoupený |  |  |  |  |  |
| ve věcech smluvních: |  | Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel |  |  |  |
| ve věcech technických: |  | xxx |  |  | xxx |
| Osoba pro provozně realizační konzultace při montáži systému: |  | xxx |  |  | xxx |

# Předmět smlouvy:

## Zhotovitel provede a Objednatel zaplatí v souladu s touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami COMINFO, a.s. (dále i jako VOP) následující předmět smlouvy (dále i jako Dílo):

### Dodávka a instalace komponentů přístupového systému v rozsahu dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně poskytnutí licence k software a proškolení obsluhy.

## Místem realizace Díla je sídlo Objednatele na adrese: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice.

## Nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu, Zhotovitel se zavazuje při předání Díla rovněž proškolit určené pracovníky objednatele pro obsluhu a užívání Díla, přičemž obsahem takového školení bude zejména seznámení s prvky a funkcemi Díla, s jeho zapínáním a vypínáním a jeho dalším ovládáním, jakož i s možnosti jeho zapojení a nastavení. Součástí proškolení bude i praktické předvedení funkcí Díla a jeho nastavení a ovládaní. Závěrem proškolení bude dán v přiměřené míře prostor na dotazy pracovníků objednatele.

# Termíny plnění

## Stavební připravenost pro realizaci Díla zajistí Objednatel do jednoho (1) týdne ode dne účinnosti této smlouvy.

Popis stavební připravenosti: Objednatel poskytne součinnost Zhotoviteli ve formě informací o vedení stávající kabeláže ke všem čtečkám stávajícího přístupového systému.

## Instalace a montáž komponentů příst. systému dle čl. 2.1.1 této smlouvy do šesti (6) týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.

## Předání Díla do užívání do šesti (6) týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.

## Pokud nelze Dílo realizovat z důvodu překážky na straně Objednatele, jsou smluvní strany povinny dohodnout nové termíny v čl. 3.2 až 3.3. Pokud nebudou nové termíny dohodnuty a Zhotovitel nemůže z důvodu překážek na straně Objednatele pokračovat v plnění předmětu smlouvy, prodlužuje se termín plnění o tuto dobu.

## V případě, kdy instalace a dodávka Díla je prováděna v otevřeném venkovním prostředí, má Zhotovitel po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem právo posunu výše uvedených termínů při nepříznivém počasí (déšť; rozbahněný terén po dlouhodobém dešti, apod.). Tato nutnost je vyvolána nutností dodržovat montážní technologické a bezpečnostní postupy, které při nepřízni počasí nelze dodržet.

## Zhotovitel je povinen plnit předmět této smlouvy řádně, včas, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.

# Cena a platební podmínky:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za realizaci předmětu smlouvy dle čl. 2 (včetně poskytnutí licencí k software a proškolení obsluhy) je stanovena na částku:

## 378.130,- Kč bez DPH. K ceně přísluší DPH dle platných předpisů.

## Cena neobsahuje:

### náhradu za vícepráce při montáži - Objednatel se zavazuje uhradit vícepráce při montáži, které byly způsobeny důvody na straně Objednatele ve výši 400 Kč/hod za každého pracovníka Zhotovitele na základě odsouhlaseného zápisu v montážním deníku Zhotovitele. Při posuzování změn jsou pro obě strany závazné montážní postupy, způsob realizace a vedení kabelových tras dle vzájemné dohody.

## Veškeré ceny sjednané v této smlouvě jsou konečné a nepřekročitelné po celou dobu platnosti smlouvy. Jediným důvodem pro změnu (zvýšení) ceny je změna platné sazby daně z přidané hodnoty v průběhu účinnosti této smlouvy. V takovém případě budou ceny upraveny v souladu s platnou právní úpravou.

## Smluvní strany se dohodly, že cena nebude hrazena ani z části zálohově. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání Díla objednateli a proškolení obsluhy, přičemž k dříve vystavené faktuře se nepřihlíží a objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli.

## Splatnost daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Na faktuře bude vyčíslena platná DPH. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem stanovené či touto smlouvou sjednané náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti v rozsahu 21 dnů počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury Objednateli.

## Smluvní pokuta za pozdní úhradu je upravena ve VOP bod 5.8.

# Poskytnutí licence

## Součástí díla podle této smlouvy je i poskytnutí časově neomezené oprávnění k výkonu práva užít software s obchodním označením Servis software SW 5/48 (dále jen „software“), a to v následujícím rozsahu.

## Zhotovitel poskytuje dle této smlouvy Objednateli celkem 18 (slovy osmnáct) časově neomezených licencí k software, jehož jednotlivé funkční parametry jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Licence jsou nevýhradní a nepřenositelné. Zhotovitel prohlašuje, že software splňuje veškeré parametry, jak jsou specifikovány a odsouhlaseny v příloze č. 1 této smlouvy.

## Objednatel nabývá oprávnění k užívání softwaru (licenci) dnem předání díla.

## Zhotovitel se zavazuje předat prostřednictvím e-mailu nebo v papírové podobě certifikát s počtem předaných licencí k software. Přístupové údaje k software budou předány při zaškolení obsluhy.

## Součástí díla podle této smlouvy je i přístup k technické podpoře Zhotovitele, přístup k technické dokumentaci, přístup k opravným aktualizacím/balíčkům/patchům, přístup k licenčním a sériovým číslům a přístup k informacím o licencích.

# Závěrečná ustanovení

## Další práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k plnění z této smlouvy jsou stanoveny ve VOP. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s VOP seznámil a souhlasí s nimi. Smluvní strany se dohodly, že se vylučuje použití čl. 3.2.1, 3.2.3, 3.11, 5.2, 9.1, 9.2, 9.4 VOP. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od této smlouvy, které je smluvní stranou učiněno v souladu s touto smlouvou nebo právními předpisy, nevzniká druhé smluvní straně nárok na smluvní pokutu podle VOP. Ustanovení této smlouvy má přednost před ustanovením VOP.

## Obě strany uznávají jako podklad pro kvalitativní hodnocení parametrů Díla závaznost příslušných ČSN.

## Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti ani závazky plynoucí či související s touto smlouvou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

### Příloha č. 1 – Specifikace komponentů přístupového systému pro čl. 2.1.1 této smlouvy.

### Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky COMINFO, a.s.

## Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

## Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne 15. 2. 2019                         		           Ve Zlíně dne 19. 2. 2019

___________________________ 	  				___________________________

za Objednatele							za Zhotovitele