# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 18477/2018

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

# Předmětem této smlouvy je zhotovení rekonstrukce (stavebních úpravách) domu v ul. Zahradní č.p. 502 na st.p.č. 709/1, v k.ú. Tachov (druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří) v Tachově na Muzeum Českého lesa – depozitář, 1.etapa

#### SMLUVNÍ STRANY

# OBJEDNATEL			Muzeum českého lesa v Tachově, p.o.

se sídlem:			Třída Míru 447, 347 01 Tachov

IČ:				00076716

DIČ: 				CZ00076716

zastoupený:			PhDr. Janou Hutníkovou, ředitelkou

K podpisu smlouvy oprávněn: 	PhDr. Jana Hutníková, ředitelka

bankovní spojení: 		3238401/0100, KB

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			BKV Stavební společnost s r.o.

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 224

se sídlem:			Přimdská 630, 348 02 Bor

zastoupený:                            	Miroslavem Votavou, jednatelem společnosti

IČ: 				14704641

DIČ: 				CZ 14704641

bankovní spojení:  		4211043500/6800

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Kačer

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek, ve kterém se oproti smlouvě o dílo mění:

#### TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Po vzájemné dohodě se stanovila změna termínu plnění provedení díla z důvodu     nepředpokládaných stavebních úprav obsažených v cenové nabídce.

- Zahájení stavebních prací:	Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště – zahájení prací neprodleně po předání staveniště.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem, který bude aktuálně upřesňován v součinnosti s objednatelem.

Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 05. 2019

# v Tachově dne 18.3. 2019		      	                v  Boru dne  18.3.2019

za objednatele:  					            za zhotovitele:

........................................... 				...........................................

PhDr. Jana Hutníková				           Miroslav Votava

ředitelka                                                                                    jednatel společnosti

Muzea Českého lesa v Tachově, p.o.