SMLOUVA O DÍLO
6/2019

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: zastoupený:

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,
příspěvková organizace
326 00 Plzeň
66362521
CZ66362521

Mgr. Martin Prokop
ředitel školy

Zhotovitel:	Václav Šrámek

IČO:68826311

DIČ:

II.

Předmět díla

Výměna nouzových světel ve škole do 31.5.2019
Výměna a instalace osoušečů rukou do 30.4.2019
Výměna nouzového svítidla na schodišti v družině Ruská ul. do 31.3.2019
Opravy zářivek v družině Ruská ul. do 31.3.2019
Instalace nové zásuvky 230V na chodbě v družině do 31.3.2019
Instalace ventilátoru do výdejny obědů do 30.4.2019
Výměna světla v chodbičce před chladicím boxem do 30.4.2019
Výměna termostatu na regulaci termostatických kohoutů D302 do 31.3.2019

III.

Místo plnění

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 2072/13, Ruská 2070/81.

IV.

Termín plnění a předání pracoviště

Zhotovitel realizuje předmět plnění průběžně 11.3. - 31.5. 2019

- Objednavatel se zavazuje umožnit vstup na pracoviště 11.3. 2019

- Zhotovitel se zavazuje nenarušit svou prací školní výuku.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednavateli nejpozději do 31.5.2019.

V.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.

- Zhotovitel je povinen předat objednavateli hotové dílo v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou dokumentací a doklady.

VI.

Cena díla, způsob úhrady

- Cena je stanovena na základě nabídek zhotovitele ve výši 115 977,- Kě včetně DPH. Cenová nabídka je součástí této smlouvy.

- Dnem, kdy zhotovitel řádně předá hotové dílo objednavateli a ten je převezme - bude vystaven předávací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednavateli cenu díla, po jednotlivých úsecích zhotoveného díla.

- Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od doručení faktury objednavateli.

- Fakturu lze zaslat poštou, předat osobně nebo zaslat emailem: bobakovazd@zs21 .plzen- edu.cz

VII.

Penále a pokuty

- Penále za nedodržení termínu dokončení díla se stanovuje na 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení. O tuto částku bude ponížena konečná faktura.

- Penále za nedodržení splatnosti faktur se stanovuje na 0,05% za každý den prodlení. Tuto částku může zhotovitel uplatnit dodatečnou fakturou s doložením dnů prodlení.

VIII.

Práva a povinnosti objednavatele

- Objednavatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla dle článku

- této smlouvy.

- Objednavatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat staveniště v míře nezbytné pro provádění stavebních prací.

- Objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednáno v článku VI. této smlouvy.

- Objednavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel bude porušovat ujednání v této smlouvě včetně písemných dodatků.

IX.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy dle článku II. této smlouvy a předat jej objednavateli ve lhůtě určené v článku IV. této smlouvy a za podmínek určených v článku V. této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

- Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne 8.3. 2019

Objednavatel:

…………………………………………

Mgr. Martin Prokop

ředitel

Zhotovitel:

ZÁMECNICTVÍ - ELEKTRO
Václav ŠRÁMEK

IČ: 68826311

21. základní škola Plzeň,

Slovanská alej 13,

příspěvková organizace

326 00 Plzeň, IČO: 66362521

*