### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Systém pro detekci malých létajících objektů v oblasti letiště

Ev.č.:	FV10485

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| Etapa 1 | Analýza a systémový návrh | T – CZ, Univerzita Pardubice | Přechází do r. 2017 |
| Rok 2017 |
| Etapa 1 | Analýza a systémový návrh | T – CZ, Univerzita Pardubice | 02/2017 |
| Etapa 2 | Vývoj HW platformy | T – CZ, Univerzita Pardubice | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |
| Etapa 2 | Vývoj HW platformy | T – CZ, Univerzita Pardubice | 02/2018 |
| Etapa 3 | Vývoj FW a SW, Funkční vzor celku | T – CZ, Univerzita Pardubice | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| Etapa 3 | Vývoj FW a SW, Funkční vzor celku | T – CZ, Univerzita Pardubice | 02/2019 |
| Etapa 4 | Verifikace, Závěr projektu | T – CZ, Univerzita Pardubice | 08/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________