### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj spolehlivosti, efektivnosti a udržitelnosti procesu horizontálního lisování valivých elementů ložisek

Ev.č.:	FV10352

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| 1. | Analýza – analýza stávajícího stavu technologie horizontálního lisování valivých elementů ložisek. Simulace procesu a vyhodnocení kritických míst. | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | 12/2016 |
| Rok 2017 |
| 2. | Výzkum technologie – výzkum specifik technologie lisování, vývoj konstrukce nástroje a návrh optimální technologie výroby nástroje. | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | Přechází do r. 2018 |
| 3. | Výroba prototypů – zhotovení prototypů tvářecích setů pro představitele a ostatní typy valivých elementů jednotlivých skupin | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | Přechází do r. 2018 |
| 4. | Experimentální ověření technologie – experimentální ověření technologického procesu horizontálního lisování představitelů jednotlivých skupin valivých elementů na lise WAFIOS S 210. Ověření životnosti, ověření technických parametrů výlisku. | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | Přechází do r. 2018 |
| 5. | Vyhodnocení experimentů – laboratorní vyhodnocení výlisků. Vyhodnocení tvarové a rozměrové přesnosti, integrity povrchu struktury | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | Přechází do r. 2018 |
| 6. | Experimentální ověření technologického procesu horizontálního lisování pro další elementů v jednotlivých skupinách na lise WAFIOS S 210. Ověření technických parametrů výlisku | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |
| 2. | Výzkum technologie – výzkum specifik technologie lisování, vývoj konstrukce nástroje a návrh optimální technologie výroby nástroje. | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | 08/2018 |
| 3. | Výroba prototypů – zhotovení prototypů tvářecích setů pro představitele a ostatní typy valivých elementů jednotlivých skupin | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | 10/2018 |
| 4. | Experimentální ověření technologie – experimentální ověření technologického procesu horizontálního lisování představitelů jednotlivých skupin valivých elementů na lise WAFIOS S 210. Ověření životnosti, ověření technických parametrů výlisku. | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | 11/2018 |
| 5. | Vyhodnocení experimentů – laboratorní vyhodnocení výlisků. Vyhodnocení tvarové a rozměrové přesnosti, integrity povrchu struktury výlisku | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | 11/2018 |
| 6. | Experimentální ověření technologického procesu horizontálního lisování pro další výrobu elementů v jednotlivých skupinách na lise WAFIOS S 210. Ověření technických parametrů výlisku | ZKL Brno, a.s. COMTES FHT a.s. ZKL – Výzkum a vývoj a.s. | 12/ 2018 |

za poskytovatele:                                                                        za příjemce:

________________________________                                   ________________________________