I

Smlouva o dílo

č. zhotovitele  643/2016			                            č. objednatele SML2016-026.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Dodatek č.1

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena          	: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č.675

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce	: Petr Zdráhal, jednatel společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo.

II.

- V článku IV.Lhůta a místo plnění se text v odstavci 4.2.:

4.2. 	Termín zahájení stavby:  10/ 2016

Termín ukončení a předání stavby:  30.11.2016

Nahrazuje textem:

4.2. 	Termín zahájení stavby:  10/ 2016

Termín ukončení a předání stavby:  23.12.2016

2) Objednatel souhlasí se změnou termínu ukončení díla, neboť k datu smluvního zahájení prací neměl zhotovitel vyřízené „Stanovení přechodné úpravy provozu“ a „Povolení uzavírky místní komunikace“. Tato skutečnost nebyla zapříčiněna zhotovitelem.

3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 643/2016 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti .

III.

- Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

V Přerově  dne 21.11. 2016                                        V Přerově dne 21.11.2016

Za zhotovitele:    							    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                          Ing. Miroslav Dundálek

Jednatel společnosti             				              Ředitel společnosti