**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z25469**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **2016\_0054\_26** | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 448 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **IZR – úprava modulu kontrol ČPI v důsledku změny evidence běžců z individuální na skupinovou evidenci** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 31.12.2018 | **Požadované datum nasazení:** | 30.4.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-5)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-6)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** | IZR | Verze: | Modul ČPI |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Reklamace  Bezpečnost | | |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | **MZe/17210** | xxx | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | **MZe/17210** | xxx | xxx |
| Change koordinátor: | xxx | **Mze/12127** | xxx | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 353-2015-13310/1,2,3,4,5 (S2016-0118) | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku jsou úpravy IZR vyplývající ze změny legislativy pro evidenci běžců, podle které se **běžci nově evidují jako skupinově evidovaná zvířata**. Tato změna vyžaduje **úpravy kontrolního modulu ČPI**. Momentálně jsou kontroly označování a evidence běžců nastaveny v režimu individuálně evidovaných zvířat. Požadavek popisuje úpravy KM ČPI vyplývající ze změny v označování běžců, ze změny ve vedení Registru běžců v hospodářství a ze změny v zasílání „Hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění“.

Požadavek popisuje následující dílčí úpravy, které zajistí **prováděni kontrol označování   
a evidence běžců v režimu skupinově evidovaných zvířat**. Jedná se o následující dílčí oblasti úprav:

* Nový Kontrolní list – je nezbytné změnit kontrolní list tak, aby obsahoval kontrolní body v souladu se všemi novými požadavky na označování a evidenci běžců jakožto skupinově evidovaných zvířat
* Úpravy lehkého klienta IZR (LK IZR) – nadefinování nových kontrolních bodů a s tím související úpravy aplikace na úrovni Detailu kontroly
* Nový Kontrolní výpis – nebude již obsahovat seznam křídelních známek jednotlivých zvířat, ale seznam zaslaných hlášení o počtu zvířat za kalendářní měsíce.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Důvodem požadavku je nová vyhláška č. 449/2017 Sb. ze dne 12. 12. 2017, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanovují podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Vyhláška upravuje označování a evidenci běžců do režimu skupinově evidovaných zvířat.

## Rizika nerealizace

V případě, že nebudou úpravy realizovány, nebude možné provádět od roku 2019 kontroly označování a evidence běžců na hospodářstvích vybraných v rámci rizikové analýzy do plánu kontrol.

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

V současnosti jsou kontroly běžců v LK IZR nastaveny dle staré legislativy jako kontrola individuálně evidovaných zvířat. Pro rok 2019 již není toto nastavení možné použít.

## Popis cílového stavu

S původní kontrolou zůstane shodný mechanismus zahájení kontroly a zpracování na úrovni LK IZR. Úprava se netýká offline klienta ČPI, protože kontroly běžců vzhledem k malému počtu kontrol jsou realizovány výhradně v LK IZR.

### Kontrolní list

Na základě změny v označování běžců, ve vedení Registru běžců v hospodářství a v „Hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění“ je nutná změna kontrolního listu pro kontroly označování a evidence běžců. Vzor je uveden ve vloženém dokumentu.



### Detail kontroly

Na úrovni LK IZR obrazovka IZR ˃KONTROLY OZNAČOVÁNÍ˃EDITACE KONTROLY zůstanou zachovány následující záložky:

* Identifikační údaje
* Skutečnosti zjištěné při kontrole
* Kontrolní body
* Závěr
* Námitkové řízení
* Správní řízení
* Komentář
* Kontaktní údaje žadatele

Bude upravena struktura na záložce **Kontrolní body**. Na ostatní záložky nemá změna dopad.

**Záložka Kontrolní body**

V rámci jedné kontroly mohou být zkontrolovány až tři druhy běžců

* pštros africký dvouprstý
* nandu pampový
* emu hnědý

přičemž jednotlivé kontrolní body se hodnotí pro každý druh samostatně (z toho plyne, že se mohou vyskytovat až tři tabulky na této záložce). V záhlaví záložky bude umožněno přidat druh běžce s následným výběrem druhu zvířete z comboboxu.

Podle nového kontrolního listu bude upravena struktura tabulky kontrolních bodů na této záložce následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Druh běžce | pštros africký dvouprstý / nandu pampový /  emu hnědý |
| Počet kontrolovaných kusů běžců | N5 |
| Z toho počet kusů neoznačených podle vyhlášky | N5 |
| **Evidence vedená chovatelem (Registr běžců v hospodářství)** | |
| Počet běžců evidovaných k poslednímu dni kontrolovaného období | N5 |
| Způsob vedení Registru: ručně | Ano/Ne |
| Způsob vedení Registru: počítačem schválený SW | Ano/Ne |
| Registr je veden správně a úplně | Ano/Ne |
| **Registr běžců v databázi ústřední evidence** | |
| Předává do ústřední evidence správné a úplné údaje | Ano/Ne |
| Kontrolované období Od | Měsíc/rok |
| Kontrolované období Do | Měsíc/rok |

### Kontrolní výpis

Výše uvedené změny mají dopad i na generování kontrolního výpisu jako podkladu pro kontroly na místě – obrazovka IZR ˃KONTROLY OZNAČOVÁNÍ˃KONTROLNÍ VÝPIS.

Kontrolní výpis nebude obsahovat seznam křídelních známek jednotlivých zvířat, ale seznam zaslaných hlášení o počtu zvířat za kalendářní měsíce. Nová šablona kontrolního výpisu je v přiloženém dokumentu.



### Vyhledání kontrol

V rámci obrazovek „Izr > Kontroly označování > Vyhledání“ a „Izr > Kontroly označování > Kontroly přiřazené z plánu kontrol“ bude provedená úprava plánu, kdy pro druh běžci budou vyhledávané kontrol pro indiv. evid anebo skup. evid. běžce v závislosti na zvoleném roku.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Dopady na agendu a aplikace. Bez dopadu na data, infrastrukturu a bezpečnost. Jedná se výhradně o úpravy existujícího modulu kontrol ČPI, není vyvíjena žádná nová funkcionalita, pouze existující stránky jsou upravovány ve smyslu výše uvedeného zadání.

*(Pozn.: V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)*

## Požadavky na součinnost Agribus

PZ nemá dopady na změnu webových služeb.

*(Pozn.: Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)*

## Dotčené konfigurační položky[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 1 | srv-n2-izr43.apl.mzem.net – web server | Instalace nové verze aplikace ssl/app/izrint |
| 2 | srv-n2-izr44.apl.mzem.net – web server | Instalace nové verze aplikace ssl/app/izrint |
| 3 | srv-n2-izr45.apl.mzem.net – web server | Instalace nové verze aplikace ssl/app/izrint |
| 4 | srv-n2-izr46.apl.mzem.net – web server | Instalace nové verze aplikace ssl/app/izrint |
| 5 | srv-n2-izr41.apl.mzem.net – aplikační server | Instalace nové verze business vrstvy aplikace izr ssl/app/izrint |
| 6 | srv-n2-izr42.apl.mzem.net– aplikační server | Instalace nové verze business vrstvy aplikace izr ssl/app/izrint |

## Požadavky na systémovou bezpečnost[[10]](#endnote-10)

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4. s tím, že s ohledem na skutečnost, že se nejedná o žádné rozšiřování existujícího modulu kontrol ČPI, ani o vznik nových formulářů je nezbytné zachovat stávající úroveň systémové bezpečnosti modulu

## Rizika implementace změny

Nejsou, jedná se o autonomní změnu bez rizika dopadu na další agendy.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

*(Pozn.: Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)*

# Požadavek na dokumentaci[[11]](#endnote-11)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – součást PZ | ANO | ANO | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelská příručka | ANO | ANO | NE |
|  | Provozně technická dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy | NE | NE | NE |

*(Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.*

### 

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Funkční agenda kontroly evidence běžců v LK IZR | Testovací scénáře | xxx |
|  |  |  |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 1.4.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 30.4.2019 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor: | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z24546**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0054\_26** | **ID PK MZe**: | 448 |

id pro komunikaci s dodavatelem: PZ\_PRAIS\_2019\_No267\_IZR\_bezci\_kontroly

# Návrh konceptu technického řešení

Viz *část* A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310/1,2,3,4,5

# Dopady do systémů MZe

*(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.*

*Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.*

*V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem):*

Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ČPI | Testování úprav |
|  |  |

*(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)*

# Harmonogram plnění[[13]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 1.4.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 30.4.2019 |
| Akceptace dokumentace | 10.5.2019 \*/ |

*\*/ Uvedený harmonogram je platný, pokud Dodavatel obdrží objednávku do 28.2.2019*

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[14]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 11 | 92 631,00 | 112 083,51 |
| **Celkem:** | | 11 | 92 631,00 | 112 083,51 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[15]](#endnote-15): | **Datum:** | **Podpis:** |
| O2 IT Services s.r.o. | Pavel Filek |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z25469**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0054\_26** | **ID PK MZe**: | 448 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| ČPI | Testování úprav |  |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[16]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 1.4.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 30.4.2019 |
| Akceptace dokumentace | 10.5.2019 \*/ |

*\*/ Uvedený harmonogram je platný, pokud Dodavatel obdrží objednávku do 28.2.2019*

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[17]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 11 | 92 631,00 | 112 083,51 |
| **Celkem:** | | 11 | 92 631,00 | 112 083,51 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky[[18]](#endnote-18)

# Posouzení[[19]](#endnote-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[20]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | xxx |  | Viz příloha 1 |
| Provozní garant | xxx |  | Viz příloha 2 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor | xxx |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | xxx |  |  |

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
14. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
15. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-15)
16. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
17. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
18. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-18)
19. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-19)
20. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)