#### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název objednatele:   	Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Sídlo:       	 		U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně odd. Pr vl. 11

Právní forma:		příspěvková organizace

Jejíž jménem jedná:            MVDr. Martin Hovorka Ph.D.,ředitel

Kontaktní osoba:	Bc. Jan HIERSCH,tel.:727 811 426,e-mail:hiersch@zoobrno.cz

Ve věcech specifikace předmětu: Ing. Hana Václavková,tel.:724 963 667,e-mail:vaclavkova@zoobrno.cz

IČO: 			00101451

DIČ: 	CZ00101451

bankovní spojení:		ČSOB,a.s.

č. účtu:			372604403/0300

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele:		JURÁŇ s.r.o.

Sídlo:       			755 01  Ústí 200, okres  Vsetín

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 42031

zastoupený: 		 Milanem Juráňem, jednatelem

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Josef Mikuš

IČO			 27816788

DIČ:			 CZ27816788

daňový režim:		 plátci DPH-měsíční

bankovní spojení:  		 MONETA Money Bank a.s.,pobočka Vsetín

č. účtu: 			 185193207/0600

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 26. 9. 2016 smlouvu o dílo na „Opravu indiánské chýše Haida – II. etapa v areálu Zoo Brno“ (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto dodatkem se rozšiřuje rozsah předmětu díla uvedený v čl. 2.1. smlouvy o dílo o práce a dodávky  specifikované v položkovém rozpočtu v příloze tohoto dodatku, kdy odsouhlasená cena těchto prací a dodávek činí 139.814,- Kč bez DPH. Potřeba provedení těchto prací a dodávek byla zjištěna až během provádění díla a nebyla při přípravě zakázky z objektivních důvodů (nepřístupnost) zřejmá.

Cena díla ve výši 1.121.654,70 Kč bez DPH sjednaná v čl. 4.1.1. smlouvy o dílo se mění tak, že se navyšuje o cenu výše uvedených prací a dodávek ve výši 139.814,- Kč bez DPH tak, že celková cena díla po tomto navýšení činí 1.261.468,70 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliondvěstěšedesátjednatisícčtyřistašedesátosmkorun českých sedmdesát haléřů).

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se mění termín dokončení díla takto:

Dosavadní znění čl. 3.2. Termín dokončení díla se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

Dílo bude řádně provedeno v termínu do 17. 2. 2017

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel zašle dodatek k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Příloha: Položkový rozpočet

V Brně, dne ………………       	                  	  	V Ústí      dne

Objednatel                                                           	                       Zhotovitel