- DODATEK č. 2

- ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14. 9. 2016

na zhotovení stavby

“Výměna oplocení MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. SMLUVNÍ STRANY

1.	Objednatel:	  	Město Světlá nad Sázavou

se sídlem 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený:		Mgr. Janem Tourkem – starostou města

IČ:			00268321

DIČ:			CZ00268321

Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

Číslo účtu:			2621521/0100

2.	Zhotovitel	Tost.cz, s.r.o.

se sídlem:	Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený: 		Františkem Vavřičkou, jednatelem společnosti

IČ:			25956019

DIČ:			CZ25956019

Peněžní ústav:		Sberbank CZ, a.s.

č.ú. 			4200333588/6800

Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujících článků Smlouvy o dílo ze dne 14. 9. 2016

II.	Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, a to elektrického otvírání brány pomocí dálkového ovládání. Vícepráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

III.	Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na úpravě celkové ceny díla o cenu víceprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku  24 200,00 Kč bez DPH.

Původní cena díla

Cena bez DPH: 			     490 000,00 Kč

DPH 21% :		  	    102 900,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:    592 900,00 Kč

Nová cena díla

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II. dodatku č 2 je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH: 			    514 200,00 Kč

DPH 21%:			    107 982,00 Kč

Cena celkem za dílo s DPH činí:   622 182,00 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

IV.   Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14. 9. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet prací.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 21. 11. 2016, usnesením č. 573/2016.

V Habreku dne .................................		       Ve Světlé nad Sázavou dne 29.11.2016

………………………....………………..	                   ……............…….……………………………..

František Vavřička, jednatel společnosti 		Mgr. Jan Tourek, starosta města