DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18016

Zhotovitel:	MOVIS Hronov, s.r.o.

zapsaná v Obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 18552

Zastoupená:	Ing. Karlem Járou	jednatelem společnosti

a Ing. Václavem Podstatou	jednatelem společnosti

Adresa:	MOVIS Hronov, s.r.o.

náměstí Čs. armády 1

549 31 Hronov

Bank. spojení:	ČSOB a.s. pobočka Náchod

č. ú.:	217759106/0300

IČ:	25983181

DIČ:	CZ25983181

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Jára	tel: 725577327			a Ing. Václav Podstata	tel: 725577328

ve věcech technických:	                                      (TDI)

a

Objednatel:	Domov Dolní zámek

Zastoupené:	Dagmar Kušlovou, ředitelkou Domova Dolní zámek

Adresa:		nám. A. Jiráska 44, Teplice nad Metují, 54957

Bank. spojení:	Česká Spořitelna

č. ú.: 1183033319/0800

IČ:	71194011

DIČ:	CZ71194011

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Dagmar Kušlová , tel. 607 939453

ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Jeništa (TDI)

Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se upravují níže uvedené smluvní vztahy obsažené v původní Smlouvě o dílo ze dne 19. října 2016.

II.

Provedení díla

1. 	Vzhledem k poklesu teplot nelze dodržet technologické podmínky pro provedení	 finální stěrky se samočisticím účinkem, z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla.

Dílo bude dokončeno:   15. 5. 2017

III.

Odměna za dílo

3. Úhrada za dílo bude prováděna formou dílčích daňových dokladů (faktur) a to 1x za 14 dnů dle soupisu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen TDI a přiložen k faktuře. Splatnost faktur je  14 dnů od doručení faktury objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Objednatel provede úhradu za plnění veřejné zakázky na základě příslušného daňového dokladu, který musí obsahovat všechny náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného zhotovitelem. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je zadavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany stvrzují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě  uzavírají dobrovolně a po předchozím projednání.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18016 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží jeden.

Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.

V Hronově	 dne  30. 11. 2016		V Teplicích nad Metují 	dne  30. 11. 2016

……………………………				…………………………….

za zhotovitele						za objednatele

Ing. Karel Jára, jednatel společnosti			Dagmar Kušlová, ředitelka Domova