# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

I.

Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 750 86 999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

IČ: 72053119

# DIČ: CZ72053119

příjemce je plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem

dále též „příjemce“

# se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

# Na projekt s názvem:	III/18036 Chlumčany - Dobřanská ulice, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 1 – Dostupnost center

Oblast podpory: 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02557

uzavřené dne 24.9.2012

# II.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

III.

Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1.	Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.

2.	Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

| Datum zahájení projektu | 27. 02. 2012 |
| --- | --- |
| Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů | 01. 06. 2012 |
| Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů | 28. 06. 2013 |
| Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 26. 07. 2013 |

| Harmonogram etap |  |
| --- | --- |

| Název etapy projektu | III/18036 Chlumčany Dobřanská ulice |
| --- | --- |
| Číslo etapy projektu | 001 |
| Datum zahájení etapy | 27. 02. 2012 |
| Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu | 26. 07. 2013 |

# IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.  Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V..……………… dne……			  	      V Plzni dne……

Za příjemce						      Za poskytovatele

Ing. Stanislav Liška, 	  Ivo Grüner,

generální ředitel 	  předseda Regionální rady

…………………..				                  …………………….

Podpis							       Podpis

# Footnotes

Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy