ev.č. objednatele: B 0021/18

ev.č. zhotovitele: SOD2018/055/N211/S37350

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na akci „RH Kružberk - využití akumulační nádrže pro chov ryb“, st. č. 4045, VZ 1115
uzavřené dne 21.8.2018
Objednatel


Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel

Obchodní firma:
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Sídlo:
Slezská 2766, 738 01  Frýdek-Místek
IČ / DIČ:
451 931 18 / CZ45193118
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471
Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním článku 9. bod 9.2. na následující změně citované smlouvy:

č. 2. Doba plnění – v bodě 2.1. se mění doba plnění následovně:

2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Předpokládaný termín zahájení díla:  
srpen 2018
· Ukončení stavebního díla a předání objednateli:
do 31.5. 2019.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:






za zhotovitele:

v Ostravě dne
19.3.2019




ve Frýdku-Místku dne 21.3.2019

Ing. Jiří Pagáč
xxx

generální ředitel



__________________________


xxx
- 2 -

