- Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

### 1. Objednatel				:	Technická univerzita v Liberci

| Sídlo | : | Studentská 2, 461 17 Liberec |
| --- | --- | --- |
| Zastoupená | : | kvestor |
| IČ | : | 46747885 |
| DIČ | : | CZ46747885 |
| Tech. zást. objednatele | : | vedoucí technického úseku |
| Správce budov Technický dozor Číslo účtu | : : : | Technický úsek TUL |

### 2. Zhotovitel				:	CL-EVANS s.r.o.

| Sídlo | : | Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa |
| --- | --- | --- |
| Zástupce | : | Ing. Jan Neužil, jednatel Ing. Josef Láf, jednatel |
| IČ | : | 26768607 |
| ##### DIČ | : | CZ26768607 |
| Odp. stavbyvedoucí | : |  |
| Zapsaný u | : | Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 19685 |
| Číslo účtu | : |  |

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2018 smlouvu o dílo v rámci projektu Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553, na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce „025_Lo_Budova „T“ Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka NN (dále jen „smlouva o dílo“) uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 5381643.

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ) č.1, 2 a 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Kopie uvedených TLZ vč. položkových rozpočtů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

Znění dodatku

- Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena za dílo byla sjednána ve výši Kč 73.706.930,07 bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše sazby DPH 21%, částka v Kč DPH 15.478.454,86 a celková cena v Kč s DPH 89.185.384,92 která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla (v Kč) činí:

- Investice: 71.333.266,62 výše sazby DPH 21%, částka DPH 14.979.985,99 a cena s DPH 86.313.252,61

- Neinvestice: 2.373.663,45 výše sazby DPH 21%, částka DPH 498.469,32 a cena s DPH. 2.872.132,77

- Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána takto (rekapitulace TZL) :

bez DPH			DPH		vč. DPH

zákl. cena	73 743 326,00 Kč	15 486 098,00 Kč	89 229 424,00 Kč

TLZ 1	34 770,56 Kč	7 301,82 Kč	42 072,37 Kč

TLZ 2	-58 268,78 Kč	-12 236,44 Kč	-70 505,22 Kč

TLZ 4	-12 897,71 Kč	-2 708,52 Kč	-15 606,23 Kč

součet 	73 706 930,07 Kč	15 478 454,86 Kč	89 185 384,92 Kč

- Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou Technických listů změny č. 1, 2 a 4 - položkovými rozpočty vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu.

Závěrečná ujednání

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. Ing. Josef Neužil a Ing. Josef Láf, jednatelé V České Lípě dne | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… , kvestor TUL V Liberci dne |
| --- | --- |