Harmonogram činnosti

|  |  |
| --- | --- |
| Popis činnosti | Koncový termín |
| Zveřejnění smlouvy v registru smluv | Den „D“ |
| **1. etapa** |  |
| Dodávka licencí | do D + 3 týdnů |
| Implementace a školení | do D + 6týdnů |
| Podpis akceptačního protokolu | Den „A“ |
| **2. etapa** |  |
| Poskytování služeb technické podpory  | 36 měsíců od „A“ |
| Ukončení poskytování technické podpory, konec smlouvy | „A“ + 36 měsíců |