DODATEK Č. 1 k objednávce č. 222/2019/kor

Objednatel:		město Svitavy

IČO: 00277444

se sídlem Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02

Dodavatel:		BETA - PROJEKT, s.r.o.

IČO: 64257614

se sídlem Svitavy, Zadní 402/1a, 568 02

Objednatel a zhotovitel se dohodli z důvodu potřeby dořešení celkového rozsahu díla v návaznosti na požadavky společnosti Povodí Moravy, s.p. na změně termínu vypracování projektových dokumentací na akci: „Rekonstrukce kanalizace dešťové ul. Okružní“.

Nový termín: do 30.6.2019

xxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru životního prostředí

Potvrzujeme a akceptujeme dodatek č. 1 k objednávce č. 222/2019/kor.

BETA – PROJEKT, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy

Ve Svitavách: 27.3.2019