- SMLOUVA   PŘÍKAZNÍ

č. smlouvy: 201/2019

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi stranami

A/    Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace
Sídlo:  					Purkyňova 39, 682 01 Vyškov

Zastoupená:				Mgr. Luděk Höfer, Ph.D., ředitel

IČ:     					42660556

Bankovní spojení: 			ČSOB Vyškov

Číslo účtu: 				xxxxxxxxx

Telefon:    				xxxxxxxxxxxxx

E-mail:     		xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

B/    	Ing. Jaromír Handl

se sídlem:				Uhřice 10, 683 33 Nesovice

kancelář:				Dvořákova 127/19, 682 01 Vyškov

zastoupená:				Ing. Jaromírem Handlem,autorizovaný inženýr 						pozemních staveb č.a. 1001719

IČ:					63423961

Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail :				xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

dále společně též „smluvní strany“

ve věci

obstarání provádění zadavatelské činnosti, technický dozor, rozsah dle čl. I. této smlouvy - předmět smlouvy, a jeho zastupování.

- I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Příkazník podle této smlouvy bude vykonávat pro příkazce zadavatelkou činnost při organizaci zadání veřejné zakázky v souladu s platnou legislativou  a technický dozor 
na akci	 
        Rekonstrukce školního pískového hřiště

- Rozsah a obsah povinností vyžadovaných od příkazníka:

Organizace a zabezpečení všech úkolů příkazce (zadavatele) v průběhu zadávacího řízení 
       veřejné zakázky:

- 	Zastupování zadavatele při projednání obsahové náležitosti zadávací dokumentace

- 	Příprava konečného znění a obsahu projektové a textové části zadávací dokumentace

- 	Vypracování textu oznámení zadávacího řízení koordinace zákonem určených lhůt

- 	Komunikace ze všemi zúčastněnými stranami a zabezpečování všech potřebných písemností v průběhu zadávacího řízení

- 	Zabezpečení zákonného průběhu zadávacího řízení

- 	Organizace průběhu otevírání podaných nabídek

- 	Provedení rešerše všech podaných nabídek a to jak po obsahové správnosti tak po    stránce posouzení stavu a způsobu ocenění výkazu výměr jednotlivých nabídek.

- 	Organizace průběhu hodnocení nabídek

- 	Zabezpečení všech potřebných písemností pro vyhodnocení zadávacího řízení a 
  ukončení zadávacího řízení

Technický dozor objednatele:

- 	zabezpečení předání staveniště zhotoviteli díla

- 	výkon technického dozoru stavby

- 	kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- 	kontrola řádné uskladnění materiálů a dodávek na staveništi

- 	kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- 	kontrola dodržování předepsaných technologických postupů a dodržování předepsané a dohodnuté kvality sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelů, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

-	kontrola veškerých výrobků a dodávek zda splňují požadavky Zákona o technických požadavcích na výrobky  č. 22/1997 Sb. v platném znění, včetně všech prováděcích vyhlášek a příloh k tomuto zákonu vydaných

-	kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí

-	sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

-	kontrolu čerpání nákladů

-	projednání dodatků a změn projektu, které v průběhu výstavby objektu vyvstanou.
Dodatky a změny, které budou mít vliv na cenu  objektu a  budou předkládány příkazci

-	včasné informování příkazce o všech závažných okolnostech spojených s investicí

-	kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě mandantovi

-	spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

-	spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na provedení případných změn projektu

-	kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavebních prací

-	spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

-	přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí díla

-	kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

-	kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavební části v dohodnutých termínech

-  po dobu 60 měsíční záruky na dílo podle smlouvy o dílo spolupracovat s příkazcem

při projednávání odstraňování případných závad se zhotovitelem stavby.

- II. PLNĚNÍ SMLOUVY

- Příkazník bude činnosti podle čl. I. provádět od účinnosti této smlouvy do ukončení výběrového řízení a do předání a převzetí díla.

- III. ZMOCNĚNÍ K VÝKONU ČINNOSTI A PODMÍNKY PRO VÝKON ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- Příkazce zmocňuje příkazníka jednat jeho jménem ve všech záležitostech potřebných ke splnění podmínek této smlouvy.

- Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům potřebným ke splnění této smlouvy, kterou příkazník podpisem této smlouvy přijímá. Příkazník nemá plnou moc k podpisu smluvních vztahů /zejména koupi pozemků, podpisu smlouvy o dílo a jejích změn, dodávka stavby atd./.

- Příkazník je povinen vykonat smluvenou činnost při vynaložení odborné péče tak, aby byly v maximální možné míře hájeny zájmy příkazce a aby bylo dosaženo smluveného výsledku činnosti.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. V případě, že příkazník dojde při plnění podmínek této smlouvy k jinému názoru než příkazce, v zájmu příkazce a v zájmu zdárného splnění podmínek této smlouvy či smluv, má platnost písemně vyjádřené stanovisko příkazce. V tomto případě přebírá příkazce veškeré důsledky svého rozhodnutí včetně úhrady případných nákladů a vzniklých škod.

- V případě, že příkazce bude chtít řešit záležitosti nad rámec předmětu této smlouvy, budou tyto skutečnosti prováděny na základě písemného dodatku k této smlouvě.

- IV. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti dle této smlouvy dohodnutou odměnu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.

- Odměna příkazníka je sjednána dohodou a činí:

Zadávací řízení  			10 000,00 Kč

Technický dozor			55 000,00 Kč

Celkem 				65 000,00 Kč

Příkazník není plátce DPH.

- Odměna příkazníka bude příkazníkovi uhrazována dle této smlouvy na základě měsíční fakturace, kterou příkazník vystaví dle prostavěnosti díla.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční zálohy nebudou poskytovány.

- Faktura zaslaná příkazci musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zákonem č. 235/2004 Sb. a zákonem č. 563/1991 Sb.

- Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

- Příkazce je oprávněn vrátit fakturu příkazníkovi až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Příkazce je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Příkazník je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji příkazci s novou lhůtou splatnosti.

- Závazek příkazce zaplatit příkazníkovi odměnu, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

- Odměna příkazníka zahrnuje veškeré náklady a výdaje příkazníka, které příkazníkovi vzniknou při provádění činností dle této smlouvy, vyjma poplatků vyplývajících z požadavků na výstavbu a nákladů spojených s majetkoprávními operacemi

- Příkazník a ostatní podílející se osoby se zavazují spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuté dotace příkazci.

- V. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PŘÍKAZCE

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškeré věci a informace, jež jsou nutné k provádění činností příkazníka dle této smlouvy, pokud z povahy věci nevyplývá, že je má obstarat příkazník.

- Příkazce čestně prohlašuje, že má zajištěny potřebné prostředky na úhradu odměny příkazníka.

- Příkazce prohlašuje, že má zajištěny pravomocná povolení a souhlasy k předmětné stavbě.

- VI. SPOLUÚČAST A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se všemi podklady potřebnými pro řádný výkon jeho činnosti dle této smlouvy.

- Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci všechny věci, které za něho převzal při výkonů činností dle této smlouvy.

- Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které nastanou při řešení předmětu smlouvy.

- Příkazník bude provádět činnosti dle čl. I. této příkazní smlouvy a v uvedeném rozsahu.

- Příkazník odpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu při provádění činností dle této smlouvy.

- VII. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

- Obě strany mohou vypovědět smlouvu v případě závažného porušení smluvních podmínek druhou stranou, kterým je zejména neplnění některé z povinností příkazníkem uvedených v čl. I této smlouvy, a to písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně.

- Při výpovědi dané příkazcem příkazníkovi činí výpovědní lhůta jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď příkazníkovi doručena.

- Při výpovědi dané příkazníkem příkazci činí výpovědní lhůta dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď příkazci doručena. V poslední den této lhůty je příkazník povinen předat příkazci, nebo jím určené osobě, kompletní zprávu týkající se předmětu této smlouvy a příkazník je oprávněn vystavit příkazci fakturu na poměrnou část své odměny podle množství skutečně vykonaných činností odsouhlasených příkazcem, která by mu náležela podle čl. IV. této smlouvy.

- VIII. SPLNĚNÍ ČINNOSTI

- Činnost příkazníka se považuje za splněnou v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla.

- IX. SANKCE

- Příkazník je povinen uhradit příkazci případné škody, které příkazci vznikly činností příkazníka nebo porušením podmínek této smlouvy příkazníkem.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je příkazník oprávněn účtovat příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však 10% z celkové odměny příkazníka.

- Při nedodržení povinností příkazníka vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové odměny příkazníka za každý jednotlivý případ. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo příkazce na náhradu škody a ušlého zisku v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností příkazníka.

- Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, sjednat nápravu a není-li to možné, pak škodu finančně nahradit. O těchto skutečnostech bude příkazník vždy neprodleně informovat příkazce. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.

- X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.

- Případné spory, vzniklé při plnění toto smlouvy, budou obě strany řešit především dohodou.

- V případech neuvedených v této smlouvě řídí se vztahy obou stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány pouze očíslovaným písemným dodatkem. Smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vyškově  dne 27.2.2019

………………………………………		………………………………………..

Mgr. Luděk Höfer ,Ph.D. 				   Ing. Jaromír Handl

ředitel školy