Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(zpracování projektu)

č.2-42/2019-1470

I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.

Sídlo: 			Sušilovo nám.5, Olomouc

IČO:			60800691

DIČ:			CZ60800691

Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:

ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

plk. MUDr. Martin Svoboda

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:		159837881/0710

Kontaktní zaměstnanec:	Ing. Marek Kovář

č. tel.: +420 973407019 č. mobil. tel.: +420 721744123

email: kovarm@vnol.cz

datová schránka: mdasj3u

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 771 11  Olomouc

(dále jen „objednatel“)

a

Stepan Projects, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43088

Sídlo:			Moravská 359/13, 779 00 Olomouc- Holice

IČO:			28632907

DIČ:

Zastoupená:		Ing. Petr Zavadil, jednatel

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:		218336076/0300

Kontaktní osoba:	Ing. Petr Zavadil

č. tel.: +420 585 150 411, č. mobil. tel.: +420 731 582 190

email: spz.design@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pod názvem „VN Olomouc– P.D. interiéru pro KCVV“ je změna odstavce V. Čas a místo plnění. Změna smlouvy je vyvolána z důvodu posunu termínu předání prostor určených pro vybudování KCVV.

Smlouva se mění následovně:

V. Čas a místo plnění

5.1	Termín zahájení plnění v rozsahu odst. 3.1 smlouvy: na základě písemné výzvy objednatele

5.2	Předmět smlouvy v rozsahu odst. 3.1 smlouvy ve stupni DSP zhotovitel předá do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem

5.3  	Předmět smlouvy v rozsahu odst. 3.1 smlouvy ve stupni RDS zhotovitel předá do 30 dnů po předání projektové dokumentace objednateli ve stupni DSP

5.4  Konzultační činnost po dobu realizace stavby

5.5  Místem plnění se rozumí místo stavby na adrese: 1 máje 821/3, 779 00 Olomouc (stávající prostor restaurace U Huberta).

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-263/2018-1470 uzavřenou dne 1. 2. 2019. Je vyhotoven ve třech výtiscích, kde dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti v den podpisu obou stran.

| V Olomouci dne 28.2.2019 |  | V Olomouci dne 28.2.2019 |
| --- | --- | --- |
| ředitel MUDr. Martin Svoboda |  | jednatel Ing. Petr Zavadil |
| podpis a otisk úředního razítka objednatele |  | podpis a otisk razítka zhotovitele |