#### Smlouva o dílo #### č. DSH 02/2019 uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### I.

#### Smluvní strany

Objednatel	Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III

se sídlem:	Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka

IČ:	002 74 046

zastoupený

ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu

#### ve věcech technických:	Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí

Alenou Zárubovou, referentkou odboru dopravy a životního prostředí

bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 181 632 639/0300

telefon/fax:	466 799 131/466 799 150

ID DS:	5pmbyi2

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel	Kulant spol. s r.o.

se sídlem:	Plemenářský podnik 425, 530 03 Pardubice - Nemošice

IČ:	252 93 494

zastoupený

ve věcech smluvních:	Petrem Kouhoutkem, členem statutárního orgánu

#### ve věcech technických:	Martinem Vítkem, členem statutárního orgánu

bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 151 682 985/0300

telefon/fax:	602 147 120, 606 412 381

ID DS:	hn5g8jk

(dále jen „Zhotovitel“)

(oba společně jsou v textu smlouvy uvedeny jako Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

(dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem Smlouvy je stavba s názvem „Rozšíření dětského hřiště v ulici Luďka Matury (mezi MŠ Sluníčko a bytovým domem čp. 633 – 637 v ul. Jana Zajíce)“.

- Předmětem Smlouvy je montáž a dodání herních prvků a prvků venkovního veřejně přístupného sportoviště včetně případné úpravy dopadových ploch dle patných ČSN.

- Předmět díla bude obsahovat (mimo jiného dle dalších ustanovení Smlouvy):

- umístění nových herních prvků, a to:

    - CH-D-019-01  Závěsný tunel – 1 ks

    - CH-D-019-02  Smyčkový most – 1 ks

    - CH-D-019-04  Obloukový most – 1 ks

    - CH-D-019-03  Trojitý žebřík – 1 ks

    - CH-D-019-06  Šplhací talíře – 1 ks

    - CH-D-019-05  U-most – 1 ks

- vybudování sportovní plochy spočívající v osazení prvků venkovního veřejně přístupného sportoviště, a to:

    - CH-G-005-03  Branka – futsal – házená – 2 ks

    - CH-G-007-03  Zábrana ke sportovišti ZBS 03 – délky 13,5 m a výšky 4 m – 2 ks.

- Dále je předmětem Smlouvy:

- zařízení staveniště;

- doprava;

- veškeré instalační práce;

- dodání veškerého spojovacího materiálu;

- nátěr dodaného materiálu, zařízení a herních prvků;

- veškeré montážní a další práce související s plněním předmětu Smlouvy;

- odvoz a likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění;

- případné údržbové práce okolního terénu poškozeného v rámci provádění předmětu Smlouvy;

- úpravy dopadových ploch tak, aby odpovídali požadavkům příslušné ČSN EN 1176 a 1177 (ČSN týkajících se problematiky veřejně přístupných dětských hřišť);

- instalace popisu jednotlivých herních prvků s uvedením věkové kategorie;

- dodržení příslušných norem ČSN EN vztahující se na problematiku venkovních veřejně přístupných sportovišť;

- dodržení základní principů bezpečnosti z hlediska občanského práva (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

- Herní prvky a prvky venkovního sportoviště budou umístěny v rozsahu přílohy č. 1 Smlouvy, a to dle položkového rozpočtu.

- Místem plnění je Statutární město Pardubice, část obce Studánka, území Městského obvodu Pardubice III. Konkrétně bude stavba umístěna na veřejném prostranství v ulici Luďka Matury (mezi MŠ Sluníčko a bytovým domem čp. 633 – 637 v ul. Jana Zajíce) na pozemku parc. č. 409/84 v katastrálním území Studánka v rozsahu dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

- Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje realizovat předmět Smlouvy tak, aby odpovídal příslušným ČSN EN týkajícím se problematiky veřejně přístupných dětských hřišť. Prvky venkovního sportoviště budou splňovat příslušné normy ČSN a ČSN EN vztahující se na problematiku venkovních veřejně přístupných sportovišť. Stejně tak budou tyto předpisy splňovat veškeré použité materiály.

- Součástí předmětu díla dle Smlouvy je úprava stávajících dopadových ploch, které budou druhem použitého materiálu (včetně jeho složení) a rozměry (výměrou, tloušťkou) odpovídat příslušným ČSN EN 1176 a 1177 týkající se problematiky veřejně přístupných dětských hřišť.

- Plánované rozmístění jednotlivých herních prvků dle dohody mezi Smluvními stranami je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy. Jejich konkrétní umístění bude případně upraveno na základě požadavků místně a věcně příslušného správního orgánu nebo vlastníka pozemku, na kterém má být stavba umístěna. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že rozmístění jednotlivých herních prvků a vzdáleností mezi nimi bude odpovídat příslušné ČSN EN týkající se veřejně přístupných dětských hřišť.

- Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy zajistí na svou odpovědnost neporušení stávajících inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou.

- Zhotovitel si před započetím stavebních prací dle Smlouvy zajistí zařízení staveniště v potřebném rozsahu.

- Zhotovitel prohlašuje, že použité materiály zajistí jejich stálost během kalendářního roku.

- Předmětem Smlouvy je provedení díla včetně odvozu vzniklého odpadu a jeho likvidace dle zákona
č. 185/2001 Sb., v platném znění a provedení veškerých souvisejících prací a dodání veškerého souvisejícího materiálu.

##### III.

##### Cena za dílo a termín provedení díla

- Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že cena díla dle Smlouvy uvedená v tomto článku Smlouvy je zcela adekvátní a zahrnuje veškeré náklady, které jsou s provedením předmětu Smlouvy spojeny. Cena díla vychází z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

- Celková cena za dílo je stanovena takto:

Celková cena bez DPH: 			265 700,00 Kč

DPH 21 %:					  55 797,00 Kč

Celková cena včetně DPH 21 %:		321 497,00 Kč

- Cena za dílo je stanovená jako cena nejvýše přípustná.

- Termín dokončení realizace předmětu Smlouvy se stanovuje do 30. června 2019.

##### IV.

##### Platební podmínky

- Účetní doklad je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit až po provedené vstupní kontrole dle článku V. Smlouvy a po předání a převzetí díla dle Smlouvy.

- Pokud bude v rámci vstupní kontroly zjištěna shoda stavby včetně jejích součástí a rozměrů, druhu, složení dopadové plochy s příslušnou ČSN EN 1176, vyzve Objednatel Zhotovitele k úkonu předání a převzetí díla. Poté je Zhotovitel oprávněn Objednateli vystavit konečný účetní doklad.

- Účetní doklad musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, musí obsahovat název stavby, číslo a označení Smlouvy, razítko a podpis Zhotovitele.

- Účetní doklad bude mít splatnost minimálně 21 dní po doručení Objednateli.

- Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

- Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

- Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se Zhotovitel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude Zhotoviteli proplacen pouze základ daně a daň z přidané hodnoty bude odvedena místně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- Bude-li účetní doklad obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je Objednatel oprávněn ho do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě účetního dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový doklad s novým termínem jeho splatnosti.

##### V.

##### Předání díla a záruční podmínky

- O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání stavby, který podepíší pověření zástupci Smluvních stran ve věcech technických po provedení vstupní kontroly.

- Vstupní kontrola bude provedena v souladu s ustanovením normy ČSN EN 1176-7 a zajistí ji Objednatel. Kontrolu bude provádět nezávislá odborně způsobilá osoba, která ověří soulad provedeného díla s příslušnými ustanoveními těchto norem. Pokud nebude v rámci vstupní kontroly zjištěna shoda zařízení a jeho součástí (stavby vč. dopadové plochy dle Smlouvy) s příslušnými normami, nebude přistoupeno k předání a převzetí díla dle Smlouvy. Předáno může být dílo bez vad
a nedodělků.

- O skutečnosti, že stavba je připravena k vstupní kontrole dle odst. 1 článku VI. Smlouvy informuje Objednatel Zhotovitele minimálně tři pracovní dny předem. Konkrétní termín provedení vstupní kontroly bude realizován dle možností Objednatele a odborně způsobilé osoby. Pokud bude zjištěna shoda zařízení a jeho součástí (stavby vč. dopadové plochy dle Smlouvy) s příslušnými normami v rámci vstupní kontroly, vyzve Objednatel Zhotovitele k předání a převzetí díla. Tohoto předání se účastní
a protokol podepíší oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. V rámci předání
a převzetí díla bude zjišťováno, zda stavba neobsahuje další vady a nedodělky. Nedokončenou dodávku nebo její část není Objednatel povinen převzít.

- Na jednotlivé herní prvky Zhotovitel poskytne záruku 36 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí stavby Objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky dle výše uvedeného odstavce tohoto článku Smlouvy. Po odstranění případné záruční vady a převzetí jejího odstranění Objednatelem pokračuje dále běh záruční doby.

- Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje, že záruka za dílo spočívá v tom, že na své náklady pro Objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.

- Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby.  Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně.

- Při předání díla Zhotovitel předá veškeré povinné doklady k herním zařízením. Předá Objednateli certifikáty herních zařízení dle příslušné ČSN EN 1177 a 1176 (a další revize), prohlášení o shodě dle platných ČSN a doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla rozdělený podle druhů odpadu. Bez těchto dokladů se dílo nepovažuje za předané a ukončené.

##### VI.

##### Další společná ujednání

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho výstavby, tzn. do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude Zhotovitel dodržovat zásady BOZP a PO. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku Objednatele.

- Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů, a to i vytěženého si zajišťuje Zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací Zhotovitelem, uvede Zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla.

- Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, což Zhotovitel doloží Objednateli dokladem. Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude Zhotovitel.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

- řádně si prověřil místní podmínky na místě plánované stavby,

- všechny přípravné, technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami souhlasí,

- veškeré požadavky na Objednatele uplatnil v Smlouvě.

##### VII.

##### Závěrečná ustanovení Smlouvy

  - Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu Smlouvy.

  - Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

  - Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva neobsahuje ustanovení naplňující znaky obchodního tajemství podle § 504 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Smluvní strany podpisem Smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve Smlouvě, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“).

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

  - Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pardubicích, dne 27. 3. 2019

Za Zhotovitele:		Za Objednatele:

…………………………………………………….….	…………………………………………………………….

Petr Kohoutek                                                                  Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

člen statutárního orgánu                                                          starosta městského obvodu

Přílohy – nedílná součást Smlouvy:

- Situační výkres se zákresem předmětu Smlouvy

- Položkový rozpočet

DOLOŽKA

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením

Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/60/2019 ze dne 25. 3. 2019

V Pardubicích, dne 27. 3. 2019

vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….