SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20160429

uzavřená

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:			Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana

jednající:	Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel odboru veřejných zakázek 
a nákupů

IČO:  				48133990

DIČ:  				CZ48133990

bankovní spojení:  		Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:  			85508881/0710

kontaktní osoba:	Mgr. Irena Culková Tvarohová

iculkova@sshr.cz

telefon:	244095220, mob. 702075946

e-mail:	iculkova@sshr.cz

datová schránka:	4iqaa3x

(dále též „objednatel“)

a

Obchodní firma 		POKORNÝ – NEMOVITOSTI s.r.o.

se sídlem:			nám. Přemysla Otakara II. čp. 58, 37001 České Budějovice

spisová značka: C 8355 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupena:			Ing. Petr Pokorný, jednatel

IČO: 		25184059

DIČ:  		CZ25184059

bankovní spojení: 		Československá obchodní banka

číslo účtu: 		812132463/0300

kontaktní osoba:		Ing. Petr Pokorný

telefon:		+420 386 352 886

e-mail:		p.pokorny@pokonem.cz

datová schránka:		tdq3bc

(dále též „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“.

se dohodly, že se jejich závazkový vztah, založený touto smlouvou, řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákona uzavírají

smlouvu o dílo tohoto znění

I. Článek

Účel smlouvy

- Účelem této smlouvy je vypracování znaleckých posudků na ocenění majetku ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

- Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu, kterou objednatel zadal ve výběrovém řízení 05136/16-SSHR s názvem „VZ 16-205 Vypracování odborných znaleckých posudků – ocenění obilních sil Kaznějov, Sviňomazy, Podbořany“

II. Článek

Předmět smlouvy a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve vypracování tří znaleckých posudků na ocenění majetku ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, tj. ve stanovení ceny zjištěné podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. (oceňovací vyhláška), v platném znění, kterou se provádí zákon č. 151/1997 Sb., tržní ceny, ceny v místě a čase obvyklé a administrativní ceny u následujícího majetku:

- obilní silo Kaznějov nacházející se v obci Kaznějov, k.ú. Kaznějov,

- obilní silo Sviňomazy nacházející se v obci Trpísty, k.ú. Sviňomazy,

- obilní silo Podbořany nacházející se v obci Podbořany, k.ú. Podbořany,

(dále také „dílo“) dle Věcného zadání a jeho příloh uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Pro každé z výše uvedených sil musí být vypracován samostatný posudek.

- Posudky jsou podkladem k uzavření kupních smluv, především pro stanovení výše kupních cen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Posudky stanoví kupní ceny včetně zdůvodnění výsledné kalkulace a použitých metod s ohledem na specifikaci nemovitostí a jejich technologií včetně jejich provozu. Všechny tyto posudky předá zhotovitel příslušné kontaktní osobě objednatele v místě jeho sídla, uvedené v záhlaví této smlouvy, vždy v 5 paré samostatného znaleckého posudku ke každému obilnímu silu.

- Posuzované nemovitosti jsou umístěny ve 3 lokalitách, které jsou na území České republiky a jsou uvedeny a vyznačeny na :

- LV č.714 pro k.ú. a obec Kaznějov

- LV č.153 pro k.ú. Sviňomazy a obec Trpisty

- LV č.1358 pro k.ú. a obec Podbořany

- Kód předmětu zakázky podle číselníku NIPEZ:  71319000-7 – služby soudních znalců

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

III. Článek

Doba plnění

- Termín zahájení díla: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení a předání díla:

do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Dílo je splněno jeho řádným provedením. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno objednateli v listinné podobě na adresu sídla objednatele, a to osobně prostřednictvím kontaktní osoby nebo doporučeně prostřednictvím poštovní zásilky. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo zjevné vady či nedodělky není objednatel povinen dílo převzít.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od převzetí díla kontrolu díla. Vady a nedodělky díla zjištěné v rámci kontroly dle tohoto odstavce budou zhotoviteli sděleny písemně, prostřednictvím e-mailů uvedených v záhlaví této smlouvy. Vady a nedodělky zjištěné postupem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě dle článku VI odst. 4 smlouvy. Kontrolu odstraněných vad provede objednatel ve lhůtě 10 kalendářních dnů od převzetí opraveného díla. Pokud objednatel v rámci kontroly díla dle tohoto odstavce nezjistí vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli písemně, prostřednictvím e-mailů uvedených v záhlaví této smlouvy. Uplatnění vad a nedodělků postupem dle tohoto odstavce nemá za následek nemožnost dalšího uplatnění vad dle článku VI odst. 1 smlouvy.

- Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, nemá-li žádné zjevné vady a nedodělky, převzít.

IV. Článek

Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne  30. 6. 2016:, a to „Krycím listem“, který je Přílohou č. 3   této smlouvy a je členěna následovně:

- Cena za dílo (vypracování všech znaleckých posudků dle Přílohy č. 1) byla stanovena jako cena pevná ve výši 147 000,- Kč bez DPH

(slovy: sto čtyřicet sedm tisíc korun českých), z toho:

- Cena za část díla – Znalecký posudek pro obilní silo Kaznějov ve výši 54 000,- Kč bez DPH

- Cena za část díla – Znalecký posudek pro obilní silo Podbořany ve výši 58 000,- Kč bez DPH

- Cena za část díla – Znalecký posudek pro obilní silo Sviňomazy ve výši 35 000,- Kč bez DPH

- DPH ve výši  30 870,- Kč

(slovy:  třicet tisíc osm set sedmdesát korun českých),

- Celková cena za dílo tedy činí 177 870 Kč včetně DPH

(slovy:  jedno sto sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát korun českých).

- Cena za dílo je ujednána pevnou částkou. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- Cena za dílo již zahrnuje veškeré daně (vyjma DPH), cla, poplatky a veškeré další výdaje spojené s provedením díla, včetně všech nákladů zhotovitele na dopravu.

- Platba záloh na cenu za dílo se nepřipouští. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli po řádném provedení díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno, předáno a byla provedena jeho kontrola dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Dojde-li během plnění této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za dílo včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za dílo bez DPH uvedené v odst. 1.

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňového dokladu (faktury). Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze v případě, že obdržel od objednatele písemné potvrzení, že v průběhu provedené kontroly dle článku III. odst. 3 nebyly zjištěny vady a nedodělky, nebo potvrzení, že zjištěné vady a nedodělky byly zhotovitelem ve stanovené lhůtě odstraněny.

- Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od doručení faktury objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury musí být doklad - písemné potvrzení, že kontrolou dle článku III. odst. 4 nebyly zjištěny vady a nedodělky, nebo potvrzení, že zjištěné vady a nedodělky byly zhotovitelem ve stanovené lhůtě odstraněny.  V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení. Objednatel v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, mu neumožní uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn podle čl. X. odst. 5 od této smlouvy odstoupit, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv nároky z tohoto titulu na smluvní pokuty, veškeré jiné sankce, úhradu škod atd.

V. Článek

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené článkem lIl. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla specifikovaný v čl. II této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a způsobem odpovídajícím zákonu č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku škody.

- Zhotovitel prohlašuje, že je znalcem zapsaným v seznamu znalců vedených soudem: Krajský soud v Českých Budějovicích, pod č. SPR 2492/2003.

- Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých postupů.

- Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen zpracovávané dílo kdykoliv na požádání předložit objednateli ke kontrole.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy, vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

VI. Článek

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy. Vady mohou být zjištěny a uplatněny kdykoliv po převzetí díla.

- Opravy vad díla musí zhotovitel provádět bezplatně.

- Objednatel uplatní reklamaci vady u zhotovitele písemně na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a v oznámení uvede, v čem vada spočívá. V případě pochybnosti ohledně data doručení reklamace vady při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že byla uplatněna
3. kalendářní den po prokazatelném odeslání písemného oznámení objednatele zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady do 10 dnů od doručení uplatnění vad nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.

- Smluvní strany výslovně ujednaly, že nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokuty.

VII. Článek

Vlastnické právo k předmětu díla

- K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nemá – li ji zřízenou, doporučeným dopisem do sídla firmy, nebo na adresu změněnou oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě, nejpozději 10 kalendářních dní přede dnem jeho předání.

- Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při jeho předávání, objednatel dílo nepřevezme.

- Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel.

VIII. Článek

Náhrada škody

- Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli ve smyslu ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

IX. Článek

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání díla stanoveným v článku III. této smlouvy, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4% z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu, nedodělek a započatý den prodlení. V případě, že se jedná o prodlení s odstraněním vad zjištěných postupem dle článku III odst. 4 smlouvy, je objednatel oprávněn tuto smluvní pokutu započíst vůči faktuře zhotovitele za dílo.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad zjištěných a uplatněných objednatelem v záruční době po převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. V případě, že se jedná o prodlení s odstraněním vad zjištěných postupem dle článku III odst. 4 smlouvy, je objednatel oprávněn tuto smluvní pokutu započíst vůči faktuře zhotovitele za dílo

- Pokud zhotovitel prohlásí, že nezahájí plnění, nebo nebude pokračovat v plnění dle této smlouvy a nepředá objednateli dílo bez vad a v celém rozsahu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 50% ceny za dílo bez DPH.

- Smluvní pokuty jsou splatné 14. den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády, vyjma případu uvedeného v čl. IV. odst. 10. této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

X. Článek

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy dle občanského zákoníku, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také z důvodů uvedených v této smlouvě.

- Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

- je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, s dokončením či předáním díla,

- porušil povinnost stanovenou dle čl. IV. odst. 8.

- postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,

- neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,

- neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě,

- pozbyl oprávnění k provádění činností dle této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že při prodlení objednatele se zaplacením celkové kupní ceny za dílo, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit, s výjimkou případu uvedeného v čl. IV. odst. 10 smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky druhé smluvní strany, nemá – li ji zřízenu doporučeným dopisem na adresu sídla firmy, nebo na adresu změněnou oboustranně podepsaným dodatkem k této smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. kalendářním dnem po jeho prokazatelném odeslání prostřednictvím poštovního doručovatele.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

XI. Článek

Ostatní ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, má potřebná oprávnění.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat, veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

- Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.

- Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

- Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

XII. Článek

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů).

- Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.

- Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání.

- Smluvní strany jsou povinny provést případnou změnu svého sídla, čísla účtu, či jiného údaje uvedeného v záhlaví smlouvy, pouze písemným dodatkem k této smlouvě, uzavřeným bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15. kalendářního ode dne, kdy ke změně údaje došlo. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej druhé smluvní straně, je povinna ta smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené

- Tato smlouva je vyhotovena ve  4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Přílohy:

Příloha č. 1 – Věcné zadání včetně příloh

V Praze dne:	   22. 7. 2016                                      V Českých Budějovicích dne: 28. 7. 2016

Za objednatele:                                                       Za zhotovitele:

……………………………………………                   	……………………………………….

Česká republika – Správa                       	            POKORNÝ – NEMOVITOSTI s.r.o.

státních hmotných rezerv

Ing. Zbyněk Raichl, CSc, 	 	Ing. Petr Pokorný

ředitel odboru zakázek      	   				jednatel

Příloha č. 1 smlouvy – Věcné zadání

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

Věcné zadání

# VYPRACOVÁNÍ ZNALECKÝCH POSUDKŮ – OCENĚNÍ OBILNÍCH SIL KAZNĚJOV, SVIŇOMAZY A PODBOŘANY

duben 2016

- Specifikace

1.	Specifikace předmětu plnění

Vypracování znaleckých posudků na stanovení ceny zjištěné podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 151/1997 Sb. (oceňovací vyhláška), ceny v místě a čase obvyklé, administrativní ceny a tržní ceny u následujícího majetku:

  - obilní silo Kaznějov nacházející se v obci Kaznějov, k.ú. Kaznějov

    - Hmotné nemovité věci zapsané v KN:

- Budova silo ocel. obilní OCS 20 kt – zemědělská stavba bez čp/če zapsaná na LV č. 714 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice

    - Hmotné nemovité věci nezapsané v KN:

- Stavba kanalizace dešťová OCS

- Stavba vodovod požární OCS

- Stavba komunikace pozemní OCS

    - Hmotné movité věci:

- Souprava pracovních strojů a zařízení obsahující 49 položek podrobně uveden v Příloze č. 1 – Dodatek k inventární kartě S02115 tohoto zadání

  - Obilní silo Sviňomazy nacházející se v obci Trpísty, k.ú. Sviňomazy

    - Hmotné nemovité věci zapsané v KN:

- Budova silo ZOOS 9,5 kt – stavba technické vyb. bez čp/če na pozemu parc. č. st. 52

- Posklizňová linka ZOOS – technologie – stavba technické vyb. bez čp/če na pozemu parc. č. st. 72

obě zapsané na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov

  - Obilní silo Podbořany nacházející se v obci Podbořany, k.ú. Podbořany

    - Hmotné nemovité věci zapsané v KN:

- Budova silo stavební část – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/4

- Budova silo ocel. konstrukce – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/6

- Budova silo stavební část – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/5

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/7

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/8

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/9

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/10

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/11

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/12

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/13

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/14

- Budova silo konstr. ocelová – jiná stavba bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1949/15

vše zapsané na LV č. 1358 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec

    - Hmotné movité věci:

- Technologické zařízení OcS 10 kt

2. Rozsah a provedení díla zhotovitele:

Zhotovení tří znaleckých posudků na jednotlivá obilní sila (Kaznějov, Sviňomazy a Podbořany) včetně jejich technologií, součástí, příslušenství i souboru hmotných movitých věcí specifikovaných v předchozím oddílu a Příloze č. 1 – Dodatek k inventární kartě S02115, jež budou podkladem pro stanovení kupní ceny při úplatném převodu vlastnického práva k oceňovanému majetku. Ke každému obilnímu silu bude vyhotoveno 5 paré samostatného znaleckého posudku. Každá položka výše uvedená a položky uvedené v Příloze č. 1 – Dodatek k inventární kartě S02115 bude oceněna zvlášť.

Znalecké posudky musí minimálně obsahovat:

v části A. Nález

- Znalecký úkol, jehož předmětem bude:

  - ocenění cenou zjištěnou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 151/1997 Sb. (oceňovací vyhláška)

  - určení ceny v místě a čase obvyklé

  - odhad tržní hodnoty

pro účely úplatného převodu vlastnického práva v rámci uplatnění předkupního práva.

- Základní informace o nemovitostech (adresa, počet obyvatel, koeficienty obcí a názvy koeficientů)

- Prohlídku a zaměření

- Podrobný výčet podkladů použitých pro vypracování posudků

- Vlastnické a evidenční údaje

- Dokumentace a její porovnání se skutečností

- Celkový popis majetku

- Popis a analýza širších vztahů

- Obsah posudku (bude obsahovat podrobný výčet jednotlivých oceňovaných věcí – hmotných movitých i nemovitých, včetně venkovních úprav)

V části B. Posudek

- Podstatné údaje k ocenění:

  - Podrobný popis možných metod ocenění

  - Zdůvodnění vybrané oceňovací metody

  - Podrobný výpočet ocenění podle oceňovací vyhlášky, cenou v místě a čase obvyklou a odhad tržní hodnoty

- Popis, výměry, hodnocení a ocenění:

  - Hlavní stavby – název, zatřídění pro potřeby ocenění, zastavěné plochy a podlaží, obestavěný prostor, popis a hodnocení konstrukcí a vybavení, výpočet koeficientu, výpočet opotřebení, úprava koeficientu prodejnosti, ocenění

  - Vedlejší stavby – název, zatřídění pro potřeby ocenění, zastavěné plochy a podlaží, obestavěný prostor, popis a hodnocení konstrukcí a vybavení, výpočet koeficientu, výpočet opotřebení, úprava koeficientu prodejnosti, ocenění

  - Venkovní úpravy – název, zatřídění pro potřeby ocenění, výpočet opotřebení, ocenění

  - Movité věci – název, zatřídění pro potřeby ocenění, výpočet opotřebení, ocenění

- Shrnutí a zásadní informace o ocenění

V části C. Závěr

- Ocenění cenou zjištěnou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění

- Určení ceny obvyklé (v místě a čase obvyklé)

- Odhad tržní hodnoty

Přílohy věcného zadání:

- Dodatek k inventární kartě - budova 500006  – inventární číslo S02115

- Inventurní soupis majetku – budova 500006 ZZ Plzeň sever

- Inventurní soupis majetku – budova 500004 – Primagra Milín

- Inventurní soupis majetku – Podbořany