FAMOS plus

Zdeněk Zajíc

Bohumínská 63

OSTRAVA

PSČ 710 00

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:     019/224.1.0.07/19

Vyřizuje:           Ing. L. Peterek

Tel.:                 xxx

E-mail:           xxx

Datum:	2019-03-12

Objednávka č. OVs2219/0055			Splatnost faktury :	30 dnů od doručení

„ VD Olešná, domek hrázného, oprava podlah v 1. NP“  akce č. 3730

Objednáváme u Vás realizaci veřejné zakázky malého rozsahu zahrnující opravu podlahy v 1. NP domku hrázného na  VD Olešná v rozsahu Vaší cenové nabídky ze dne 27. 2. 2019.

Předpokládaný rozsah prací:

- Demontáž stávající podlahové krytiny – 44 m2.

- Úprava podkladového roštu ( vyrovnání podlahy do roviny ) - 44 m2.

- Dodávka a montáž OSB desek včetně úpravy a vykrytí nerovností - 44 m2.

- Dodávka a motáž podlahové krytiny GERFLOR včetně prořezu -  56 m2.

- Odstranění stávajícího keramického soklu.

- Dodávka a montáž soklu  - 61 m

- Dodávka a montáž prahů – 5 ks

- Demontáž gumových hran a shrnutí PVC ze  schodových stupňů – 16 ks

- Dodávka a montáž nových hran a PVC na schodové stupně – 16 ks

- Úklid pracoviště a likvidace vzniklého odpadu.

Během prací bude průběžně veden a zástupcem objednatele potvrzován stavební deník. Stavební deník bude předán při předání díla objednateli. Zástupcem objednatele je určen Ing. Milan Závodný (tel. xxx) a vedoucí hrázný p. Jadlovec (tel. xxx, xxx).

Během provádění prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetí osoby. Případné škody na cizím majetku budou uhrazeny dodavatelem stavby.

Termín realizace : 	do 31. 5. 2019

Cena prací :		139 774,- Kč bez DPH dle odsouhlasené nabídky

Na provedené práce a materiál požadujeme poskytnutí záruky v délce trvání 60 měsíců.

K faktuře přiložte potvrzený protokol o předání a převzetí prací potvrzený zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu nebude faktura uhrazena!

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu – daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával, a uchovával v písemné listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých údajů v registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89_2012 Sb.,občanský zákoník.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanoven smlouvy za obchodní tajemství.

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:	Povodí Odry, státní podnik
							závod Frýdek-Místek
							Horymírova 2347
							738 01 Frýdek-Místek

Pro fakturaci uvádíme následující potřebné údaje:

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Podpis objednatele							Podpis zhotovitele

Datum:								Datum:

# Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu 2 F-M