Dodatek č. 1 
k OBJEDNÁVCE č. 2018/I/10-011

ze dne 26.10.2018 mezi

I.

Smluvní strany

Dodavatel:
AU plan s.r.o.
 
 
U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 27616398, DIČ: CZ27616398,

Bankovní spojení:  ČSOB a.s., Číslo účtu: 236972834/0300, Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 33416 , 

Zastoupen: xxx, jednatelem
a

oBJEDNATEL:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava

IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s.
zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel       

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.11.2018 objednávku zpracování Ideové architektonické studie . PŘESUN VÝBĚHU JELENŮ WAPITI  (vedle SAFARI).  
2. Smluvní stran se tímto dohodly na této změně objednávky.
III. 

Změny objednávky
1. Mění se doba doba plnění, a to tak, že termín plnění se nově stanovuje na 31.5.2019

IV. 

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení objednávky tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny díla se nemění.

2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 29.3.2019



                                V Ostravě dne 29.3.2019 
 

………………………….                                                                               ………………………………..

           objednatel                                                                                                             zhotovitel

Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                               xxx, jednatel
PAGE  
strana 1

