Smlouva o dílo

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb.  – Občanský zákoník

1. Objednatel:    Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Pöttingova 2

771 00  Olomouc

IČ: 00600938    DIČ: CZ00600938   číslo účtu: 42435811/0100

Zastoupený: Mgr. Pavel Skula, ředitel školy

2. Zhotovitel:	Interiérové studio podlah a dveří s.r.o.

Kafkova 465/41, 783 01 Olomouc

IČ: 28610172	  DIČ: CZ28610172   číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Zastoupený: Hana Handlová, Jaroslav Krátký

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dodávku a montáž 7 ks protipožárních dveří EI30 DP3 – C včetně ocelových zárubní, kování a samozavíračů dle písemně odsouhlasené cenové nabídky ze dne 22. 3. 2019 (dále jen dílo). Dílo bude provedeno na základě požadavků objednatele zahrnutých v cenové nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

2.  Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné podmínky pro provedení díla.

3. Případné změny specifikace díla budou řešeny formou písemného dodatku, podepsaného oběma stranami.          Pokud dojde ke změnám během montáže a objednatel (popř. pověřená osoba) bude v době montáže přítomen,         stačí změnu odsouhlasit zápisem ve stavebním deníku.

II. Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

Začátek realizace: 8 týdnů od odsouhlasení CN, přesný termín montáže oznámí zhotovitel objednateli minimálně 2 pracovní dny předem.

Dokončení realizace: do 3 dnů od zahájení

2. Termín provedení díla je možné posunout z provozních důvodů na straně objednatele, se kterými 	nebylo možné počítat před započetím díla nebo pro nevhodné klimatické podmínky, které neumožní 	provádět dílo v souladu s příslušnými normami a technologickými postupy.

III. Smluvní cena díla, platební podmínky, smluvní pokuty

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky. Celková cena za dílo je smluvně stanovena na   99 873.- Kč včetně DPH 21%.

2. Cena díla zahrnuje materiál, práce, dopravné a další náklady (uvedené v cenové nabídce), které zhotovitel 	vynaloží ke splnění účelu této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena na základě zálohové faktury a konečné faktury; jejichž přílohami bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Platby budou zaslány na účet zhotovitele vedený u Raiffeisen BANK, č.ú.: XXXXXXXXXXXX.

4. Splatnost faktur bude 14 dnů od vystavení.

5. Při nedodržení podmínky článku II. ze strany zhotovitele je zhotovitel za každý den prodlení s termínem 	„konec 	realizace“ a termínem „předání díla bez vad a nedodělků“ povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% celkové smluvní ceny.

6. V případě prodlení s úhradou faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do doby uhrazení.

IV. Předání díla

1. Po dokončení díla předá zhotovitel objednateli (popřípadě jeho písemně pověřenému zástupci) dílo na místě 	samém, kde bude podepsán předávací protokol. Na jeho základě bude vystavena konečná faktura. Zároveň zhotovitel předá objednateli veškeré certifikáty a atesty osvědčující splnění protipožárních parametrů bezpečnosti zhotoveného díla.

2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli předat dílo po jeho dokončení.

V. Záruční podmínky, odpovědnost za škody

1. Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v délce 24 měsíců, prodloužené záruční doby jsou v souladu se záruční dobou poskytovanou výrobci materiálů. Záruka na montážní práci je poskytována v délce 24 měsíců.

2. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu prací pokud možno okamžitě při 	jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby na poskytované 	materiály a práce. Zhotovitel 	však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením záručních podmínek při provozu díla objednatelem, 	provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby (zejména poškozením), popř. zásahem vyšší 	moci. Podrobnější informace k užívání a údržbě díla viz. návody na údržbu, který objednatel obdrží s fakturou.

3. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

VI. Závěrečné ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy za účelem plnění povinností, které Objednateli vyplývají z právních předpisů (především zákon o svobodném přístupu k informacím, vnitřní pokyny Zřizovatele – vložení scanu uzavřené smlouvy do vnitřního informačního systému Zřizovatele).

- S ohledem na povinnost uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato smlouva může být měněna 	pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – písemně odsouhlasená cenové nabídka.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v souvislosti s uzavřením této smlouvy zpracovává osobní údaje, které mu ukládají zákonné předpisy (především daňové a účetní předpisy), údaje nutné k uzavření smlouvy. Veškeré údaje Objednatel zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Údaje o kontaktní osobě pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí osob, jejichž údaje na základě výše uvedených účelů Objednatel zpracovává, mohou dotčené osoby získat na webových stránkách školy http://www.epol.cz/o-skole/uredni-deska/gdpr.

6. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

8.  Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této smlouvy, prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé 	a svobodné vůle, a že jim není známa žádná zákonná překážka, pro kterou by smlouvu nemohly uzavřít, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne:  29. 3. 2019					V Olomouci dne: 29. 3. 2019

Objednatel:						Zhotovitel: