Dodatek č. 2

k Příkazní smlouvě

Číslo smlouvy příkazce: 	2/AQ/2017

Číslo smlouvy příkazníka:	005-2017

### Smluvní strany

  - Příkazce:	AQUACENTRUM, příspěvková organizace města Teplice

Aloise Jiráska 3149

415 01 Teplice

IČ: 68975490

DIČ: ----

Zastoupený: Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem Aquacentra

Zástupce pověřený ve věcech

a/ smluvních:		Ing. Michael Paraska

b/ technických:	Ing. Michael Paraska

  - Příkazník:	Ing. Tomáš Vrátil

Nová cesta 3048

415 01 Teplice

IČ: 47304707

DIČ: CZ640831459

I. Úvodní ustanovení

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 25.09.2017  Příkazní  smlouvu (Číslo smlouvy příkazce: 2/AQ/2017,Číslo smlouvy příkazníka: 005-2017) označenu dále pro zjednodušení v tomto dodatku jen jako „Smlouva“, na jejímž základě se Příkazník zavázal provádět pro Příkazce výkon technického dozoru investora na akci AQUACENTRUM Teplice – Dětský svět (rekonstrukce a přístavba).  Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 2.1.2019 a Dodatkem č.1 prodloužena do 30.03.2019.

S ohledem na prodloužení termínu dokončení stavby ze strany zhotovitele do 14.04. 2019 uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se mění doba určitá, na kterou byla Smlouva uzavřena a cena plnění (Úplata).

II. Předmět dodatku

II.1  Ujednání odstavce 4.1. Smlouvy se mění tak, že zní :

„4.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti v rozsahu čl. 3 této smlouvy po celou dobu realizace stavby, včetně doby k provedení kolaudace.

Termín zahájení : 	3. 10. 2017

Termín sjednaného dokončení pro zhotovitele: 14.04.2019

Příkazník bere na vědomí, že sjednané datum  dokončení (zhotovení díla)  pro zhotovitele nemusí být datem ukončení jeho činnosti dle této smlouvy, protože je povinen činnost vyvíjet  až do „provedení kolaudace.““

III.2 Úplata příkazníka

Pro období od 31.3.2019 do ukončení činnosti Příkazníka dle této smlouvy se sjednává pro výši jeho úplaty pravidlo jejího stanovení v závislosti na kalendářních týdnech, po které bude činnost vyvíjet, a to tak, že za kalendářní týden se sjednává úplata ve výši 22.717,50 Kč bez DPH, ke které bude účtována DPH dle obecně závazných předpisů. Pokud nebude dokončen celý kalendářní týden, bude úplata vypočtena dle jednotlivých kalendářních dnů výkonu činnosti v nedokončeném týdnu.

III. Závěrečná ujednání

III.1 Ostatní ujednání Smlouvy, jež nebyla dotčena tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III. 2  Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem řádně přečetly a porozuměly mu, což schvalují svými podpisy.

III.3 K účinnosti tohoto Dodatku je zapotřebí jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu s obecně závaznými předpisy. Zveřejnění zajišťuje Příkazce.

V Teplicích dne: 						V Teplicích dne:

…………………………………				…………………………………

Ing. Michael Paraska					Ing. Tomáš Vrátil

Příkazce							Příkazník