Smlouva o dílo č. 02/2016

Uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákona ČR, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

I.

Smluvní strany

Objednatel: 	Základní škola Máj I

zastoupená ředitelem Mgr. Lubošem Staňkem

M. Chlajna 21

370 05 České Budějovice

IČ 00581585, DIČ CZ 00581585

Tel. 385 103 200

Zhotovitel:	Jiří Mikeš

Hracholusky 75

383 01 Prachatice

DIČ: 6302131308 IČO: 12881457

Tel.: 602 951 431

II.

Provedení a předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje výrobu a montáž knižních regálů v požadovaném rozsahu za oboustranně odsouhlasené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Cena díla

Smluvní cena  díla   se  stanovuje dohodou  na  základě  zpracované cenové nabídky v částce  77 354,- Kč plus DPH 21% tj. 16 244,- Kč, což je celkem 93598,- Kč. Výše  uvedené cena  je smluvní dohodnutá a lze ji upravit jen na základě  dohody  obou smluvních stran.

IV.

Fakturace splátek

Faktura  bude uhrazena do 14 dnů po předání díla (viz protokol o předání a převzetí).

V.

Termín plnění

Termín zahájení prací: 22. 11. 2016

Termín dokončení:  do čtyř týdnů po započetí díla

VI.

Vady díla

Záruční doba se sjednává na uvedené dílo na dobu 36 měsíců ode dne předání díla objednavateli (protokol o předání a převzetí díla).

VII.

Penále sankce

Za nedodržení termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení.

Za nedodržení plateb zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den prodlení.

Tuto smlouvu podepisují obě strany ze svobodné vůle a plného vědomí a s tím vzniklých práv  a povinností.

Tato smlouva  se vyhotovuje ve dvou  stejnopisech, z nichž  jedno vyhotovení  obdrží objednatel a druhé zhotovitel.

V Hracholuskách  dne 19.11. 2016

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………						……………………………