Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxx/xxxx

xxxxxxxxxx/xxxx

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: 	HEJDUK CZ s.r.o.

IČO: 632 20 491, DIČ: CZ63220491

se sídlem náměstí Míru 108/28, Město, 568 02 Svitavy

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8079

zastoupena Ing. Ivo Hejdukem, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxx/xxxx

- dále jen příkazník -

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 30.1.2018 Příkazní smlouvu ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „Přestupní terminál Svitavy nádraží“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 1.2.2018, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 20.12.2018.

B.

Během výkonu činnosti dle Příkazní smlouvy došlo k tomu, že z důvodů nezaviněných příkazníkem a nepředpokládaných příkazcem a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období 2018/2019 se doba provádění díla dle smlouvy o dílo posunula z dosavadních 12 měsíců na 14 měsíců.

Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a)	stávající znění bodu 5.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.1.	Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 837 000,- Kč bez DPH.“

b) stávající znění bodu 6.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„6.1.	Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy bude příkazce hradit na základě faktur vystavených příkazníkem takto:

    - část odměny ve výši 781 200,- Kč bude placena ve 14 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 55 800,- Kč.

Faktura na dané splátky bude vystavena vždy ke konci kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem, v němž zhotovitel počne provádět dílo dle smlouvy o dílo.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktur vystavených dle tohoto bodu 6.1. písm. a) je poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.

    - část odměny ve výši 27 900,- Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni předání 2. části díla zhotovitelem; přílohou této faktury bude kopie podepsaného předávacího protokolu o předání 2. části díla.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury vystavené dle tohoto bodu 6.1. písm. b) je den předání 2. části díla zhotovitelem příkazci.

    - část odměny ve výši 27 900,- Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni odstranění poslední vady či nedodělků uvedené v některém předávacím protokolu o předání příslušné části díla; v případě, že bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude daná faktura vystavena ke dni předání 2. části díla.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury vystavené dle tohoto bodu 6.1. písm. c) je den, kdy bude podepsán předávací protokol o odstranění poslední vady či nedodělku díla.“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 1. 4. 2019.

Ve Svitavách dne 2. 4. 2019

Za příkazce:		Za příkazníka:

…………………….…………………	…………………….…………………

Mgr. David Šimek	Ing. Ivo Hejduk

starosta města Svitavy	jednatel HEJDUK CZ s.r.o.