SMLOUVA O DÍLO č. 003/2019

uzavřená dle nového občanského zákona č. 89/2012.

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., IČO 61389030

Rozvojová 263

165 02  Praha 6 - Lysolaje

Zastoupený:

Zhotovitel:

AMANDA stavební s.r.o., IČO 27407331

Pod Hájem 9

Praha 5  150 00

Zastoupený:

uzavírají tuto SOD.

- PŘEDMĚT DÍLA:

- Předmětem díla je zhotovení projektu: projekt pro územní rozhodnutí.

Název stavby: Nástavba administrativní budovy a oprava skleníku

Projekt budou obsahovat návrh stavby:  Nástavba administrativní budovy a oprava skleníku v k.ú. Lysolaje, číslo parcelní 513/110.

Projekt bude proveden dle:

- požadavků objednatele, které musí být v souladu s platnými předpisy

- stavebního zákona č. 183/2006, vyhlášky 499/2006 a doplňujících vyhlášek

- platných norem, obvyklých technologických postupů

- pokynů objednatele, pokud budou v souladu s předchozími body

Zhotovitel prohlašuje, že převzal všechny platné, známé a podstatné dokumenty pro zhotovení projektů, že se s nimi podrobně seznámil, že se seznámil s pozemky a s plochami, a že je schopen na základě těchto skutečností a svých odborných schopností dílo vytvořit. Projekt bude zhotoven v rozsahu potřebném pro získání územního rozhodnutí v pěsti vyhotoveních a předán objednateli.

Zhotovitel se nezaručuje, že stanoviska veřejnoprávních orgánů a dotčených osob budou kladná, pokud nesouhlas těchto nezaviní sám.

- Zhotovitel dále provede a obstará na základě plné moci od objednatele:

- úvodní konzultaci na příslušném odboru výstavby s cílem zjistit úvodní názor odboru výstavby na připravovanou stavbu

- podle podmínek odboru výstavby obstará stanoviska dotčených organizací

- podá žádost o vydání územního rozhodnutí

- spolupracuje průběžně až do vydání územního rozhodnutí

- ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provést dílo určené v čl. 2 této smlouvy ve lhůtě dále smlouvou určené, dílo objednateli předat a nést odpovědnost za případné vady a nedodělky.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo smlouvou sjednanou cenu a zhotovené dílo od zhotovitele převzít. O převzetí díla bude sepsán předávací protokol.

Z dalších smluvních ujednání vyplývají další závazky a práva účastníků smlouvy.

- CENA DÍLA

Za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy  se sjednává pevná smluvní cena ve výši:

Část A) 308 000 Kč

slovy: třistaosmtisíc korun českých.

Část B) 73 000 Kč

slovy: sedmdesáttřitisíce korun českých

K ceně bude připočítáno DPH v platné výši!

Zvýšení či snížení ceny je možné jen na základě oboustranně potvrzeného dodatku ke smlouvě.

- LHŮTY SPLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ

Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit, provést a dokončit ve lhůtě:

- Projekt pro územní rozhodnutí: termín odevzdání díla:   15.4. 2019

- Zahájení činnosti od od 15. 4. 2019, předpokládaná lhůta 3 měsíce

Po uplynutí posledního dne této lhůty je zhotovitel v prodlení se splněním tohoto závazku, pokud prodlení zaviní.

Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit kdykoli před uplynutím sjednané doby, objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit i před uplynutím sjednané lhůty.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla jeho cenu ve lhůtách:

Na základě faktury vystavené po odevzdání díla s termínem splatnosti 21 dní.

- VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

  - Vlastnické právo přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny díla. Objednatel ani poté nesmí dílo užít k jinému účelu, než je dohodnuto.

  - Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem předání díla.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které jsou na díle v době jeho předání a převzetí a jiné vady, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Z této odpovědnosti zhotovitele vyplývá povinnost na vlastní náklady odstranit všechny vady na díle vzniklé, jejichž příčinou je vadné plnění zhotovitele při provedení díla.

Zhotovitel je povinen vady odstranit ve lhůtě do 30 dní od prokazatelného oznámení o vzniku vady, pokud se strany nedohodnou na lhůtě jiné.

- ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací tyto podklady:

Pokud bude objednatel v průběhu díla požadovat provést změny díla, považují se tyto změny za vícepráce, zhotovitel uhradí rozdíl nad dojednanou cenu a bude dohodnut nový termín plnění.

Zhotovitel má právo na úhradu speciálních činností, pokud se vyskytnout (geologický průzkum, statický průzkum, geodetické zaměření). Jejich vypracování může zhotovitel objednat jen se souhlasem objednatele.

- SANKCE

Účastníci smlouvy se dohodli na těchto sankcí pro případ porušení smlouvy o dílo:

- bude – li zhotovitel v prodlení s předáním díla ve smluveném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý týden prodlení,

- bude – li objednatel v prodlení s uhrazením faktury, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý týden prodlení.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Účastníci se dohodli, že od smlouvy lze odstoupit, kromě zákonných důvodů, v případě že:

- objednatel bude v prodlení s úhradou plateb delší než 15 dní,

- bude - li zhotovitel v prodlení s plněním postupného termínu delším než 30 dní,

Obě strany jsou povinny v případě odstoupení od smlouvy provést všechny nezbytné úkony k přerušení práce na díle, zabezpečit jej proti vzniku škod, uhradit poměrnou část díla.

- OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zaplacením se rozumí den převodu částky objednatelem na účet zhotovitele.

Vícepráce budou fakturovány výhradně samostatnou fakturou se soupisem provedených prací za stejných podmínek jako plnění závazku dle SOD.

Zhotovitel samostatně odpovídá za případné porušení norem, předpisů, vyhlášek a zákonů.

Zhotovitel může být v případě nemoci, školení, dovolené a jiných vážných okolnostech zastoupen jím pověřenou osobou se stejnou kvalifikací.

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc ke konzultacím na dotčených orgánech a se specialisty.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, každá strana obdrží dva originály.

Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma účastníky.

Dne: 3.4.2019	Dne: 3.4.2019

Za zhotovitele:                                                                                             Za objednatele:

-------------------------	---------------------------------

jednatel     	ředitel