**Smlouva o dílo**

**ev. č. TO/2018/14**

**Podlahářské práce v Psychiatrické nemocnici v Opavě**

**I.**

**Smluvní strany.**

Psychiatrická nemocnice v Opavě,

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava,

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz),

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma - obchodní název:** | Jiří Machů |
| Sídlo: | Jánská 2328/38 |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | ŽR č.j. MMOP 3830/2010/ZIVN/ChL |
| Statutární orgán: | Jiří Machů |
| Technický zástupce: | Jiří Machů |
| Kontaktní osoba: | Jiří Machů |
| IČ: | 42046238 |
| DIČ: | CZ560926/1977 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon / mobil: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

**se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tuto smlouvu o dílo.**

**II.**

**Předmět smlouvy-díla.**

1. Předmětem této smlouvy je realizace zakázky malého rozsahu, jejíž plnění zhotovitelem spočívá v provádění stavebních prací PSV v oboru podlahář - parketář, tj. oprava, údržba (převažující objem) a stavební práce na technickém zhodnocení objektů = drobných investic dodavatelsky, na které nemá PN v Opavě potřebné kapacity vlastní údržby, nebo jsou pro provedení vlastní údržbou, s ohledem na její profesní skladbu, složité a příliš náročné anebo svým rozsahem v potřebném čase nerealizovatelné.
2. Plnění sestává z dílčích částí díla, sjednaných podle potřeb objednatele předem na období jednoho měsíce a také v tomto období přebíraných. Tzn., že zhotovitel se plně podřídí provozním a finančním podmínkám objednatele, stavu objektů po drobných haváriích a potřebě odstranění nevhodných hygienických podmínek.
3. Z hlediska začlenění dle kódů CPV se jedná o:

45432100-5 – pokládka podlah a podlahových krytin,

45432111-5 – pokládka poddajných podlahových krytin

45432113-9 – pokládka parket,

45432114-6 – pokládka dřevěných podlah,

45432120-1 – pokládka dvojitých podlah

45432130-4 – pokládka podlahových krytin

**III.**

**Lhůta plnění díla.**

1. Smluvní strany sjednávají tuto smlouvu na dobu určitou tak, že její platnost bude ukončena vyčerpáním finančního limitu dle čl. V., odst. 2. této smlouvy nebo po 36 měsících ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Termíny předání částí díla, dílčího plnění budou sjednány vždy předem na období jednoho měsíce s výjimkou nepředvídatelných situací podle konkrétních podmínek.
3. Zhotovitel zahájí provedení části díla v případě potřeby objednatele do 48 hodin od nahlášení požadavku objednatele zhotoviteli telefonickým avízem na číslo telefonu: 603892551.
4. Měsíčně budou dílčí plnění odsouhlasena a převzata na základě výkazů práce - faktur.

**IV.**

**Místo provedení díla.**

Místy provedení díla jsou areál PNO, Olomoucká ulice 305/88 v Opavě a areál DS v Holčovicích, tj. všechny budovy, objekty a zařízení, ke kterým má PNO právo hospodaření zapsáno v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

**V.**

**Cena díla.**

1. Je stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy v soupise položek nejčastěji požadovaných prací. Příloha č. 1 obsahuje rovněž ceny dalších fakturovatelných nákladů – HZS, likvidace odpadů-suti, dopravné apod.
2. Smluvní strany se dohodly, že finanční plnění - fakturace zhotovitele za smluvní období nepřesáhne částku 2 000 000,- Kč bez DPH, slovy dva miliony korun.
3. Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnout bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně.
5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohové platby.
6. Každá faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
7. Smluvní strany dohodly na předávání dílčích částí díla podle vzniklé potřeby jejich zhotovení po měsících, rovněž fakturace výkonů bude prováděna dílčími či měsíčními fakturami, vystavenými na základě objednatelem potvrzených faktur-soupisu prací, v případě že v daném měsíci došlo k předání části provedeného díla.
8. Každou fakturu musí odsouhlasit zaměstnanec technického oddělení PNO, tj. vedoucí TO nebo stavební technik.
9. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude neúplná či nesprávná, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury**.**
11. Případná pohledávka, vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nesmí být postoupena zhotovitelem třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

**VI.**

**Záruční doba a zodpovědnost za vady.**

1. Zhotovitel ručí za vady předmětu díla vzniklé jeho vadným plněním či použitím vadného materiálu, či materiálu s prošlou záruční dobou takto:

- zhotovitel odpovídá i za vady, které se neobjevily po odevzdání díla, či jeho části, jestliže byly způsobeny porušením technologických postupů nebo použitím nevhodných technologických postupů nebo použitím vadných či nevhodných materiálů (skryté vady).

1. **Záruční doby činí:**

a) **u stavebních prací** provedených zhotovitelem přímo či jeho případnými poddodavateli **60 měsíců,** minimálně 60 měsíců.

b) **u materiálů**, použitých k provedení díla či jeho částí **60 měsíců**, nejméně 60 měsíců.

1. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí prací-díla podpisem odpovědné osoby objednatele Protokolem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Touto osobou objednatele je vedoucí TO objednatele.
2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději do 3 kalendářních dní, a to prokazatelně písemnou formou - výzvou zaslanou na doručenku,
3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění-díla, či jeho části, neprodleně od uplatnění reklamace a vady odstranit v co nejkratším možném termínu.
4. Termíny odstranění závad (v návaznosti na povětrnostní podmínky, technologické procesy a provoz v PNO) se vždy po uplatnění reklamace dohodnou písemnou formou, nesmí však přesáhnout (s výjimkou prací závislých na počasí) 30 kalendářních dní ode dne oznámení vady zhotoviteli (od přijetí písemné reklamace, stvrzené zhotovitelem na doručence). Po ohlášení reklamované vady zhotoviteli sepíší zodpovědní zaměstnanci objednatele i zhotovitele o způsobu odstranění vady a i o jejím odstranění zápis.

**VII.**

**Podmínky provedení díla.**

1. K převzetí díla či jeho částí si objednatel může přizvat autorizovanou osobu, soudního znalce či jiného odborníka, má-li pochybnosti o kvalitě provedeného díla či jeho části.
2. Zhotovitel provede práce v kvalitě definované seznamem technických norem a předpisů a podle platných technologických postupů a norem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla použije pouze **kvalitních** materiálů, komponentů a zařízení, na něž má k dispozici „prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a svými parametry odpovídají prováděcím nařízením vlády, a že použije materiály označené značkou „ekologicky šetrný výrobek“, pokud to technologie a daný provoz dovolí.
4. Zhotovitel okamžikem zahájení prací prováděných za provozu objednatele, či jeho částečné odstávky přejímá v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení prací a za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti v pracemi dotčených objektech a na pracemi dotčených pozemcích i v celém areálu objednatele a dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy a **zajistí si na vlastní náklad i činnost koordinátora, (pokud to předpisy vyžadují),** a to vše v prostorách objednatele, a to i na pozemcích, sousedících s objekty, ve kterých provádí práce;
6. Ohlašovnou požárů je vrátnice Psychiatrické nemocnice v Opavě, tel. č. 553 695 222, umístěná v přízemí budovy "vrátnice a žurnálu " u vjezdu do nemocnice z Olomoucké ulice- závora;
7. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor se soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti v prostorách, objektech, v celém místě provádění díla, či jeho částí, ve smyslu § 103 odst. 1 Zákoníku práce, zvláště u prací se zvýšeným požárním nebezpečím;
8. Zhotovitel zodpovídá také v plném rozsahu za dodržování protipožár. předpisů a nese následky za škody vzniklé jejich porušením a za případné škody vzniklé při realizaci díla, zvlášť za práce a činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých zodpovídá za vybavení požárních hlídek potřebnými hasebními prostředky, dodržení technologických postupů prací a technolog. přestávek, včetně zajištění pracovišť pro tyto práce a musí zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů s dokumentací prací se zvýšeným požárním nebezpečím. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech a za dodržování vlastních vnitřních předpisů, týkajících se zpracování výrobních a technologických postupů, provozních návodů, návodů k obsluze strojů a opatření, přijatých na základě konkrétně vyhodnocených rizik při provádění prací.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo či jeho části svým jménem a na vlastní zodpovědnost, za podmínky dodržení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění na své nebezpečí se svými kooperanty - poddodavateli.
10. Zhotovitel seznámí prostřednictvím technika BOZP a PO objednatele, který je pověřeným zaměstnancem objednatele, zaměstnance své, případně svých kooperantů, s  riziky na pracovištích objednatele, vyhodnotí je, upozorní na ně zaměstnance, a případně sjednané kooperanty - poddodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví;
11. Na požádání zhotovitele pak technik BOZP a PO objednatele zajistí u vedení dotčeného pracoviště-úseku objednatele taková opatření, aby nedošlo k poškození zdraví osob, majetku, vyskytujícího se na pracovišti či v jeho okolí (např. transport nadměrných břemen, omezení provozu na vnitřních komunikacích, mimořádná zátěž prachem, hlukem, kouřem, pachy, atd.);
12. Při nástupu k provedení prací se zaměstnanci zhotovitele, provádějící tyto práce, seznámí u objednatele prostřednictvím technika BOZP a PO objednatele s konkrétními podmínkami na budoucím pracovišti, s riziky, které jim případně hrozí ze strany pacientů a personálu. Vždy, a obzvlášť na požádání zhotovitele, je vedoucí zaměstnanec oddělení-úseku, kde mají být práce prováděny, povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození zdraví všech osob a majetku, vyskytujícího se na tomto pracovišti; dříve zhotovitel nezapočne s prováděním prací;
13. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele postupuje zhotovitel i objednatel podle NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu v platném znění a § 105 ZP - hlášený pracovní úraz musí být šetřen oběma smluvními stranami;
14. Zhotovitel upozorní objednatele na okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo dalších osob, nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení objednatele, rovněž bude neprodleně informovat objednatele o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na změnu hygienických, bezpečnostních, protipožárních a provozních podmínek v areálu objednatele na Olomoucké ulici;
15. Zhotovitel vybaví pracoviště lékárničkou pro poskytnutí první pomoci s obsahem, předepsaným závodním lékařem zhotovitele;
16. Zaměstnancům zhotovitele a jeho poddodavatelům je zakázáno vstupovat do budov areálu objednatele za jiným účelem než k provedení prací;
17. Zhotovitel zodpovídá za to, že jeho zaměstnanci, jakož i další osoby, které přizve, či se budou podílet na provedení díla nebo jeho částí, jsou po stránce odborné i zdravotní plně způsobilí požadované práce provádět a jejich seznam bude dán na vědomí objednateli před zahájením prací pro provedení vstupního proškolení a seznámení s pracovištěm, přičemž pověřený zaměstnanec objednatele (vedoucí provozního oddělení) seznámí zhotovitele s bezpečnostními předpisy a specifiky, souvisejícími s předmětem díla;
18. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že se zhotovitel plně podřídí potřebám léčebného procesu a všem podmínkám pro zajištění provozu všech úseků činnosti objednatele a nebude fakturovat náhrady za ztrátu času (prostoje);
19. Zhotovitel prohlašuje, že si zorganizuje práci tak, aby jeho zaměstnanci, či zaměstnanci případných poddodavatelů, provádějící dílo nebo jeho část, měli zajištěnu náhradní práci;
20. Zhotovitel zodpovídá za pořádek na pracovišti, je povinen odstraňovat na své náklady odpady (pokud objednatel nerozhodne před zahájením prací jinak), vzniklé jeho činností v rámci ceny díla a zajistit likvidaci těchto odpadů předepsaným zákonným způsobem prostřednictvím oprávněných firem či osob;
21. Veškerý vybouraný materiál, neurčí-li objednatel jinak, se stává majetkem zhotovitele, který přebírá zodpovědnost za nakládání s ním okamžikem jeho vybourání, za zákonný způsob jeho likvidace a za jeho uložení na skládku k tomu určenou.
22. Objednatel neručí za dodržování podmínek pro manipulaci s odpady při provádění díla nebo jeho části, vzniklými. Může se jednat o tyto odpady:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 200101 | O | papír a lepenka |
| 200301 | O | směsný komunální odpad |
| 200121 | N | zářivka |
| 030102 | O | piliny |
| 150110 | N | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 170101 | O | beton |
| 170102 | O | cihla |
| 170103 | O | keramika |
| 170104 | O | sádrová stavební hmota |
| 170105 | O | azbestová stavební hmota |
| 170201 | O | dřevo |
| 170202 | O | sklo |
| 170203 | O | plast |
| 170303 | N | výrobky z dehtu |
| 170401 | O | měď, mosaz |
| 170402 | O | hliník |
| 170405 | O | železo nebo ocel |
| 170407 | O | směs kovu |
| 170408 | O | kabely |
| 170499 | O | odpad blíže neurčený |
| 170701 | N | směsný, stavební a demoliční odpad |
| 170601 | N | izolační materiál s obsahem asbestu |
| 170602 | O | ostatní izolační materiál; |

1. Zhotovitel prohlašuje, že bez řádného vypořádání či souhlasu oprávněné osoby nepoužije při provádění prací na díle, či jeho částech cokoliv, k čemu má autorská, patentová či podle jiných předpisů chráněná práva jiná osoba, nebo se jedná o duševní vlastnictví a nehmotný majetek jiných osob.
2. Zhotovitel se při provádění díla plně podřídí pokynům technického dozoru stavebníka, provádějícího pro objednatele činnost technického a finančního stavebního dozoru. Technickým dozorem stavebníka je pověřen p. René Matýsek, stavební technik TO PNO.

**VIII.**

**Smluvní pokuty.**

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur za předané dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny faktury s DPH za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti v předem stanoveném termínu předání celého díla objednateli, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny díla s DPH za každý kalendářní den prodlení.

**IX.**

**Další ustanovení.**

Při provádění prací, které jsou předmětem díla nebo jeho částí, jsou zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů povinni uposlechnout pokynů náměstka ředitele pro HTS, vedoucího TO či jeho zástupce, vedoucího provozního oddělení a vedoucího patřičného - pracemi dotčeného pracoviště objednatele, na kterém je dílo prováděno. Zaměstnanci zhotovitele musí s uvedenými vedoucími zaměstnanci objednatele konzultovat provádění všech prací, které by mohly negativně ovlivnit provoz zařízení objednatele a ovlivnit léčebný proces.

**X.**

**Závěrečná ustanovení.**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v „registru smluv“.
2. Zánik závazků vyplývající z této smlouvy lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.
3. V náležitostech neupravených touto dohodou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění.
4. Podmínky sjednané v této smlouvě, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě.
5. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je podepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Znění této smlouvy není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh smlouvy bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Psychiatrická nemocnice v Opavě (dále jen PNO) zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – cenový návrh.

|  |  |
| --- | --- |
| V Opavě dne: 1. 4. 2019  Za zhotovitele: | V Opavě, dne: 2. 4. 2019  Za objednatele:  Ing. Zdeněk Jiříček  ředitel PN v Opavě |

**Příloha č. 1 - cenová nabídka ke smlouvě o dílo č. TO/2018/14 - podlahářské práce v Psychiatrické nemocnici v Opavě**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma: (název, adresa provozovny - sídla): | Jiří Machů |
| Zastoupena: | Jiří Machů |
| IČO: | 42046238 |
| DIČ: | CZ560926/1977 |
| Telefon, fax: | XXXXXXXXXX |
| Mobil: | XXXXXXXXXX |
| E-mail: | XXXXXXXXXX |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Plátce DPH (nehodící se škrtněte) | Ano / ~~Ne~~ |

S inflačním koeficientem navýšení ceny po dobu platnosti smlouvy se neuvažuje, po dobu platnosti smlouvy ceny nebudou zvyšovány; DPH bude fakturováno v takové % sazbě, jakou pro určené období vyhlásí stát.

V uvedených cenách budou zapracovány náklady na dopravu, přesun hmot do místa prováděných prací, úklid staveniště, naložení a odvoz suti, uložení a poplatku za skládku (skládkovné).

**Minimální technické požadavky na kvalitu PVC.**

PVC běžné - tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,4mm, klasifikace 21-23, 31-32, 41 hmotnost 3280 g/m², protiskluznost µ ˃ 0,6 - R11, rekce výrobku na oheň Bfl-S1

PVC vyšší kvality - tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7mm, klasifikace 23-34-43, hmotnost 2758 g/m², protiskluznost R10, reakce výrobku na oheň Bfl-S1.

Dodávané materiály budou odsouhlaseny na základě předložených certifikátů, technických listů.

(Cena položek může být stanovena i rozmezím od - do v Kč/MJ, avšak pro hodnocení cenových položek bude brána v úvahu vždy nejvyšší uvedená cena)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis položky:** | **MJ** | **cena bez DPH:**  **v Kč za MJ**  **(min. a max. cenové rozmezí, tj. od -do)** |
| Demontáž starého PVC | m2 | 20,- |
| Demontáž PVC podl.lišty-soklu | mb | 7,- |
| Demontáž parket dřevěných | m2 | 45,- |
| Demontáž podl.lišty dřevěné | mb | 15,- |
| Montáž -kladení PVC běžného | m2 | 60,- |
| SPC-mat.-PVC běžné viz. technické požadavky | m2 | 280,- |
| Montáž -kladení PVC vyšší kvality | m2 | 60,- |
| SPC-mat.-PVC vyšší kvality viz. technické požadavky | m2 | 500,- |
| Kladení podložky pod PVC | m2 | 1,- |
| SPC-mat.-podložka pod PVC | m2 | 1,- |
| Montáž –kladení průmysl,-zátěž.koberce | m2 | 60,- |
| SPC-mat-zátěžový koberec | m2 | 300,- |
| Montáž PVC běžného lepením plošně | m2 | 85,- |
| Montáž PVC lepením na Cu pásku | m2 | 120,- |
| Vyrovnání podkladu pod PVC stěrkou | m2 | 220,- |
| Svařování PVC šňůrou | mb | 17,- |
| SPC-mat.-svařovací šňůra | mb | 17,- |
| Lepení podlah lišty PVC-soklíku | mb | 17,- |
| SPC – mat.-podlah-lišta-soklík PVC | mb | 16,- |
| Montáž kobercové lišty | mb | 30,- |
| SPC –mat.-lišta kobercová | mb | 27,- |
| Lepení schodišťových stupňů PVC (stupnic i podstupnic) s materiálem!!! PVC běžné | ks | 370,- |
| Lepení schodišťových hran s materiálem!!! | mb | 145,- |
| Montáž multifunkčního panelu OSB desky | m2 | 85,- |
| SPC-mat. OSB desky multifunkční panel tl. 15 mm | m2 | 140,- |
| Montáž parket dřevěných | m2 | 250,- |
| SPC-mat.-parkety masiv dub, buk - I. jakost tl. 22mm | m2 | 780,- |
| Montáž parketové lišty dřevěné-masiv | mb | 40,- |
| SPC-mat.-parketová lišta dub, buk | mb | 50,- |
| Broušení parket | m2 | 150,- |
| Lakování parket ekolog. lakem | m2 | 95,- |
| SPC-mat.-lak ekologický | kg | 290,- |
| Podlepení koberce páskou ve spojích s materiálem!!! (páska oboustranně přilnavá) | mb | 50,- |
| Kladení čistící zóny | m2 | 60,- |
| Lepení čistící zóny plošně | m2 | 85,- |
| SPC-mat.- čistící zóna tl. do 6 mm | m2 | 240,- |
| SPC-mat.- čistící zona tl. nad 6 mm | m2 | 370,- |

Práce na opravách s použitím vlastního materiálu objednatele či původně strženého materiálu vráceného na místo po opravě podkladu zpět budou fakturovány HZS, stejně tak jako práce časově a ceníkem těžce měřitelné.

**Min. výše HZS stanovená zadavatelem činí 135,- Kč bez DPH**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sazby HZS** (hodinová zúčtovací sazba) | **Kč/hod bez DPH** |
| **podlahářské práce** | 250,- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nabídková cena v Kč bez DPH:**  **(Součet všech výše uvedených položek. Je-li uvedeno rozmezí od – do, započtěte vždy vyšší hodnotu.):** | **5348,-** |

Objednatel: Zhotovitel: