SMLOUVA O DÍLO č. SOD/90/2018

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

(zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**I.**

**Smluvní strany**

**1.1.** Objednatel:    **Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná**

 Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5

 Zástupce: Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, ředitelka školy

 IČ: 14891263, DIČ: CZ14891263

 Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 16430101/0100

**1.2.** Zhotovitel:       **METAL PRO INDUSTRY s.r.o.**

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zástupce: Ing. Naděžda Kadlecová, jednatelka společnosti

IČ: 03693821, DIČ: CZ03693821

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 268765645/0300

**II.**

**Předmět smlouvy**

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k dodávce venkovních posilovacích prvků včetně dopadové plochy. Podrobný popis posilovacích prvků je uveden v nabídce č. 90/2018, ze dne 22. 10. 2018, která je nedílnou přílohou této smlouvy. Bezpečnostní dopadová plocha o velikosti 15 m x 5 m bude z pryžového monolitického dvouvrstvého povrchu, kde spodní vrstva bude tvořena černou SBR pryžovou tlumicí vrstvou o tloušťce 25 mm (gumový SBR granulát s polyuretanovým pojivem) a vrchní vrstva bude tvořena červeným EPDM granulátem tloušťky 10 mm.

**2.2.** Ke všem cvičebním prvkům VITALparku bude doloženo prohlášení o shodě výrobků a certifikát ISO 9001.

**2.3.** Místem realizace podle článku 2.1. této smlouvy bude areál v objektu školy na adrese: **Na Výsluní 6, Praha 10.**

**III.**

**Povinnosti a práva zhotovitele**

**3.1.** Zhotovitel se zavazuje k dodání venkovních posilovacích prvků a dopadové plochy, včetně instalace, nejpozději **do 2 měsíců od předání místa realizace** specifikovaného v článku 2.3. této smlouvy.

**IV.**

**Povinnosti a práva objednatele**

**4.1.** Objednatel převezme dílo, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl k převzetí díla zhotovitelem vyzván. Předání díla je provedeno formou předávacího protokolu.

**4.2.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté,
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

**4.3.** Objednatel zajistí potvrzení o stávajících inženýrských sítích v prostoru umístění prvků. Pokud v místě budou vedeny inženýrské sítě, objednatel zajistí vytýčení těchto sítí na své náklady před zahájením montáží.

**4.4.** Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele
a zhotovitele.

**V.**

**Cena plnění a způsob fakturování**

**5.1.** Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

**5.2.** Cena plnění je stanovena na: **Celková cena zakázky bez DPH: 440.280,- Kč**

 **Výše DPH: 92.458,80 Kč**

 **Celková cena zakázky včetně DPH: 532.738,80 Kč**

**5.3.** Objednatel se zavazuje zaplatit za výše uvedené dílo, a to do 14 dnů od převzetí díla na základě vystavené faktury.

**5.4.** Faktury budou zasílány elektronicky e-mailem na: **jitka.stemberova@ssuar.cz**

**VI.**

**Předání a převzetí díla**

* 1. Závazek zhotovitele dodat a instalovat venkovní posilovací prvky včetně dopadové plochy dle čl. II. této smlouvy je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

**6.2.** Zařízení je převzato protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**6.3.** Protokol obsahuje zejména:

Název a identifikační údaje objednatele a zhotovitele

Identifikační údaje o zařízení a jeho části

Prohlášení objednatele, že předávané zařízení přejímá

Certifikát kvality ISO 9001

Prohlášení o shodě

**6.4.** V případě, že objednatel odmítne zařízení převzít, sepíší obě strany protokol, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

**VII.**

**Záruční podmínky**

**7.1.** Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce:

* 5 let na vady materiálu nebo výrobní vadu všech pozinkovaných součástí
* 5 let na vady materiálu lakovaných ocelových součástí
* 5 let na funkční poruchy způsobené vadami materiálu nebo výrobními vadami pohyblivých plastových a ocelových součástí
* 5 let na dílo

V případě prodlení úhrady faktury objednatelem se záruka snižuje na 6 měsíců.

**7.2.** Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

**7.3.** Záruka se nevztahuje na poškození výrobku vnějším zásahem, živelnou pohromou, vandalismem a používáním výrobku k jiným účelům, než pro jaké byl určen.

**VIII.**

**Ostatní ujednání**

**8.1.** Zhotovitel neodpovídá za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé v příčinné souvislosti  s provozem VITALparku, leda, že by tyto škody byly způsobeny vadou výrobku.

**8.2.** Pokud během výstavby realizace dojde ke změně rozsahu nebo druhu prací, tyto musí být předem odsouhlaseny objednatelem. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou
po vzájemné dohodě řešeny písemnou formou, jinak jsou neúčinné a neplatné.

**8.3.** Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

**8.4.** V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

**8.5.** Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel
a jeden objednatel.

**8.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí **Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná.**

**8.7.** Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s ní a nemají proti ní žádných námitek. Dále prohlašují, že úmysl uzavřít tuto smlouvu učinily ze své svobodné vůle, vážně, srozumitelně a určitě, a že tuto smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

***Přílohy:***

1. Nabídka č. 90/2018 ze dne 22. 10. 2018

V Praze dne V Praze dne

…………………………………………………………… ………………………………………………………

 za objednatele za zhotovitele

Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA Ing. Naděžda Kadlecová

 ředitelka školy jednatelka společnosti