Dodatek č. 5

S M L O U V A   O   D Í L O

č. S/13.09.682

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Oddíl I. – smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sídlo:		U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:			00079481

DIČ: 	CZ00079481 (neplátce DPH)

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. února 2003.

Bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu:        xxxxx/xxxx

Zastoupený:   xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

Zhotovitel:	Hlaváček - architekti s.r.o.

Sídlo: 		Vítězné náměstí 2/577, 160 00Praha 6

IČ:		259 26 497

DIČ:		CZ25926497

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 176480

Bankovní spojení: UniCredit Bank, Dejvická 30, 160 00 Praha 6

číslo účtu xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený:	xxx. xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Oddíl VI. – cena projektu

V Odstavci 2) Výkony autorského dozoru se doplňuje odstavec:

2a) 	    Rozšíření výkonů autorského dozoru:

Vzhledem k prodloužení termínu stavebních prací o 5 měsíců, tedy do 23. 10. 2019, se prodlužuje doba výkonů autorského dozoru rovněž do 23. 10. 2019.

Hodinová sazba     580,- Kč/hod + DPH

Autorský dozor bude fakturován dle skutečnosti, dle výkazu hodin za každý měsíc.

Celková cena za Rozšíření autorského dozoru o 5 měsíců dle tohoto dodatku nepřekročí 125.000,- Kč bez DPH.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv vč. původní smlouvy a všech již uzavřených dodatků.

Tento dodatek se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. S/13.09.682 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a č. 4, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

V Jablonci n/N dne    28. 3. 2019	                                        V Praze dne    27. 3. 2019

…………………………………………	                                                              …………………………………

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx	                                                                                  xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx

ředitelka Muzea skla a bižuterie                                                    jednatel společnosti Hlaváček-architekti

v Jablonci nad Nisou