Dodatek č. 1

S M L O U V A   O   D Í L O

č. S/13.09.682

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Oddíl I. – smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sídlo:		U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:			00079481

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. února 2003.

Bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu:        xxxxx/xxxx

Zastoupený:   xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

Zhotovitel:	Hlaváček - architekti s.r.o.

Sídlo: 		Vítězné náměstí 2/577, 160 00Praha 6

IČ:		259 26 497

DIČ:		CZ25926497

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 176480

Bankovní spojení: UniCredit Bank, Dejvická 30, 160 00 Praha 6

číslo účtu xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený:	xxx. xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Ruší se původní znění Oddílu III a nahrazuje se následujícím zněním:

Oddíl III. – dodací lhůta - čas plnění

Zhotovitel je povinen vypracovat dílo v termínech:

Dokumentace k Územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení             		              31. 10. 2014

Projednání ve spojeném územním a stavebním řízení,

včetně zajištění ÚR a SP v právní moci*						              31. 12. 2014

Dokumentace pro provedení stavby                        					                31. 3. 2015

Dokumentace zadání stavby dodavateli

(dokumentace pro výběr zhotovitele)                      					                31. 3. 2015

*Dodržení termínů je závislé na řádné a včasné spolupráci objednatele podle oddílu V. této smlouvy a na dodržení správních lhůt orgány veřejné správy.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace je zhotovitel povinen s objednatelem projednat před podáním žádosti o stanovisko/povolení/rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy.

O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 1 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Praze dne 28. 3. 2014

…………………………………………	                                                              …………………………………

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx	                                                                                  xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx

ředitelka Muzea skla a bižuterie                                                    jednatel společnosti Hlaváček-architekti

v Jablonci nad Nisou