Smlouva o implementaci software a maintenance č. I-2019-00017

###### SMLOUVA O IMPLEMENTACI SOFTWARE A MAINTENANCE

## ODDÍL – SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel:

| Obchodní jméno: |  | Český hydrometeorologický ústav |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 4 - Komořany, Praha |  |  |  |
| Adresa pro písemný styk: |  | Na Šabatce 2050/17 143 00 Praha 4 - Komořany, Praha |  |  |  |
| Jednající: |  | xxxx |  |  |  |
| IČ: | 00020699 | DIČ: | CZ00020699 |  |  |
| Bankovní spojení: |  | xxxx |  | číslo účtu | xxx |
| Státní příspěvková organizace – na základě Vl. nařízení č. 96/1953 Sb., částka 57 ze dne 27.listopadu 1953 ve znění akt.Opatření MŽP č. 17/17 ze dne 4.října 2017, č.j. MŽP/2017/110/396 |  |  |  |  |  |

jako objednatel na straně jedné (dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

| Obchodní jméno: |  | Altus software s.r.o |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 |  |  |  |
| Adresa pro písemný styk: |  | Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9 |  |  |  |
| Jednající: |  | xxxx |  |  |  |
| IČ: | 61681202 | DIČ: | CZ61681202 |  |  |
| Bankovní spojení: |  | xxx |  | číslo účtu | xxxx |
| Spol. je zapsána v OR, spisová značka C 87312 vedená u Krajského soudu v Brně. |  |  |  |  |  |

Jako zhotovitel na straně druhé (dále také jako „zhotovitel“)

###### uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

###### dle ust. §  2 586 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

tuto Smlouvu o implementaci software a maintenance

## II. ODDÍL – PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je nastavení a implementace informačního systému správy a řízení dokumentace splňující technické požadavky ve znění přílohy č. 1 a následné 12měsíční maintenance.

- Definice pojmů:

Implementace – služby směřující k nasazení Altus Portal u objednatele a jeho uvedení do Ostrého provozu v rozsahu sjednaném touto smlouvou.

Altus Portal – informační systém uváděný na trh pod označením Altus Portal verze 5.0, jehož výrobcem je zhotovitel. Altus Portal, včetně dokumentace, podléhá autorskoprávní ochraně.

Ostrý provoz – provozování Altus Portal s ostrými daty objednatele za případné servisní podpory zhotovitele.

Testovací provoz – proces ověření stavu plnění provozem Altus Portal s kopií ostrých dat objednatele za současného chodu původního informačního systému objednatele za přítomnosti pracovníků zhotovitele, za účelem podpory zahájení Ostrého provozu, včetně konzultací k objasnění nejasností provozu a metodického vedení.

Maintenance – servisní služba, která obsahuje pravidelnou aktualizaci sw Altus Portal – údržbu systému v souladu s novými technologiemi a průběžná vylepšení systému a právo přecházet na nové verze Portalu bez dalších licenčních poplatků.

Předávací protokol – listinný doklad o předání sw do ostrého provozu, který je podepsán zhotovitelem i objednatelem k termínu spuštění ostrého provozu. Součástí předávacího protokolu může být seznam vad a nedodělků s termínem odstranění.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

- poskytnout objednateli softwarové licence k užití Altus Portal v rozsahu a množství dle Harmonogramu nasazení, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

- před implementací informačního systému provést analýzu stávající situace, konkretizaci potřeb systému pro ČHMÚ a navrhnout řešení;

- provést Implementaci Altus Portal, která bude zahrnovat,  zejména:

- instalaci a nastavení Altus Portal, včetně souvisejících služeb a specifických požadavků objednatele v rozsahu přílohy č. 4 Harmonogram nasazení,

- školení pracovníků objednatele v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 Harmonogram nasazení;

- převod 300 aktivních souborů ze systému Alfresco včetně metadat;

- provádět maintenance po dobu 12 měsíců, počínaje dnem podpisu předávacího protokolu;

- Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, včetně vlivu těchto změn na termín plnění a na cenu, musí být vždy písemně odsouhlaseny oběma stranami formou Změnového listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, podepsaného za  každou smluvní stranu osobou uvedenou v příloze  č. 1 této smlouvy.  Změnový list se stává nedílnou součástí této smlouvy.

## III. ODDÍL – DOBA PLNĚNÍ

- Plnění bude zhotovitelem po dobu účinnosti smlouvy realizováno v částečném plnění v rozsahu a v termínech sjednaných v příloze  č. 4 této smlouvy Harmonogram nasazení.

- V případě, že zhotovitel nebude moci z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů daných vyšší mocí provádět plnění dle této smlouvy, prodlužují se přiměřeně termíny plnění zhotovitele, a to minimálně o tolik kalendářních dní kolik kalendářních dní nemohl plnění provádět.

## IV. ODDÍL – MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo objednatele na adrese: Na Šabatce 2050/17, Praha 4.

## V. ODDÍL – CENA

Za plnění poskytnutá zhotovitelem objednateli dle bodu II., 3 této smlouvy se zavazuje objednatel zaplatit cenu, která byla dohodnuta takto:

Cena bez DPH celkem 	…..….728.000,- Kč

DPH 21 %                                    	 152.880,- Kč

##### CELKOVÁ CENA vč. DPH 	880.880,- Kč

##### (slovy: osmsetosmdesáttisícosmsetosmdesátkorunčeských)

- Cena je konečná, pevná a nepřekročitelná. Zvýšení ceny je možné pouze o DPH, pokud nastane zákonným předpisem jeho změna.

## VI. ODDÍL – PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Platební podmínky jsou sjednány následovně:

  - Platba za uskutečněné dodání předmětu plnění bude provedena na základě dvou faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

  - Spuštění systému do ostrého provozu bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu obou smluvních stran.

  - Položky související s implementací a nastavením sw Altus Portal budou  fakturovány zvlášť v jedné faktuře, ve druhé faktuře budou fakturovány položky za maintenance.

  - Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od data vystavení faktury.

- Úhrady budou prováděny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou kterékoli faktury po dobu delší 10 dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit veškeré práce až do jejího úplného zaplacení, aniž by se tím dostal do prodlení s předáním plnění. Zhotovitel je povinen plnění svých povinností zahájit do 10 dnů ode dne úhrady dlužných částek. O dobu mezi datem splatnosti faktury a datem znovuzahájení plnění ze strany zhotovitele se prodlužují veškeré termíny plnění zhotovitele dle této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo kterékoli její části, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Sjednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

- Právo na užívání plnění a jeho jednotlivých částí vzniká objednateli úplným uhrazením sjednané ceny. Nebezpečí vzniku škody přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.

## VII. ODDÍL – PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést plnění na své nebezpečí. Při provádění bude postupovat samostatně, při určení způsobu provedení není zhotovitel vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich dodržování výslovně zavázal.

- Zhotovitel zmocnil k činnostem dle této smlouvy osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Osoby takto zmocněné jsou mimo jiné oprávněny ke konzultacím, k převzetí plnění a podpisům Změnových listů a Servisních listů. Objednatel zmocnil osoby v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit, aby osoby objednatelem zmocněné k činnostem dle této smlouvy plnily ve stanovených termínech jednotlivé úkoly k poskytnutí součinnosti zhotoviteli, poskytovaly mu včas potřebné informace a byly po dobu plnění této smlouvy zhotovitelem vždy k dispozici (minimálně v rozsahu pracovní doby nebo v dohodnutém čase). Změnu oprávněné osoby je třeba druhé smluvní straně oznámit písemně nebo elektronicky, změna je účinná dnem doručení oznámení, není-li v oznámení uveden den pozdější.

- Objednatel se dále zavazuje zajistit na svůj náklad veškeré potřebné předpoklady pro řádné plnění této smlouvy zhotovitelem, zejména:

- zajistit zhotoviteli a jím k provádění zmocněným osobám přístup do místa plnění, včetně zajištění přístupu k potřebným technickým prostředkům (telefon, internet), a to v nezbytných případech,

- zajistit zhotoviteli a jím k provádění zmocněným osobám přístup k informačnímu systému objednatele,

- realizovat organizační a technická doporučení vyplývající ze závěrů zhotovitele  a ze Změnových a Servisních listů po vzájemném schválení doporučení,

- technické předpoklady.

- Zhotovitel bere na vědomí, že systém IdM (Identity manager) jako hlavní nástroj pro správu identit a autentizace provozuje pro objednatele firma BCV solutions s.r.o. a tímto  prohlašuje, že z jeho strany proběhlo seznámení s činnostmi uvedeného dodavatele a na základě této smlouvy  se zavazuje ke spolupráci a vzájemné součinnosti s firmou BCV solutions tak, aby probíhal soulad s IT infrastrukturou objednatele (viz př. č. 1 – Technické požadavky) ve smyslu:

- IdM – je určené pro správu uživatelských účtů a jejich oprávnění formou přiřazování rolí;

- systém Altus je integrován proti centrální adresářové službě LDAP objednatele nebo s IdM;

- autentizace uživatele je prováděna proti centrální adresářové službě LDAP objednatele;

- při použití lokálního hesla v aplikacích jsou příslušná hesla spravována identity managerem, který  na hesla aplikuje politiku hesel objednatele;

- identity manager řídí existenci uživatelských účtů, jejich atributy, členství ve skupinách, přiřazení rolí, zařazení v org. struktuře apod. primárně v centrální adresářové službě LDAP objednatele, pokud aplikace tyto účty nevyužívá, musí API aplikace umožňovat správu relevantních objektů a jejich atributů pomocí přímé integrace s IdM;

- Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškeré informace a materiály, které jsou nutné a potřebné k plnění této smlouvy, zejm. kompletní podklady o stávajícím technickém, programovém, datovém a organizačním řešení stávajícího HW a SW, stejně jako dosud zpracované studie a podklady k jeho zamýšleným změnám, a předkládat je zhotoviteli neprodleně tak, aby nedošlo k prodlení při plnění této smlouvy.

- Objednatelem poskytnuté informace a materiály se považují za technickou a administrativní pomoc k tvorbě dokumentace a implementaci Altus Portal, přičemž předmětné poskytnutí není považováno za spoluautorství ve smyslu ust. § 8 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel odpovídá za správnost a úplnost dat předaných zhotoviteli k migraci do nového informačního systému.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním dílčích plnění jinou osobu. Jiná osoba musí splňovat  stejné parametry jako zhotovitel. Za provádění však v tomto případě odpovídá jako by plnění prováděl sám.

## VIII. ODDÍL – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

- Plnění bude předáváno postupně po částech podle harmonogramu plnění určeném v příloze č. 4 Harmonogram nasazení.  Předání a převzetí plnění nebo jeho příslušné části potvrdí objednatel podpisem Servisního listu nebo Předávacího protokolu. Nedílnou součástí převzetí dílčích plnění bude i předání srozumitelné související dokumentace.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy (800 x licence, 1 x jádro informačního systému Altus Portal) po podpisu předávacího protokolu a doručení platby na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit průmyslově právní, resp. autorskoprávní nezávadnost plnění této Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn plnění nebo jeho část nepřevzít pro podstatné vady a nedodělky, které brání užívání, v ostatních případech je povinen plnění převzít. Podstatnou vadou či nedodělkem, které brání užívání, se rozumí taková vada nebo nedodělek, který pro řádné provozování v Ostrém provozu nelze nahradit jiným alternativním řešením navrženým zhotovitelem.

- Vady je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky dle XII.5.

- Smluvní strany prohlašují za nesporné, že zhotovitel neodpovídá za bezpečnost dat a vady plnění, včetně vad, které se mohou projevit nebo projeví ve funkčnosti Altus Portal, které nevzniknou jeho zásahem, nebo které vzniknou neposkytnutím informací nebo poskytnutím nesprávných či neúplných informací objednatelem.  Vady, které nevzniknou z důvodů na straně zhotovitele, odstraní zhotovitel v přiměřené nebo smluvními stranami sjednané lhůtě na náklady objednatele.

- Pokud objednatel do 3 pracovních dnů ode dne předání plnění nebo jeho části nesdělí zhotoviteli důvody, pro které odmítl plnění nebo jeho část převzít, považuje se předmět předání za převzatý uplynutím posledního dne této lhůty.

- Nehledě na jiná ustanovení této smlouvy, která by s ustanovením tohoto odstavce mohla být v rozporu, v případě, že dojde ze strany objednatele k obchodnímu použití plnění nebo jeho části nebo k použití plnění nebo jeho části v Ostrém provozu, považuje se toto za úplné splnění předmětu této smlouvy tak, jako kdyby došlo k předání a převzetí plnění. Za obchodní použití plnění se nepovažuje jeho ověřování a Testovací provoz.

- U těch částí plnění, jejichž převzetí nebylo potvrzeno podpisem Servisního listu nebo Předávacího protokolu, neručí zhotovitel za funkčnost systému a poskytnuté implementační služby.

## IX. ODDÍL - ZÁRUKA

- Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět smlouvy odpovídá požadavkům výběrového řízení veřejné zakázky, zejména  její části  technické dokumentace.

- Zhotovitel odpovídá za vady dodaného informačního systému zjištěné v průběhu implementace, přičemž za vadu se považuje ve smyslu této smlouvy stav, kdy informační systém nenaplňuje některý z požadavků uvedených v příloze 1 – Technické požadavky na informační systém. Závady z jištěné po předání do ostrého provozu budou  řešeny v rámci smluvené Maintenance.

- Případné neodstranitelné vady nebo nefunkčnosti, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen nahradit objednateli novým, bezvadným plněním.

X. ODDÍL –  Mlčenlivost, ochrana informací a zákaz jejich zneužití

  - Žádná se smluvních stran nezpřístupní ani nepoužije informaci, se kterou se seznámí v souvislosti se spoluprací s druhou Smluvní stranou nebo získanou od druhé smluvní strany (dále jen ,,Důvěrná informace“), ve prospěch třetích osob, pokud není stanovené jinak.  Důvěrnými informacemi jsou zejména informace obchodní povahy, databáze zákazníků, cenová politika, způsob fungování společnosti, apod.

  - Povinnost mlčenlivosti platí s výjimkou případů, kdy druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace, nebo právní předpis nebo veřejnoprávní orgán vyhradí povinnost zpřístupnit nebo použít důvěrnou informaci a zpřístupnění nebo použití důvěrné informace je nezbytné pro realizaci plnění smlouvy dané Smluvní strany v souvislosti se spoluprací s druhou Smluvní stranou.

  - Mezi důvěrné informace nepatří informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti z veřejných registrů nebo ze zákona.

  - Smluvní strany mají povinnosti všechny osoby, které Smluvní strany užívají při spolupráci s druhou Smluvní stranou informovat o povinnosti mlčenlivosti.

  - Veškeré důvěrné informace mající charakter obchodního tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, které Smluvní strana poskytla druhé Smluvní straně a  Smluvní strany jsou povinné je  přiměřeným způsobem chránit proti zneužití.

  - Smluvní strany se zavazují po skončení vzájemné spolupráce vrátit druhé smluvní straně všechny písemné materiály, materiály v elektronické podobě obsahující Důvěrné informace i jejich kopie smazat ze všech datových úložišť, které nejsou potřebné k archivaci nebo nejsou dále užívány, pokud není stanovené jinak nebo zákonným předpisem k danému účelu.

  - V případě, že dojde k prozrazení nebo ke ztrátě Důvěrných informací zavazuje se příslušná Smluvní strana o této skutečnosti neprodleně informovat druhou Smluvní stranu a přijmout veškerá opatření nezbytná k zabránění vzniku škody nebo omezení rozsahu škody již vzniklé a dále k dalšímu šíření Důvěrné informace. Při prozrazení nebo ztrátě Důvěrných informaci se také postupuje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).

  - Za účelem ochrany Důvěrných informací je daná Smluvní strana povinna použít při přenosu Důvěrných informací přes prostředky komunikace na dálku (elektronická pošta, úložiště v síti Internet, apod.) šifrování nebo jinou vhodnou ochranu přenosu.

  - Každá smluvní strana je povinna zabezpečit počítačové systémy (včetně úložišť) tak, aby zabránila kybernetickým útokům, napadení počítačovým virem apod. a dodržovat ustanovení kybernetické doložky,  která je nedílnou součástí této smlouvy.

## XI. ODDÍL – ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou dodatkem ke smlouvě nebo formou Změnového listu v souladu s ujednáním této smlouvy a to pouze v případě, že vyhrazené změny nebudou ovlivňovat smluvní cenu.

- Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou, v níž bude mimo jiné sjednán způsob vypořádání vzájemných vztahů.

- Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení smlouvy stanovených touto smlouvou. Každá ze smluvních stran je rovněž oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bude prohlášen konkurz.

- Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může smluvní strana odstoupit od smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:

- prodlení zhotovitele se zahájením realizace plnění o více než jeden měsíc po sjednaném termínu zahájení,

- prodlení zhotovitele s řádným dokončením o více než jeden měsíc,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny nebo její části o více než jeden měsíc,

- prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nebo s plněním jeho povinností dle této smlouvy o více než 30 dní.

- V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu sjednané ceny dokončených částí plnění a prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy a ukončením prací pouze tehdy, zahájil již jejich realizaci, ne přípravu.

## XII. ODDÍL – DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany si s přihlédnutím ke všem  okolnostem sjednávají omezení práva na náhradu škody pro případ vzniku škody v důsledku či v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na částku odpovídající nejvýše ceně za plnění dle této smlouvy bez DPH..

- Omezení výše škody dle odst. 1 tohoto článku se nedotýká vzniklé škody, kterou způsobí Zhotovitel nebo na jeho příkaz jednající třetí osoby svým jednáním způsobem narušení informačního systému ČHMÚ, při kterém dojde k úniku a ztrátě Dat a zablokování části nebo celého systému ČHMÚ a jeho napadení navenek. V daném případě je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli skutečné uhrazení vzniklé škody, které svým jednáním zapříčinil ve smyslu čl. X a čl. XIII.

- Pokud se stanou jakákoli části smlouvy  být neplatnými nebo se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým účelem pokud možno co nejvíce podobá neplatnému ustanovení.

- V případě vyšší moci je každá ze smluvních stran zproštěna svých závazků z této smlouvy a za jakékoli nedodržení smlouvy nebo prodlení s plněním jakéhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy, neponese smluvní strana odpovědnost, pokud bude takové nedodržení smlouvy nebo prodlení s plněním jakéhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy přímo nebo nepřímo způsobeno okolností vyšší moci. Přitom není rozhodné, zda okolnost vyšší moci existovala k datu uzavření této smlouvy nebo nastala později. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména živelné pohromy, válečné konflikty, občanské nepokoje, stávky.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti se doručují buď doporučeným dopisem prostřednictvím poštovní přepravy, nebo elektronicky, a to na adresy smluvních stran uvedené v této smlouvě, příloze č. 2, není-li stanoveno pro daný případ jinak. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně nebo elektronicky oznámit druhé smluvní straně tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto odstavci. Nebude-li příslušná smluvní strana na uvedené adrese zastižena, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si příslušná smluvní strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se smluvní strana o doručení nedozvěděla. V případě, že příslušná smluvní strana odmítne zásilku bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta.  Za řádné doručení se považuje také doručení do datové schránky a doručení osobně kteroukoli smluvní stranou nebo jejím zástupcem oproti podpisu druhé smluvní strany nebo jejího zástupce.

- Objednatel podpisem této smlouvy stvrzuje, že zhotovitel je oprávněn uvádět obchodní firmu objednatele jako svoji referenci, včetně popisu a termínů realizace.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatel předávat osobní údaje ze smluvního vztahu třetím osobám ke zpracování a následnému nakládání ve smyslu GDPR.

XIII. ODDÍL – DOLOŽKA VE SMYSLU USTANOVENÍ § 4 ODST. 2 ZÁKONA Č. 181/2014  SB., O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

- Smluvní strany berou na vědomí, že informační systém  Objednatele  (též i „ČHMÚ“) podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a s ním související vyhlášky, zejm. vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), dále

- Zhotovitel je tedy povinen při užívání a čerpáních jakýchkoliv informací, dat, podkladů, zejm. o cílech a smluvním vztahu k veřejné zakázce a jejího plnění, o informačních systémech, personálním zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnostech, které se vztahují k bezpečnostním a technickým opatřením a kdy se stává příjemcem a uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření, nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost těchto zdrojů a nedošlo k neoprávněnému zásahu do sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich poškození, dále

- Zhotovitel bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména listinné a elektronické podklady, finanční přehledy a cenové mapy, zdroje a s poskytnutými zdroji je povinen nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné, dále není oprávněn je užívat i zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných informací nepřechází ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům, pokud není stanovené jinak, dále

- Zhotovitel bere na vědomí, že zákonem určený Úřad podle příslušného zákona o kybernetické bezpečnosti, je oprávněn vykonávat kontrolu a dohled nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

## XIV. ODDÍL – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

- Osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s nimi. Smlouva představuje dohodu stran o celém jejím obsahu, stranám je srozumitelná a byla podepsána svobodně a vážně.

- ČHMÚ je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a obsah smluvního vztahu bude zveřejněn v zákonné lhůtě v informačním systému registru smluv MV ČR, pokud se neuplatní výjimka podle § 3 zákona o registru smluv.

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:

- Příloha č. 1 – Technické požadavky na informační systém

- Příloha č. 2 – Odpovědné osoby

- Příloha č. 3 – vzor Změnového listu

- Příloha č. 4 – Harmonogram nasazení

- Příloha č. 5 – Ceník služeb a licencí

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

| V …………… dne: |  |  |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |  |  |
| xxxředitel ĆHMÚ |  |  |  | na základě plné moci ze dne 30.3.2018 xxxxsoftware s.r.o. |  |
|  | Příloha č. 1 – Technické požadavky na informační systém |  |  |  |  |
|  | Obecné požadavky na systém |  |  |  |  |
| 1 | Systém je jednoduchý, přehledný a snadno ovladatelný, odpovídá současným moderním standardům; |  |  |  |  |
| 2 | Systém umožňuje přehledné ukládání a řazení dokumentů do složek ve stromové struktuře, složky a stromovou strukturu si vytváří sám zadavatel |  |  |  |  |
| 3 | K různým složkám dokumentů, resp. částem stromové struktury mohou mít přístup např. jen vybrané skupiny uživatelů, ostatní uživatelé dokumenty nevidí; |  |  |  |  |
| 4 | server kompatibilní s operačním systémem windows |  |  |  |  |
| 5 | počet uživatelů systému není závislý na změně PC a změně zaměstnance |  |  |  |  |
| 6 | Po zavedení informačního systému, bude předmět veřejné zakázky majetkem zadavatele |  |  |  |  |
| 7 | systém umožňuje pravidelné zálohování dat |  |  |  |  |
| 8 | systém umožňuje práci s různými druhy souborů - např. formáty MS Office (doc, docx, xls, xlsx), pdf, txt, jpeg, gif |  |  |  |  |
| 9 | dodavatel poskytne maintenance, tzn. technická podpora a instalace aktuálních verzí SW |  |  |  |  |
| 10 | Systém umožňuje fulltextové vyhledávání, klíčová slova, metadata; |  |  |  |  |
| 11 | Dokumenty budou podepisovány vnitřním elektronickým podpisem. Tzn. systém umožní prokázání identity podepisujícího dokumentu nezměnitelným záznamem v informačním systému |  |  |  |  |
| 12 | systém je kompatibilní v běžných prohlížečích používaných v ČHMÚ: Google Chrome, Internet Explorer/Edge, Mozilla Firefox; |  |  |  |  |
| 13 | systém umožňuje editaci ze strany zadavatele (dokumenty, workflow, šablony, příp. další); |  |  |  |  |
| 14 | systém umožňuje vytvoření přednastaveného formuláře; |  |  |  |  |
|  | Soulad s IT infrastrukturou ČHMÚ |  |  |  |  |
| 1 | systém je schopný a bude připojen na IdM (Identity manager - nástroj pro správu identit a autentizace). Autentizace bude řešena přes IdM využívající k tomu centrální LDAP. Politika hesel bude řešena prostřednictvím IdM. |  |  |  |  |
| 2 | Přes IdM budou přiřazovány např. administrátorské role. Přes IdM bude fungovat seznamování zaměstnanců s dokumenty vytvořenými v systému a potvrzování seznámení s těmito dokumenty; |  |  |  |  |
|  | Správa a řízení interních dokumentů - dodavatel zajistí, že v systému: |  |  |  |  |
| 1 | každý dokument je jasně a jednoznačně identifikovatelný - zobrazuje se název dokumentu a lze mu přiřadit jedinečné číslo |  |  |  |  |
| 2 | dokumenty jsou chráněny před neoprávněnými zásahy. Jakýkoliv zásah do obsahu dokumentu je sledovatelný; |  |  |  |  |
| 3 | na dokument fungují odkazy z více složek, z různých částí stromové struktury; |  |  |  |  |
| 4 | funguje automatické verzování dokumentů, uvádění data vytvoření a úprav a autoři; pro skupiny uživatelů s právem pouze čtení dokumentu jsou k dispozici pouze poslední aktuální verze dokumentu |  |  |  |  |
| 5 | dokument může obsahovat více podpisů - vydal, schválil, ředitel ústavu nebo úseku |  |  |  |  |
| 6 | nahrazené verze dokumentů jsou dostupné v archivu pro administrátora a autora dokumentů |  |  |  |  |
| 7 | jsou možnosti vytvoření několika druhů dokumentů – vytvoření v systému, samostatná příloha, možnost komentáře k vytvořenému dokumentu, |  |  |  |  |
| 8 | k dokumentu je uvedena platnost a účinnost, možnost sledování revizí |  |  |  |  |
| 9 | automaticky dochází k zasílání upozornění autorovi na e-mail před vypršením platnosti dokumentu; |  |  |  |  |
| 10 | pro zasílání upozornění před vypršením lhůty pro revizi je možné nastavit více uživatelů (vedle autora dokumentu ještě nadřízeného) |  |  |  |  |
| 11 | dokumenty lze distribuovat dle vyžadované reakce adresáta - pouze na vědomí, vyžádání potvrzení o přečtení, ke schválení |  |  |  |  |
| 12 | je workflow – dokument je předáván k připomínkám na více míst buď paralelně nebo postupně |  |  |  |  |
| 13 | v rámci workflow systém automaticky zasílá autorovi dokumentu upozornění na práci s dokumentem |  |  |  |  |
| 14 | dokument lze v rámci připomínkového řízení vrátit k dopracování a úpravám včetně možnosti připojit poznámku/komentář |  |  |  |  |
| 15 | v rámci připomínkování dokumentů systém zasílá emailové upozornění na spuštění tohoto řízení autorovi dokumentu |  |  |  |  |
| 16 | zadavatel si sám může nadefinovat workflow |  |  |  |  |
| 17 | zadavatel si sám nastavuje ke každému připomínkovému místu zástup v případě nepřítomnosti |  |  |  |  |
| 18 | lze nastavit termíny pro připomínky |  |  |  |  |
| 19 | si může zadavatel vytvořit šablony dokumentů a šablony workflow |  |  |  |  |
| 20 | v rámci workflow má systém možnost propojení s dalšími informačními systémy (účetní, personální systém, spisová služba, apod.). Pokud bude řešení možné ze strany IdM a účetního, personálního systému, spisové služby, apod.; |  |  |  |  |
|  | Uživatelé a skupiny uživatelů |  |  |  |  |
| 1 | do systému budou mít přístup všichni zaměstnanci ČHMÚ - min 800 zaměstnanců, s možností dalšího rozšíření ; |  |  |  |  |
| 2 | uživatelé mohou být rozděleni do skupin, jeden uživatel může být členem více skupin; |  |  |  |  |
| 3 | import uživatelů a skupin do systému bude možné obsluhovat prostřednictvím IdM (průběžná aktualizace uživatelů a skupin) |  |  |  |  |
| 4 | dodavatel umožní v systému, že skupiny a uživatelé mají mít různá práva (čtení, editace, tvorba a vydání dokumentu, zakázán přístup k dokumentu) pro různé dokumenty a složky dokumentů; |  |  |  |  |
| 5 | zadavatel má možnost si v systému sám nastavit skupiny uživatelů, ty přiřadit k dokumentům a přidělit jim příslušná práva; |  |  |  |  |
|  | Vstupní stránka |  |  |  |  |
| 1 | jednotná úvodní stránka je přehledná a srozumitelná |  |  |  |  |
| 2 | dodavatel nastaví vstupy do dalších informačních systémů (účetní, personální systém, spisová služba, apod.). Pokud bude řešení možné ze strany IdM a účetního, personálního systému, spisové služby, apod.; |  |  |  |  |
| 3 | obsahem budou aktuální informace a upozornění, které může vkládat administrátor, kalendář |  |  |  |  |
| 4 | systém umožní propojení (proklik) dalších informací z IdM na vstupní stránce, jako např. telefonní seznam, organizační strukturu |  |  |  |  |

PŘÍLOHA Č. 2 – Odpovědné osoby

Smlouva o implementaci software a maintenance č. I-2019-00017

## ODPOVĚDNÉ OSOBY

Níže uvedené osoby ze strany zhotovitele jsou zmocněné ke komunikaci s objednatelem a podpisu jednotlivých dokladů v rámci plnění smlouvy o implementaci:

| Osoba | Kompetence | Kontaktní e-mail |
| --- | --- | --- |

xxx

| V Praze dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |
| xxxx ředitel ĆHMÚ |  | na základě plné moci ze dne 30.3.2018 xxxsoftware s.r.o. |  |

PŘÍLOHA Č. 3 – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Smlouva o implementaci software a maintenance č. I-2019-00017

ZMĚNOVÝ LIST Č……………..

Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny:

Vliv na cenu:

Vliv na termín plnění:

Přílohy:

Podpisy:

| V Praze dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |
| xxxxředitel ĆHMÚ |  | na základě plné moci ze dne 30.3.2018 xxxxsoftware s.r.o. |  |

PŘÍLOHA Č. 4 – Harmonogram nasazení

Smlouva o implementaci software a maintenance č. I-2019-00017

HARMONOGRAM NASAZENÍ

| Harmonogram nasazení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Termín | Odpovědnost |
| Podpis smlouvy | T |  |
|  | 15.4.2019 |  |
|  | T+10 |  |
|  | 31.3.2019 |  |
|  | 15.4.2019 |  |
|  | 15.4.2019 |  |
|  | 30.4.2019 |  |
|  | 30.4.2019 |  |
|  | 30.4.2019 |  |
|  | 30.6.2019 |  |
|  | 30.6.2019 |  |
|  | 30.5.2019 |  |
|  | 30.5.2019 |  |
|  | 15.4.2019 |  |
|  | 30.4.2019 |  |
|  | 1.6.2019 |  |
|  | 1.7.2019 |  |
|  | Od podpisů předávacího protokolu 12 měsíců |  |

| Rozsah licencí |  |
| --- | --- |
| Položka | počet |
| Altus Portal Jádro | 1 |
| Počet uživatelů | 800 |

Poplatek xxxxxz ceníkové ceny licencí a splatný 1x ročně na daný kalendářní rok. Procento maintenance se řídí platnými obchodními podmínkami a ceníkem licencí a maintenance Altus Portal.

| V Praze dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |
| xxxředitel ĆHMÚ |  | na základě plné moci ze dne 30.3.2018 xxx software s.r.o. |  |

PŘÍLOHA Č. 5 – Ceník služeb a licencí

Smlouva o implementaci software a maintenance č. I-2019-00017

| Servisní práce |  |
| --- | --- |
| Servisní sazba | xxx Kč/hod |
| Expertní sazba | xxx Kč/hod |
| Cestovní náhrady ** |  |
| Výjezd konzultanta (jednorázový poplatek) | xxx Kč |
| Cestovní náklady (za cestu tam i zpět) | xxxKč/km |
| Příplatky k hodinovým a pevným sazbám servisu a služeb |  |
| Příplatek za služby v cizím jazyce (včetně cizojazyčných tisků/obrazovek) a vývoj v prostředí minulé verze | xxx |
| Příplatek za vyžádaný servis a instalaci v době 6-8 a 17:30-22 a v sobotu | xxx |
| Příplatek za vyžádaný servis a instalaci u zákazníka v době 22-6 a v neděli nebo o svátcích | xx |

- Službami poskytovanými v servisní sazbě se rozumí servis, školení, lokální instalace, nastavení systému.

- Službami poskytovanými v expertní sazbě se rozumí serverové práce, konzultace, opravy dat.

- Servisní práce se účtují za každou započatou půlhodinu.

- V případě práce u klienta je minimální fakturovaná částka v rozsahu xx hodin.

- Cestovní náklady se skládají z jednorázového poplatku za výjezd konzultanta plus cestovní náklady dle počtu ujetých kilometrů. Poplatek za ujeté km je účtován pro cesty mimo území Prahy.

- Ceny jsou uvedené bez DPH 21 % a jsou platné od 1. 2. 2019

| Ceník licencí platný od 1.2.2019 |  |
| --- | --- |
| Licence |  |
| Jádro systému | xxx Kč/data |
| Licence pro 1 uživatele | xxx Kč/uživatel |

Xxx Plná moc xxx