Smlouva o dílo č. 29 006

uzavřená na dodávku stavebně montážních prací

- Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem,Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové        č.ú.:

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

ENERGOSTAV, spol. s r. o.

Letecká 2863

530 02 Pardubice

zastoupená: Ing. Jiřím Vychytilem - ředitelem společnosti

DIČ: CZ45538298

IČO: 45538298

bankovní spojení: Komerční  banka, a.s. č.ú..:

zápis v OR KS HK, oddíl C, vložka 1783

- Předmět smlouvy

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje dodat a objednatel se zavazuje odebrat a uhradit soubor prací, dodávek a služeb pro realizaci stavby (dále jako dílo):

„Rekonstrukce teplovodu PS B02, Jungmannova ulice, Hrubínova ulice,

Hradec Králové "

Předmětem díla je  montáž a demontáž rozvodů ÚT a TeV v ulicích Jungmannova a Hrubínova v Hradci Králové včetně dopojení na vnitřní rozvody ÚT a TeV v PS B02 Jungmannova, čp. 1457, 1464 Hrubínova a dopojení na stávající venkovní rozvody – odbočky pro MŠ Hrubínova 1529 a PROINTEPO čp. 1458 Hrubínova.

Potrubí vč. všech komponent dodá objednatel. Zhotovitel zajistí složení potrubí z kamionu na stavbě.

Předmětem díla nejsou stavební práce ani geodetické zaměření díla. Zhotovitel předá pro geodetické zaměření veškeré potřebné doklady.

Místem provedení díla je Hradec Králové, ul. Jungmannova a ul. Hrubínova .

- Termíny plnění

Dílo bude realizováno v těchto termínech:

část 1A				část 1B

III.1.	termín zahájení				20.5. 2019			24.6. 2019

III.2.	vykládka materiálu			22.5. 2019 - ÚT		 	26.6. 2019 - ÚT

5.6.2019 – TeV			17.7.2019 - TeV

III.3. 	dokončení díla				21.6.2019			26.7.2019

- Cena díla

Cena díla je stanovena dle nabídky zhotovitele, je pevná a konečná v době plnění a činí celkem:

CELKEM					1 698 200,- Kč bez DPH

V ceně nejsou stavební práce ani stavební přípomoce a  geodetické zaměření skut. provedení. V ceně je demontáž stávajících rozvodů včetně kompletní likvidace(zejména tepelných izolací).

Při fakturaci stavebních a  montážních prací bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

Číselné zařazení  v klasifikaci CZ-CPA:  42.21.22

Nabídka zhotovitele byla dne  27.3. 2019 výběrovou komisí objednatele vybrána jako nejlepší.

Nabídka formou přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel souhlasí, že pokud se během realizace díla stane nespolehlivým plátcem a dále by objednatel mohl naplnit podmínky § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/1994 Sb. v pozdějších znění, bude úhrada díla provedena zhotoviteli bez příslušné daně vyčíslené na daňovém dokladu. Tuto daň objednatel zaplatí a odvede příslušnému finančnímu úřadu za zhotovitele.

Pokud tato skutečnost nebude objednateli známa a bude provedena úhrada daňového dokladu včetně DPH, bude objednatel po zhotoviteli požadovat vrácení uhrazené daně, kterou musel uhradit za zhotovitele.

Zhotovitel souhlasí s úhradou nákladů právně souvisejících objednateli v případě vzniklé na základě této skutečnosti.

- Financování a placení

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu platby:

Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou faktury bude předávací a přejímací protokol

Faktura bude obsahovat všechny náležitosti  dle platných předpisů.

Splatnost faktury je 21 dní po obdržení objednatelem.

- Povinnosti objednatele a zhotovitele

- Objednatel předá stavební připravenost zhotoviteli dle dohody a samostatného zápisu.

- Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené i mimo pracovní pruh.

- Zhotovitel povede během celé realizace montážní deník, ve kterém budou uváděny všechny skutečnosti mající vliv na termín, cenu, kvalitu a rozsah prováděných prací a bezpečnost práce.

- Objednatel poskytne upravenou vodu pro tlakovou zkoušku bezúplatně.

- Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny předem zápisem do deníku stavby(případně dopisem nebo faxem).

- O předání a převzetí díla sepíší obě strany předávací a přejímací protokol. Součástí předávacího a přejímacího protokolu bude případný soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. V protokole budou zmíněny relevantní zápisy z montážního deníku.

- Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení:

- seznam zařízení, které bude součástí stavby a jejich atesty(potrubí, armatury, elektrody)

- protokoly o provedení ÚTZ smontovaného potrubí(bude provedeno provozním tlakem)

- kopie montážního deníku

- osvědčení o způsobilosti svářečů

- protokol o proměření alarmu se zákresem

- protokol o provedení topné zkoušky

- povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným ukončením předmětu díla v místě plnění po provedeném úspěšném komplexním odzkoušení, je-li dílo bez vad a nedodělků, v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a ČSN vztahujícím se k dílu.

- Majetkové sankce

- V případě nesplnění termínů plnění viz čl. III. dle této smlouvy, z důvodů, které budou na straně zhotovitele, má právo objednatel vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případných vzniklých škod, pokud je škoda vyšší než uhrazená smluvní pokuta.

- Za prodlení s odstraněním nedodělků v dohodnutých termínech uhradí zhotovitel objednateli 1000,- Kč za každý den a vadu až do úplného odstranění. Totéž platí i pro odstranění reklamovaných vad v záruce.

- Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, na základě vystavené faktury zhotovitelem.

- .

- Zmocnění

a ) objednatel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:

ve věcech obchodních:		Ing. Petr Juránek

ve věcech technických:		p. Michal Zvěřina

b)zhotovitel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:

ve věcech technických:		Ing. Jiřího Zlatníka

ve věcech  výrobních:		p. Josefa Luskače, nebo jím pověřený pracovník

- Zvláštní ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

- V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

- Pokud dojde mezi smluvními stranami k jakémukoliv sporu, smluvní strany se pokusí rozhodnout tento spor smírnou cestou. Pokud se případný spor mezi smluvními stranami i přes úsilí vynaložené oběma smluvními stranami o dohodu nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude nadále řešen v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze podle je Řádu a pravidel, třemi rozhodci. Každá ze smluvních stran sporu určí jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí předsedajícího rozhodce. Jestliže smluvní strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy druhé smluvní strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce na žádost kterékoliv ze smluvních stran sporu předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání rozhodčího řízení je Hradec Králové. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí řízení, včetně ústního jednání, písemných důkazů a korespondence, bude vedeno v českém jazyce. Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné, pro obě smluvní strany závazné a bude obsahovat výrok o nákladech řízení.

- Tato smlouva přechází na případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny na tuto smlouvu právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními povinnostmi seznámit. Tato smlouva je pro právní nástupce závazná

- Převzetím díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na objednatele, do této doby náleží vlastnické právo a nebezpečí škody zhotoviteli.

- Záruční doba činí na montážní práce 60 měsíců, na materiál dle dodavatelů, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

- Předmět díla nebude zprostředkován na další firmu.

- Za odpadové hospodářství spojené s činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi odpovídá v plné míře vedení přísl. zhotovitele, ve smyslu zák.č. 125/97 Sb.

- Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti,  o kterých zhotovitel nevěděl, ani vědět nemusel, které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je objednatel povinen projednat návrh zhotovitele na odpovídající změnu smluvního závazku.

- Případné vícepráce podmiňující dokončení stavby tak, aby byla funkční, provede zhotovitel proti úhradě při nezměněném termínu dokončení stavby.

- Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo zavazují smluvní strany, jen jsou-li učiněna smluvními dodatky, podepsanými zástupci smluvních stran.

- Jakékoliv skutečnosti vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality, a rozsahu díla a ceny jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.

- Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne :  2. 4. 2019

…………………………………………………….				………………………………………………………….

za objednatele:							za zhotovitele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.						Ing. Jiří Vychytil

předseda představenstva						ředitel společnosti