**Smlouva o zhotovení návrhu a realizace společných**   
**webových stránek/portálu nemjil.cz, nemsem.cz**

Tato Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a vytvoření webové prezentace (dále jen   
„Smlouva“) dle §2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský   
zákoník“), byla uzavřena níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

**1.Objednatel:**

**MMN, a.s.**

se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

IČ: 05421888

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B,   
vložce 3506

zastoupenápředsedou představenstva MUDr. Jiřím Kalenským

ačlenkou představenstva Ing. Alenou Kuželovou, MBA

**2.Zhotovitel:**

**HUMLNET CREATIVE s.r.o.**

se sídlem Polská 109, Trutnov–Dolní Předměstí   
IČ: 27498140

zastoupená jednatelem BcA. Janem Fišerou

(Objednatel a Zhotovitel jsou pro účely této Smlouvy nazýváni každý zvlášť také „**Smluvní strana**“, dohromady pak „**Smluvní strany**“).

**Vzhledem ktomu, že:**

(A) Zhotovitel je profesionálním webdesignerem, tedy podnikatelem, který má bohaté zkušenosti, praktické dovednosti a teoretické znalosti voblasti procesu návrhu a fungování webu,

(B) Objednatel má zájem o vytvoření zadání pro tvorbu Webu, který bude oslovovat Uživatele webu a splňovat očekávání Objednatele,

**dohodly se Smluvní strany takto:**

**1.Účelsmlouvy**

1.1.Účelem této Smlouvy je vytvořit analýzu a návrh a následnou realizaci webových stránek-   
díla, které budou fungovat dle základních kritérií uvedených v článku 3.

1/7

**2.Předmět smlouvy**

2.1.Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo   
a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

**3.Základní kritéria webové stránky-Díla**

3.1.Webovéstránkymusí obsahovat zákonem stanovené prvky a funkcionality.   
3.2.Webové stránky musí dodržovat pokyny pro přístupnost webu.

3.3.Webové stránky budou členěny na dvě části navzájem propojené do jednoho portálu.

Část pro doménu [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz) a druhá část pro doménu[www.nemsem.cz.](http://www.nemsem.cz/)   
[3.4](http://www.nemsem.cz.3.4).Webové stránky musí obsahovat praktické informace nejméně pro dvě skupiny osob:

a)Pro zdravotníka   
b)Pro pacienta

Toto rozdělení bude dále specifikováno vsamotném návrhu webu a bude předáno ke   
schválení Objednavateli.

3.5.Webové stránky musí být schopny pracovat smultimediálním obsahem, jako jsou   
fotografie, videa, virtuální prohlídky, webkamera či mobilní průvodce. Tyto materiály

dodá objednavatel.

3.6.Kwebové stránce bude přiložena speciální stránka se základními informacemi ve třech

jazykových mutacích–AJ, NJ a RU. Obsah připravený vdaných jazycích dodá Objednatel. 3.7.Webové stránkybudou realizovány pomocí redakčního systému.

**4.Dodací termíny a předání díla**

4.1.Dílo bude provedeno po jednotlivých částech (fázích) jak stanoví čl. 6 až 11 Smlouvy   
a to vtermínech, které jsou u jednotlivých článků uvedeny. Fáze jsou následující:

a)Fáze Analýzya návrhu

b)Fáze Grafického návrhu   
c)Fáze Technické zajištění webu   
d)Fáze Plnění webu obsahem   
e)Fáze Spuštění webu

f)Fáze Zkušební provoz

4.2.Dílo nebo jeho část jsou provedeny, jsou-li dokončeny a předány.

4.3.Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Vpřípadě že

Objednatel odmítne dokončené Dílo převzít, má se Dílo za předané okamžikem jeho   
odeslání na e-mailovou adresu Objednatele.

**5.Součinnost při provádění díla**

5.1.Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění Díla poskytovat Zhotoviteli potřebnou   
součinnost.

5.2.Vpřípadě prodlení Objednatele sposkytnutím součinnosti, zejména pak dodání věcí

2/7

nutných kprovedení Díla nebo pokynů kprovedení Díla, má Zhotovitel právo přerušit   
provádění Díla až do poskytnutí součinnosti. Lhůta pro dokončení jednotlivé fázeDíla, ve   
které se provádění Díla nachází vokamžiku přerušení, se vpřípadě přerušení prodlužuje o   
dva celé dny za každý započatý den trvání důvodu pro přerušení provádění Díla.

5.3.Vpřípadě prodlení Objednatele sposkytnutím součinnosti o více než 14 dní, může   
Zhotovitel od této Smlouvy odstoupit. Odstoupením není dotčeno právo Zhotovitele na

zaplacení poměrné ceny Díla za doposud provedené práce.   
5.4.Objednatel, předá do 20 dnů od podepsání smlouvy Zhotoviteli následující:

a)Přístup do administrace aktuálního webu [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz) (stačí přístup pro čtení).   
Jinými slovy poskytne Zhotoviteli obsah aktuálního webu.

b)Fotografie a jiné grafické prvky vdigitální podobě, pro použití na webových   
stránkách. Náležitosti spojené sautorskými a majetkovými právy těchto prvků

zajišťuje Objednavatel.

c)Je vhodné, aby Objednavatel dodal informace o návštěvnosti jednotlivých stránek

a podstránek–ideálně pak formou přístupu kaplikaci měřící tyto metriky. Pokud je   
Objednatel dodá tak je Zhotovitel využije knávrhu nové struktury webových   
stránek.

5.5.Objednatel se také stará a zajišťuje změny obsahu textů, jejich aktualizace a opravy.   
Zhotovitel bude vycházet ztextů, které jsou na aktuálním webu, pokud Objednatel

nedodá jiné. Dodání textů proběhne velektronické podobě.

5.6.Objednatel stanovuje jako osobu, která bude primárně komunikovat se zadavatelem:

**6.Fáze Analýzy a návrhu**

6.1.Tato fáze proběhne do 20 dnů ode dne podepsání smlouvy.   
6.2.Zhotovitel se vrámci této části zavazuje:

a)Nastudovat zákonné povinnosti a přístupnosti webu

b)Analyzovat současný stav webových stránek www.nemjil.cz;[www.nemsem.cz](http://www.nemsem.cz/)   
c)Provést základní studii proveditelnosti, jejímž výsledkem bude návrh základní

koncepce nových webových stránek   
d)Zajistit provázanost na Facebooky MMN, a.s.

e)Zajistit možnost provázání na další sociální sítě vbudoucím období, samotná   
realizace pak bude účtována dle hodinové sazby

6.3.Objednatel se vrámci této fáze zavazuje dodat přístupy, data a fotografie dle bodu [5.4.](http://5.4.6.4) [6.4](http://5.4.6.4).Tato fázese považuje za ukončenou zasláním zpracované analýzy a návrhu základní

koncepce nových webových stránek a to elektronickou poštou na adresu Objednatele   
( ).

**7.Fáze Grafického návrhu**

7.1.Tato fáze proběhne do 30 dnů ode dne skončení předchozífáze a schválení jejich   
výsledků.

3/7

7.2.Zhotovitel se vrámci této části zavazuje dodat grafický návrh ve formě obrázků (formáty   
PNG případně JPG) a informovat o tom Objednatele resp. vyzvat Objednatele k

souhlasnému nebo zamítavému vyjádření elektronickou poštou na adresu

.

7.3.Objednatel se musí k předloženým návrhům vyjádřit písemně elektronickou poštou na   
adresu [info@hucr.cz](mailto:info@hucr.cz). V případě souhlasného stanoviska ze strany Objednatele je tato fáze

považována za schválenou a dokončenou.

7.4.Pokud se Objednatel vyjádří k zaslaným návrhům negativně, musí uvést konkrétní

požadavky na úpravu návrhů Zhotovitelem. Zhotovitel provede úpravu návrhů dle   
požadavků nebo se k požadavkům na úpravy konstruktivně vyjádří elektronickou poštou   
na adresu a opětovně vyzve Objednatele ke schválení návrhů a   
následuje stejný postup dle bodu [7.3.](http://7.3.7.5)

[7.5](http://7.3.7.5).Pokud Objednavatel třikrát zaslané návrhy odmítne, mají obě strany právo odstoupit od   
smlouvy a to bez jakýchkoliv dalších nároků na finanční vypořádání. Právo na odměnu

Zhotoviteli za fázi analýzy a návrhu tímto není dotčeno.

**8.Fáze Technické zajištění webu**

8.1.Tato fáze proběhne do 40 dnů ode dne skončení předchozí fáze a schválení jejich   
výsledků.

8.2.Zhotovitel se vrámci této části zavazuje připravit redakční systém, nakódovat příslušné   
šablony dle jednotlivých typů stránek resp. typů obsahu, vytvořit a nastavit systém dle   
struktury schválené v předchozí fázi analýzy a návrhu.

8.3.Výstupem této fáze je tzv. „Vývojová verze webu“, která je určena k plnění obsahem ze   
strany Objednatele.

8.4.Tato fáze se považuje za ukončenou zasláním odkazů na Vývojovou verzi webu včetně   
přístupových údajů do administrační části redakčního systému a to elektronickou poštou

na adresu Objednatele ( ).

**9.Fáze Plnění webu obsahem**

9.1.K naplnění webu obsahem se plně zavazuje Objednatel.

9.2.Zhotovitel se zavazuje na počátku této fáze provést zaškolení odpovědných pracovníků

Objednatele. Zaškolení proběhne osobně u Objednatele. Vrámci základní ceny proběhne   
jedno školení.

9.3.Každé další školení bude zpoplatněno částkou Kč za každou započatou hodinu   
a případné cestovní náklady v případě nutnosti osobní účasti u Objednatele.

Předpokladem je využití telefonických konzultací s možností předvedení potřebného   
prostřednictvím přístupu přes vzdálenou plochu. Na každé další takové školení dle tohoto   
bodu bude vystaven samostatný doklad.

9.4.Tato fáze proběhne do 30 dnů ode dne, kdy proběhlo první zaškolení dle bodu 9.2. Pokud   
bude tato lhůta Objednatelem překročena,zkracuje se tím o příslušný počet dnů doba

zkušebního provozu uvedená v bodu [11.1.](http://11.1.9.5)

[9.5](http://11.1.9.5).Tato fáze se považuje za ukončenou zasláním pokynu Zhotoviteli ke spuštění webu resp.

aktuální podoby Vývojové verze webu na doménách [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)   
a [www.nemsem.cz](http://www.nemsem.cz).

4/7

**10.Fáze Spuštění webu**

10.1.Tato fáze proběhne do 7 dnů ode dne skončení předchozí fáze.

10.2.Zhotovitel se vrámci této fáze zavazuje technicky zajistit spuštění webu na výše

uvedených doménách. K tomu se Objednatel zavazuje poskytnout potřebnou technickou   
součinnost zejménapři nastavování DNS záznamů jednotlivých domén

a poskytnutí SSL certifikátů pro zprovoznění HTTPS protokolu.

10.3.Tato fáze se považuje za ukončenou potvrzením Objednatele formou e-mailu na adresu   
[info@hucr.cz](mailto:info@hucr.cz) o tom, že je nový web dostupný na doménách [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

a [www.nemsem.cz](http://www.nemsem.cz).

**11.Fáze Zkušební provoz**

11.1.Zkušební provoz bude probíhat po dobu 90 kalendářních dnů od dokončení předchozí   
fáze spuštění webu. Tato doba může být zkrácena dle bodu 9.4 nebo vzájemnou dohodou

obou smluvních stran v rámci předávacího protokolu.

11.2.Tato fáze se považuje za ukončenou a současně celé dílo za kompletně hotové

podepsáním předávacího protokolu.   
11.3.Zhotovitel se vrámci této části zavazuje:

a)že bude přítomen pro kontakt telefonickou a elektronickou cestou

b)že bude možné si s ním domluvit další školení, dle článku 9.3.

c)že bude možné se během doby zkušebního provozu domluvit na dalších úpravách

a změnách na webové stránce a to v hodinové sazbě dle charakteru prací uvedené   
vcenové nabídce, tj. Kč za grafické práce, Kč za programátorské a kodérské   
práce) za každou započatou hodinu včetně nutných konzultací a příprav. Na tyto   
dodatečné úpravy bude vystaven samostatný doklad.

d)že prvních 5 hodin definovaných v bodě c) bude zdarma

**12.Cena Díla**

12.1.Celková cena za provedení Díla byla určena odhadem a činí 65000 Kč   
12.2.Cena Díla bude placena postupně při ukončení jednotlivých fází resp. na základě

daňových dokladů vystavených vždy ke dni ukončení příslušné fáze. Smluvní strany se   
dohodly na rozdělení plateb ve vztahu k ukončení jednotlivých fází tímto způsobem:

a)Fáze Analýzy a návrhu– Kč

b)Fáze Grafického návrhu– Kč   
c)Fáze Technické zajištění webu– Kč   
d)Fáze Plnění webu obsahem–0 Kč

e)Fáze Spuštění webu–0 Kč

f)Fáze Zkušební provoz– Kč

12.3.Splatnost jakéhokoliv daňového dokladučiní 14 dní od jeho vystavení.

12.4.Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

12.5.Zjistí-li Zhotovitel vprůběhu provádění Díla, že cenu Díla bude třeba překročit, oznámí to

5/7

Objednateli bez zbytečného odkladu sodůvodněním určení nové ceny Díla; neučiní-li to   
bez zbytečného odkladu poté, co potřebu navýšení zjistil, anebo měl a mohl zjistit, nemá   
právo na zaplacení vrozdílu vceně.

12.6.Případné požadavky Objednatele na novou funkcionalitu neobsaženou v cenové nabídce   
a to kdykoliv v průběhu tvorby nebo úpravu grafiky po skončení Fáze grafického návrhu

budou řešeny následujícím způsobem:

a)Zhotovitel předem určí cenu nebo její odhad a zašle jej elektronickou poštou na

adresu Objednatele ( )

b)Objednatel se k dané cenovénabídce zpětně vyjádří na elektronickou adresu

Zhotovitele ([info@hucr.cz](mailto:info@hucr.cz))

c)V případě Objednatelova souhlasu se Zhotovitel zavazuje předmětné vícepráce

provést bez zbytečného odkladu. Lhůta příslušné Fáze, ve které se vícepráce   
provádějí se tímto prodlužuje o dobu nutnou k realizaci víceprací. Po provedení   
víceprací má Zhotovitel nárok na odměnu odsouhlasenou Objednatelem.

**13.Autorská práva**

13.1.Vpřípadě, že činností Zhotovitele vznikne ve smyslu autorského zákona autorské dílo a   
není vtéto Smlouvě stanoveno jinak, poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli oprávnění   
kvýkonu práva takové dílo užít vpůvodní nebo zpracované či jinak změněné podobě a ke

všem známým způsobům užití vdobě uzavření této Smlouvy a vneomezeném rozsahu. Za   
takové dílo nelze považovat samotný redakční systém ani žádnou jeho nedílnou součást   
vytvořenou v rámci naplnění účelu této Smlouvy.

13.2.Licence se uděluje jako výhradní. Zhotovitel není oprávněn Dílo užít pro sebe ani pro   
jiného.

13.3.Licence se poskytuje jako časově a místně neomezená.

13.4.Odměna zaposkytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

13.5.Objednatel může licenci poskytnout třetí osobě.

13.6.Objednatel smí Dílo jakkoliv upravovat a měnit, spojit autorské dílo sjiným nebo zařadit

do díla souborného.

13.7.Ustanovení § 2378 (odstoupení pro nevyužití licence) a §2382 (odstoupení pro změnu

přesvědčení autora) Občanského zákoníku se nepoužije.

**14.Závěrečná ustanovení**

14.1.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v neelektronické formě, které budou   
podepsány oběma stranami smlouvy.

14.2.Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo neplatným,   
vrozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková

neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména vdůsledku   
změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo   
aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se vuvedených   
případech zavazují kposkytnutí si vzájemné součinnosti a kučinění příslušných právních   
jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení   
ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této smlouvy.

6/7

14.3.Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě sporů týkajících se závazků ztéto smlouvy nebo   
týkajících se právních vztahů, které vznikly vsouvislosti stouto smlouvou, vyvinou

přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Krozhodování sporů týkajících se   
závazků ztéto smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly vsouvislosti   
stouto smlouvou (včetně závazků knáhradě škody vzniklé porušením povinností dle této   
smlouvy nebo kvydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy české   
republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

14.4.Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží po 1   
vyhotovení.

14.5.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž   
jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. B) zákona č.

340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto   
smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v   
registru smluv. Smluvní strany proto souhlasí se zpracováním osobních a jiných ve   
smlouvě uvedených údajů pro účely zveřejnění vregistru smluv, a tona dobu neurčitou.

14.6.Pro účely vzájemného doručování všech písemností dle této smlouvy si strany sjednávají,   
že tyto považují za doručené třetím dnem po jejich odeslání, a to vpřípadě, že bude

písemnost zaslána jako doporučená zásilka.

Na důkaz čehož Smluvní strany tuto Smlouvu podepsaly v den uvedený níže.

V Jilemnici dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele:

**MUDr. Jiří Kalenský**

předseda představenstva MMN,a.s.

**Ing. Alena Kuželová, MBA.**   
místopředsedkyně představenstva MMN,a.s.

7/7

V Trutnově dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele:

**BcA. Jan Fišera**

jednatel HUMLNET CREATIVE s.r.o.