SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)

Čl.1.

Smluvní strany

1.1 ČR - Katastrální úřad pro Karlovarský kraj

se sídlem Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary

za kterou jedná Ing. Jitka Stoklasová, ředitelkou

IČO: 711 85 232

bankovní spojení: ČNB Plzeň

č. ú.: 99828341/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

se sídlem Pohraniční stráže 255, 357 03 Svatava

zastoupený Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

IČO: 18248675

DIČ: CZ18248675

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 359948391/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dále také společně jako „strany“

uzavřely ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

dodatek č.1

na akci

„ KP Cheb – zateplení budovy a nová fasáda“

Smluvní strany ve smyslu ustanovení čl.14 smlouvy o dílo na realizaci akce, uzavřené dne  23.9.2016, tímto dodatkem z důvodu potřeb obou smluvních stran:

- odsouhlasit méněpráce

- odsouhlasit vícepráce

- nově stanovit cenu díla

- nově stanovit termín dokončení akce

upřesňují a mění smlouvu takto:

- V souladu s bodem 4.3 Čl. 4 Smlouvy se obě strany dohodly na zmenšení rozsahu předmětu plnění díla. Soupis nečerpaných položek tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 ke smlouvě. Nečerpané položky jsou ve výši 395 692,- Kč bez DPH, 21%DPH činí 83 095,- Kč a celková částka včetně DPH činí 478 787,- Kč.

- V souladu s bodem 4.5 Čl. 4 Smlouvy se obě strany dohodly na úhradě víceprací sepsaných           a odsouhlasených oběma smluvními stranami. Soupis víceprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 ke smlouvě. Nečerpané položky jsou ve výši 184 740,- Kč bez DPH,                     21%DPH činí 38 795,- Kč a celková částka včetně DPH činí 223 535,- Kč.

- V souladu s bodem 4.1 Čl. 4 Smlouvy se mění cena díla  v celkové výši:

Cena bez DPH                          2 776 815,-- Kč

DPH 21%                                    583 131,-- Kč

Cena celkem včetně DPH        3 359 946,-- Kč

- V souladu s bodem 3.2 Čl. 3 Smlouvy se obě strany dohodly na změně termínu provedení díla. Zhotovitel se  zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději do 8.12.2016.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Karlových Varech, dne 24.11.2016                              Ve Svatavě, dne 24.11.2016

.............................................................		              ............................................................

podpis zástupce objednatele	                                  podpis zástupce zhotovitele

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet - méněpráce

Příloha č. 2 – rozpočet - vícepráce