### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Pokročilé kotevní kontaktní materiály s využitím kompozitů

Ev.č.:	FV10317

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| 1 | - Příprava laboratorních zkoušek, pracovní návrh zkušební metodiky provádění experimentů podle typů realizovaných zkoušek - návrh pilotní receptury a provedení základních zkoušek - úvodní prezentace projektu na webových stránkách příjemce | PREFA KOMPOZITY, VUT v Brně | 12/2016 |
| Rok 2017 |
| 2 | - příprava laboratorních zkoušek, pracovní návrh zkušební metodiky provádění experimentů podle typů realizovaných zkoušek, výroba zkušebních vzorků a těles - realizace laboratorního výzkumu – statické zatěžování - zhodnocení realizovaných experimentů - teoretická analýza řešeného problému, pilotní práce na sestavování numerických modelů - vývoj receptur – zkoušky vytvrzování reakčních směsí a jejich optimalizace - vytvoření funkčního vzorku (zkušebního přípravku) - průběžná prezentace výsledků | PREFA KOMPOZITY, VUT v Brně | 12/2017 |
| Rok 2018 |
| 3 | - pokračování přípravy laboratorních experimentů - výroba zkušebních těles, realizace laboratorních zkoušek vyvíjeného kompozitního kontaktního materiálu při předem definovaných okrajových podmínkách - průběžná analýza měřených dat, zhodnocení experimentů - aplikace výsledků při realizaci a zpřesňování matematických modelů - vývoj receptur – zkoušky vytvrzování reakčních směsí a jejich optimalizace - laboratorní funkční vzorek kompozitního systému pro dlouhodobou zatěžovací zkoušku - poloprovozní ověření technologie výroby pro pojivový systém aplikovaný na vysokopevnostní beton - průběžná prezentace výsledků | PREFA KOMPOZITY, VUT v Brně | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 4 | - vytvoření ověřené metodiky, jež by jasně definovala zkoušení kotevních prvků na bázi kontaktního kompozitního materiálu - dokončení realizace laboratorních zkoušek. Průběžná analýza naměřených dat. - finalizace numerických modelů řešeného problému - finální funkční vzorek kompozitního systému pro dlouhodobou zatěžovací zkoušku - realizační výstupy (technický list) - finální optimalizovaná receptura vyvíjeného kompozitního kontaktního materiálu na základě realizace laboratorních zkoušek a výsledků - finální prezentace výsledků - poloprovozní zkouška, definování výrobních a technologických parametrů, jejich ověření v reálném provozu pro pojivový systém s aplikační teplotou blízkou 0°C | PREFA KOMPOZITY, VUT v Brně | 07/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________