### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj nových řešení pro technologie tváření

Ev.č.:	FV10578

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # Rok 2016 |  |  |  |
| 1 | Základní návrh konceptu řešení | Šmeral Brno, VUT v Brně, ZČU v Plzni | # 12/2016 |
| # Rok 2017 |  |  |  |
| 2 | Ověření konceptu a návrh základní verze | Šmeral Brno, VUT v Brně, ZČU v Plzni | # 12/2017 |
| # Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | Návrh první verze celkového řešení | Šmeral Brno, VUT v Brně, ZČU v Plzni | # 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 4 | Návrh optimalizované verze a dokončení projektu | Šmeral Brno, VUT v Brně, ZČU v Plzni | # 12/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________