**SMLOUVA O DÍLO č. 20142105**

**Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace**

**IČ:** **00101451**

**DIČ:** **CZ 00101451**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr. vl. 11**

**se sídlem:** **U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno**

**zastoupená:** **MVDr. Martinem Hovorkou Ph.D., ředitel organizace**

**kontaktní osoba: Mgr. Richard Horák, tel.: 606 044 434, horak@zoobrno.cz**

*(Elektronická adresa slouží pro doručování písemností, viz bod 6.12.)*

(dále jen **„objednatel“**)

a

**Park BBQ s.r.o.**

IČ: 05495920

DIČ: CZ05495920

se sídlem Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 264651

zastoupená Ing. Pavlem Hesterini, jednatel společnosti

**Korespondenční adresa:** Park BBQ s.r.o., Jabkenice 127, 294 45 Jabkenice

**Elektronická adresa:** info@parkbbq.cz

(dále jen **„zhotovitel”**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU O ZAKÁZKOVÉ VÝROBĚ A MONTÁŽI**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1. **Předmět smlouvy**
   1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovení a montáže veřejného elektrického grilu dle specifikace uvedené v nabídce.

**ČÍSLO NABÍDKY:** **20142105**

1. **Termín dodání a místo montáže**
   1. Výrobek bude zhotovitelem vyroben a namontován na níže uvedené místo určení do dohodnutého termínu realizace (včetně). Přesný termín montáže bude oznámen objednateli nejpozději pět pracovních dnů (5) před uskutečněním. Odmítnutí termínu montáže je důvodem k odložení dohodnutého termínu realizace dle vzájemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem.

**TERMÍN REALIZACE:** 29. 04. 2019

**MÍSTO URČENÍ: ZOO Brno**

1. **Povinnosti objednatele**
   1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré potřebné technické informace ke zhotovení výrobku a o jeho místě určení.
   2. Objednatel je povinen zajistit bezproblémový přístup k místu určení výrobku a možnost přistavení montážního vozu do bezprostřední blízkosti. Samotné místo montáže a přístupová cesta bude odpovídat bezpečnostním a dohodnutým podmínkám pro bezproblémovou a bezpečnou montáž.
   3. Objednatel zajistí přívod elektrické energie (230V) pro zapojení montážního nářadí během doby montáže. Pokud to nebude možné, musí o tom minimálně dva pracovní dny (2) předem zhotovitele písemně informovat, aby si na náklady objednatele zajistil elektrocentrálu a vyúčtoval je jako montážní vícenáklady objednateli. Doba, po kterou si zhotovitel bude zajišťovat elektrocentrálu, může mít vliv na prodloužení termínu realizace dle bodu č.2.
   4. Místo určení výrobku bude opatřeno pevnou základovou deskou, nejlépe betonovou s ocelovou výztuží, o půdorysném rozměru definovaným v samotné nabídce, která je přílohou této smlouvy. Přípravu základové desky je možné dodatečně sjednat se zhotovitelem (není součástí této smlouvy).
   5. Na místě určení bude již připravena elektrická zásuvka a zemnicí kabel dle specifikace zhotovitele definované v nabídce, která je přílohou této smlouvy, pro připojení elektrického grilu. Přípravu elektrické zásuvky je možné dodatečně sjednat se zhotovitelem (není součástí této smlouvy).
   6. Objednatel je povinen zajistit plnění všech dalších specifických bodů uvedené v nabídce.
2. **Povinnosti zhotovitele**
   1. Zhotovitel je povinen vyrobit výrobek podle specifikace objednatele, uvedené v bodě 1.1. této smlouvy a namontovat na místo určení do termínu realizace uvedené v bodě 2.1. této smlouvy.
   2. Zhotovitel je povinen zařízení uvést do provozu a provést zkušební cyklus k nastavení zařízení.
   3. Zhotovitel předá objednateli předávací protokol se záznamem kontroly kvality a vad výrobku, jeho funkčnosti a bezpečnosti. Dílo bude předané až podpisem předávacího protokolu oběma stranami
3. **Cena a způsob placení**
   1. Celková cena za zhotovení výrobku včetně montáže je stanovena částkou **279 940 Kč bez DPH**. K ceně bude připočtena zákonná sazba DPH. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
   2. Při podpisu této smlouvy, případně po potvrzení objednávky, byla objednateli zaslána zálohová faktura ve výši 50% celkové ceny bez DPH na pokrytí vstupních nákladů se splatností do čtrnácti (14) kalendářních dnů od vystavení a to bezhotovostním převodem na níže uvedený bankovní účet zhotovitele. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na bankovní účet zhotovitele.
   3. Zbývající část celkové ceny bude zaplacena stejným způsobem do čtrnácti (14) kalendářních dnů od vystavení faktury po předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí řádně provedeného díla (dále předávací protokol), podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele. Pokud zhotovitel dle své volné úvahy převezme dílo i s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání díla funkčně ani esteticky ani je neomezujícími, pak bude přílohou faktury i stranami podepsaný protokol o odstranění takových vad či nedodělků. Faktura bude zaplacena bezhotovostním převodem na níže uvedený bankovní účet zhotovitele. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na bankovní účet zhotovitele.
   4. Objednatel je povinen pro bezhotovostní platbu použít následující bankovní účet zhotovitele dle smluvené měny uvedené v odstavci 5.2.

Pro platbu v CZK: **49592086 / 2010**

Pro platbu v EUR: **2901133571 / 2010**

* 1. - vypuštěn
  2. Zhotovitel je povinen
* bezodkladně písemně informovat objednatele, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
* bezodkladně písemně informovat objednatele o jakékoli skutečnosti, která by mohla vést k tomu, že se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, stane.

V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo existují objektivní důvody k předpokladu, že se zhotovitel takovýmto nespolehlivým plátcem stane, je objednatel oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty příslušnému správci daně za zhotovitele. O takovéto úhradě daně z přidané hodnoty objednatel zašle zhotoviteli písemné oznámení.

V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a objednateli z tohoto důvodu vzniknou jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem, je objednatel oprávněn takovéto splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele.

1. **Další ujednání**
   1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
   2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
   3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.
   4. Zhotovitel poskytuje na dodaný výrobek záruku, a to ve lhůtě 24 měsíců ode dne předání. Podmínkou trvání záruky je dodržování technických kontrol výrobku provedených zhotovitelem a dodržování zásad o správném užívání a údržbě výrobku uvedených v přiloženém “Návodu k obsluze”.
   5. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich (dle podmínek zákona o veřejných zakázkách) uzavřen písemný dodatek k této smlouvě nebo objednávka víceprací, kde se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena. Na tyto vícepráce bude vystavena samostatná faktura, jejíž přílohou bude objednatelem písemně potvrzené provedení všech sjednaných víceprací.
   6. - vypuštěn
   7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem při realizaci díla použity jiné materiály a technologie, než ty, které jsou uvedeny v technické specifikaci díla, nejsou-li specifikovány předem, potom jiné než ty, které odsouhlasil objednatel. Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze materiály, technologie a výrobky, které obecně závazné právní předpisy a technické normy označují jako bezpečné a vhodné k zamýšlenému použití.
   8. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty.
   9. Zhotovitel (včetně všech jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, kterým zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen dodržovat při provádění díla obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel (jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé) je povinen dodržovat všechny povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů a ostatních norem pro oblast požární ochrany.
   10. Objednatel určujte tyto osoby jako oprávněné osoby pro jednání se zhotovitelem

* ve věcech technických: **Mgr. Richard Horák, tel.: 606 044 434, horak@zoobrno.cz**
* ve věcech smluvních: **Bc. Jan Hiersch, tel.: 727 811 426, hiersch@zoobrno.cz**
* při předání díla: **Mgr. Richard Horák, tel.: 606 044 434, horak@zoobrno.cz**

Pokud osoba pro předání díla bude jiná než oprávněná osoba uvedená v této smlouvě, musí být objednatelem pověřena na základě plné moci.

* 1. Veškeré doručování písemností zhotoviteli bude probíhat
* elektronicky na [**info@parkbbq.cz**](mailto:info@parkbbq.cz);
* poštou na korespondenční adresu **Park BBQ s.r.o., Jabkenice 127, 294 45 Jabkenice**;
* nebo osobně.
  1. Nabídky, objednávky, faktury a jejich přílohy jsou zasílány pouze elektronicky.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Změna smlouvy je možná jen písemným dodatkem a odsouhlasena objednatelem nebo zhotovitelem.
   2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
   3. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
   4. Objednatel i zhotovitel si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
   5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy nebo zprávu, že smlouva uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne 21. 01. 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MVDr. Martin Hovorka**  Objednatel  Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace |  | **Ing. Pavel Hesterini**  Zhotovitel  Park BBQ s.r.o. |