# Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: 		Ondřejská 56, Karlovy Vary

IČO: 			00520055

DIČ: 			CZ00520055

bankovní spojení: 	Komerční banka Karlovy Vary

číslo účtu:	19437341/0100

zastoupená:  		RNDr. Jiřím Neumannem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MARTINERRI s. r. o.

sídlo: 			Hájek 43, 363 01 Ostrov nad Ohří

IČO: 			26369745

DIČ: 			CZ26369745

bankovní spojení:          FIO banka a. s.

číslo účtu:                      2700360380/2010

zastoupená:                    Martinem Pátkem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

##### d o d a t E k  č. 2

##### k e   s m l o u v ě  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y

„Úpravy povrchů v restauraci Luna“

(dále jen „dodatek“)

- Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Úpravy povrchů v restauraci Luna“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 z důvodu změny doby plnění díla, ceny díla a místa plnění díla z důvodu nepředvídatelných skutečností spočívajících ve změně způsobu užívání prostor restaurace Luna, a to na základě projednání se zřizovatelem.

- Doba plnění dle článku IV. Doba plnění, odstavec 4.1 se na žádost objednatele upravuje takto:

původní znění:

4.1    Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 28. 2. 2019.

nové znění:

4.1.   Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 6. 2019.

C)  Smluvní strany se dohodly na změně ceny za provedení díla dle článku VI. Cena a způsob její úhrady, odstavec 6.1. Důvodem je požadavek objednatele na zhotovení stavebních prací a dodávek       materiálu nad rámec smluvního Předmětu plnění zakázky „Úpravy povrchů v restauraci Luna“ dle krycího listu soupisu vícepráce a méněpráce resp. přílohy č.1 tohoto dodatku.

původní znění:

6.1  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

- Cena bez DPH      228 448,57 Kč

- (slovy:   slovy: dvě stě dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet osm, 57 korun českých.)

- DPH                        47 974,20 Kč

- (slovy: čtyřicet sedm tisíc devět set sedmdesát čtyři, 20 korun českých)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena včetně DPH 276 422,77 Kč

- (slovy: dvěstě sedmdesát šest tisíc čtyři sta dvacet dva, 77 korun českých)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

nové znění:

6.1  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH      238 988,61 Kč

- (slovy: dvěstě třicet osm  tisíc devětset osmdesát osm, 61 korun českých.)

- DPH                         50 187,61 Kč

- (slovy: padesát tisíc sto osmdesát sedm, 61 korun českých)

- ------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena včetně DPH 289 176,22 Kč

- (slovy: dvě stě osmdesát devět tisíc sto sedmdesát šest, 22 korun českých)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

D)     Smluvní strany se dohodly na změně místa provádění části díla dle článku V. Místo provádění díla:

původní znění:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v budově Restaurace LUNA na pozemku parc. č. 2500, který se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, ulice Nábřeží J. Palacha číslo popisné 1024.

nové znění:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v budově Restaurace LUNA na pozemku parc. č. 2500, který se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, ulice Nábřeží J. Palacha číslo popisné 1024 a montáž podlahovin PVC v budově Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizace na pozemku parc. č. 1466, který se nachází v obci Karlovy Vary a katastrálním území Karlovy Vary, ulice Ondřejská číslo popisné 1122.

E)	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

F)	Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G)	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.

H)	Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

I)        Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 -  Krycí list soupisu – po zúčtování víceprací a méněprací.

V Karlových Varech dne 28. 2. 2019

_____________________________		____________________________________

# Objednatel                   	    	   			Zhotovitel