# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I.

Smluvní strany

- Zdeněk Jakeš

IČ: 67194028 		DIČ: 7904091217

Se sídlem:        	Čechova 60/34 Lišov, PSČ 373 72

Zastoupen:		Zdeňkem Jakešem

na straně jedné jakožto zhotovitel prací (dále tedy jen „zhotovitel“),

a

2.         Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

IČ: 00582336 		DIČ: CZ00582336

Se sídlem: 		370 04 České Budějovice, Nerudova 59

Zastoupen: 		Ing. Lubošem Kubátem

na straně druhé jakožto objednatel (dále tedy jen „objednatel“).

II.

Předmět smlouvy a místo výkonu práce

Předmětem smlouvy je výměna stávajících podlahových krytin vč. úpravy podkladů. Rozsah prací je vymezen v příloze této smlouvy (příloha č. 1), kterou tvoří návrh rozpočtu z výběrového řízení.

Místem výkonu předmětu smlouvy je sídlo objednatele, a to České Budějovice, Nerudova 59.

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a svoji odpovědnost a za úhradu, objednatel pak ve sjednané době uhradí zhotoviteli cenu sjednanou v č. III. této smlouvy.

III.

Smluvní cena a platební podmínky

Pokud bude dodavatel plátcem DPH, tak bude dílo fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti.

Cena v Kč bez DPH: 280.017,-

Cena DPH v Kč: 58.804,-

Cena vč. DPH v Kč: 338.821,-

(slovy: třistatřicetosmtisícosmsetdvacetjednakorunčeských).

Cena bude zaplacena objednatelem bezhotovostně, a to po řádném předání díla a doručení faktury objednateli zhotovitelem. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu, splatnost faktury je stanovena na 20 dnů od doručení faktury.

IV.

Lhůta předání, sankce, záruka

Práce na předmětu díla proběhnou v termínu 15. 7. 2019 – 5. 8. 2019. Před termínem zahájení prací předá objednatel zhotoviteli řádně vyklizené prostory.

V případě prodlení v termínu plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý den prodlení. Penále se neuplatní v případě, že zpoždění v termínu plnění je způsobeno překážkami na straně objednatele.

Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady zjištěné po převzetí a v pozdější době za skryté vady zodpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny použitím nevhodného technologického postupu, po celou dobu záruky za jakost tj. 60 měsíců u montážních prací a 24 měsíců u zařízení. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

Práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem.

Případné vícepráce oproti předmětu plnění budou objednatelem předem odsouhlaseny a písemným dodatkem ke smlouvě o dílo promítnuty do dohody o ceně.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž prodávající strana obdrží jeden, kupující strana obdrží jeden. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Č. Budějovicích dne:  ................................     V Lišově dne: ……….

…………………………………………….           …………………………………………….

Objednatel                                                                 Zhotovitel